Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane             w 2008r.

(stan na dzień 30.06.2008r.)

- Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich (uzbrojenie) – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia w ul. Dąbrowskiego. Termin oddania opracowania 10.09.2008r.

- Osiedle Wilkowo (uzbrojenie) – dokumentacja techniczna na budowę uzbrojenia ulicy Szmaragdowej, Rubinowej, Diamentowej, Opalowej, Szafirków jest opracowywana przez Inicjatorów w ramach Inwestycyjnych Inicjatyw Społecznych.

- Osiedle Dzierżęcin (wodociąg) – zlecono opracowanie koncepcji ulic Poziomkowej, Malinowej, Truskawkowej, Jagodowej, Borówkowej, Jarzynowej. Termin oddania opracowania 19.10.2008r.

- Osiedle Kotarbińskiego (drogi) – w trakcie przygotowania materiałów przetargowych  na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki.

- Osiedle Parkowe (drogi) – brak dostępu do terenu (sprawy spadkowe).

- Ul. Chałubińskiego–Leśna – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Leśnej – Chałubińskiego. Termin oddania opracowania - luty 2009r.

- Ul. Grabowa – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy.

- Budowa ulicy Słonecznej – zlecenie dokumentacji uzależnione od zaawansowania prac związanych z budową szpitala).

- Ścieżki rowerowe – projektowanie odcinków ścieżek rowerowych w mieście (realizacja - Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego).

- Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie – nadzór nad tematem sprawuje Muzeum.

- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza – dokumentacja techniczna opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Sala sportowa przy ZS nr 7, ul. Orląt Lwowskich – przygotowanie materiałów przetargowych na budowę sali w II połowie br..

- Uzbrojenie rejonu ul. Romualda Traugutta – w trakcie procedury przetargowej na zlecenie opracowania dokumentacji technicznej.

- Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej - Przyjaźni – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy łącznika. Termin oddania opracowania 15.01.2009r.

- Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13 – w trakcie opracowania dokumentacja techniczna zagospodarowania podwórka.

- Osiedle 4-go Marca (drogi) – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Bajkowej. Termin oddania opracowania 15.10.2008r.

Autor dokumentu: Małgorzata Liwak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP:13.10.2008 r.