Załącznik

do Uchwały Nr XLVI/546/2010
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2010r.

Sprawozdanie 
z realizacji Planu Gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina

za lata 2007 - 2008

Spis treści

1. Wprowadzenie	3

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Koszalina oraz ocena zmian w gospodarce odpadami	6

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych	7

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych	15

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów -niespełniających wymagań ochrony środowiska	21

2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów	21

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska	28

3. Stan realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym i ich ocena	28

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	34

5. Ocena realizacji celów	39

6. Podsumowanie	45

7. Załącznik	46

# 1. Wprowadzenie

- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina zostało opracowane w oparciu o wytyczne Ministra Środowiska z 2009r., przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006r. Nr 46, poz. 333) i wymagania dotyczące sprawozdań zawarte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010) przyjętego uchwałą Rady Ministrów Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006r. (M.P. Nr 90, poz. 946) oraz w oparciu o wykaz zadań przypisanych samorządom powiatów i gmin w KPGO 2010.

- Cel przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie niniejsze powstało w celu realizacji ustawowego obowiązku zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach Prezydent Miasta przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami za okres dwóch lat kalendarzowych według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy.

- Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Sprawozdanie niniejsze zostanie przedłożone Radzie Miejskiej Miasta Koszalina i Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

- Data i numer uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007 został przyjęty uchwałą nr XIX/286/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004r.

Plan gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011 został przyjęty uchwałą nr XXI/206/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008r.

- Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Pierwsze sprawozdanie - zgodnie z nowymi przepisami - było przygotowywane według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441). Wobec powyższego niniejsze sprawozdanie obejmuje lata 2007-2008 i będzie przedkładane w 2009r., (a następnie zaś będzie obejmowało lata 2009–2010 i będzie przedkładane w 2011r.).

Sprawozdanie niniejsze obejmuje okres od 1.01.2007r. do 31.12.2008r. W sprawozdaniu zamieszczono informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta Koszalina za lata 2007-2008.

- Krótkie omówienie zawartości poszczególnych rozdziałów sprawozdania

Sprawozdanie niniejsze zawiera zakres informacji o gospodarce odpadami na terenie miasta Koszalina zgodnie z wytycznymi MŚ z 2009r. Zostało sporządzone wg tych wytycznych w następującym układzie:

1. Wprowadzenie;

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie powiatu (grodzkiego) oraz ocena zmian w gospodarce odpadami;

2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych;

2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych;

2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów - niespełniających wymagań ochrony środowiska;

2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów;

2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska;

3. Stan realizacji działań ujętych w powiatowym planie gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym oraz jej ocena;

4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;

5. Ocena realizacji celów;

6. Podsumowanie.

Zakres informacji, jakie zawiera niniejsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami odpowiada (zgodnie z ww. wytycznymi) treści przyjętego planu. Natomiast zakres przyjętego planu jest zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006r. Nr 46, poz. 333). Plan gospodarki odpadami wyznacza, m.in. główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi na obszarze miasta, z określeniem celów krótko- i długookresowych.

Zakres informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmuje:

- dane dotyczące stanu gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaju, ilości i źródeł powstawania odpadów (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2007 i 2008),

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku 
(w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2007 i 2008),

- rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania (w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego, tj. w roku 2007 i 2008),

- istniejących systemów zbierania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31.12.2008r.),

- rodzaju oraz mocy przerobowych instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31.12.2008r.),

- stanu formalno-prawnego instalacji do zagospodarowania odpadów (na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31.12.2008r.);

- dane dotyczące stanu realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- sposobu realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

- ocenę kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć;

- ocenę stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami oraz ocenę zmian w gospodarce odpadami.

W sprawozdaniu opisano instalacje do zagospodarowania odpadów na terenie miasta oraz odniesiono się do sposobu realizacji planu zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych. Określono stan formalno-prawny ww. instalacji zlokalizowanych na terenie miasta. Przedstawiono informacje dotyczące oddanych do użytkowania nowych instalacji zagospodarowania odpadów w poszczególnych latach okresu sprawozdawczego oraz oddanych do użytkowania po rozbudowie istniejących instalacji zagospodarowania odpadów w ww. okresie. Przedstawiono postępy w realizacji zadań zapisanych w planie. Zobrazowano system gospodarki odpadami na terenie miasta w dniu kończącym okres sprawozdawczy (31.12.2009r.). Przez porównanie uzyskanego obrazu ze stanem gospodarki odpadami opisanym w planie pokazano, w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia kończącego okres sprawozdawczy. W sprawozdaniu niniejszym odniesiono się do wszystkich zadań przypisanych powiatom i gminom w KPGO 2010. Zadania te były realizowane bezpośrednio przez Gminę Miasto Koszalin oraz podmioty działające w gospodarce odpadami na jego terenie, przede wszystkim PGK Koszalin. Zawarto informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów postawionych w planie gospodarki odpadami. Dokonano oceny zmian w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta. W podsumowaniu zawarto wnioski, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki odpadami.

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

  - wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami,

  - wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

  - roczniki statystyczne GUS, WUS,

  - roczne sprawozdania z działalności WFOŚiGW, sprawozdania z GFOŚiGW, PFOŚiGW,

  - raporty o stanie środowiska w województwie, wyd. WIOŚ,

  - dane z Urzędu Miasta Koszalina, PGK Koszalin.

- Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące:

  - Eko-Efekt Sp. z o.o. z/s w Warszawie

  - Urząd Miasta Koszalina

  - PGK Koszalin.

# 2. Zmiany stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta Koszalina oraz ocena zmian w gospodarce odpadami

W niniejszym sprawozdaniu określono zmiany ilościowe i struktury odpadów w latach 2007-2008 na terenie miasta Koszalina. W tym celu wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Wykorzystano do tego informacje z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Bazę tę zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach prowadzi marszałek województwa. Natomiast na podstawie art. 37 ust. 7 wymienionej ustawy dostęp do niej posiada, m.in. Prezydent Miasta. Do analiz wykorzystano również dane GUS, WIOŚ Szczecin oraz podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta w zakresie odbioru odpadów, w tym dane PGK Koszalin, zarządzającego ponadto instalacjami w Zakładzie Odzysku Odpadów w  Sianowie (ZOO Sianów).

Zestawienia zamieszczono w tabelach poniżej 1, 2 i 3 - dla odpadów wytworzonych, poddawanych procesom unieszkodliwiania oraz odzysku z terenu miasta Koszalina. Uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów wytworzonych  na terenie miasta i poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady komunalne z terenu miasta Koszalina są poddawane odzyskowi i unieszkodliwianiu poza terenem miasta (powiatu koszalińskiego grodzkiego), w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie (ZOO Sianów) na instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (m.in. sortownia, kompostownia, składowisko odpadów).

W przeprowadzonej analizie weryfikowano zmiany w zakresie ilości i rodzajów odpadów wytworzonych i poddawanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania w okresie sprawozdawczym. Mając na uwadze art. 15 ust. 7 ustawy o odpadach odniesiono się do oceny zmian ilości oraz kierunków postępowania z wszystkimi rodzajami odpadów:

- odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji – ilość wytwarzanych zwiększa się, a jednocześnie zwiększa się ilość tych odpadów poddawanych procesom odzysku, odpady kierowane są do kompostowania na kompostownię w ZOO Sianów,

- odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym, w tym odpady niebezpieczne:

- odpady odbierane w PZON (Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Koszalinie) i/lub w sieci jednostek zajmujących się dystrybucją produktów (z których powstają te odpady) zużyte baterie i akumulatory, odpady zawierające PCB, zużyte opony, oleje odpadowe, przeterminowane środki ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady kierowane na instalacje demontażu - pojazdy wycofane z eksploatacji,

- odpady unieszkodliwiane w spalarni odpadów medycznych w Koszalinie - odpady medyczne i weterynaryjne,

- odpady kierowane do unieszkodliwiania przez składowanie w kwaterze odpadów azbestowych w ZOO Sianów - odpady zawierające azbest,

- odpady kierowane na sortownię w ZOO Sianów - odpady opakowaniowe,

- odpady pozostałe:

odpady kierowane do ZOO Sianów - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

odpady kierowane na kompostownię w ZOO Sianów - komunalne osady ściekowe,

odpady kierowane do ZOO Sianów lub do zakładów unieszkodliwiania

- odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy.

## 2.1. Ilości i rodzaje odpadów wytworzonych i zagospodarowanych

Odpady komunalne zebrane na terenie miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007–2008 zostały zagospodarowane poza terenem miasta Koszalina (powiatu koszalińskiego grodzkiego). Zostały one zagospodarowane na terenie powiatu koszalińskiego ziemskiego, w gminie Sianów, w Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie (ZOO Sianów).

Tabela 1. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Koszalina i zagospodarowanych na terenie powiatu koszalińskiego ziemskiego (gmina Sianów, w ZOO Sianów) w okresie sprawozdawczym 2007-2008

| Kod | Odpady zebrane |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2007r. | 2008r. |  | 2007r. | 2008r. |  | 2007r. | 2008r. |
| 200101 | 3,66 | 5,00 | R14 | 3,66 | 5,00 | - | - | - |
| 200110 | - | 0,16 | R14 | - | 0,16 | - | - | - |
| 200111 | - | 1,38 | R14 | - | 1,38 | - | - | - |
| 200138 | - | 2,82 | R14 | - | 2,82 | - | - | - |
| 200139 | 11,68 | 13,84 | R14 | 11,68 | 13,84 | - | - | - |
| 200201 | 2097,68 | 2195,22 | R3 | 2097,68 | 2195,22 | - | - | - |
| 200202 | 30,30 | 67,42 | R14 | 30,30 | 67,42 | - | - | - |
| 200203 | 859,02 | 1018,18 | - | - | - | D5 | 859,02 | 1018,18 |
| 200301 | 35597,81 | 37528,04 | R15 | - | 9218,23 | D5 | 35597,81 | 28309,81 |
| 200302 | 21,70 | 159,64 | - | - | - | D5 | 21,70 | 159,64 |
| 200303 | 80,10 | 2314,04 | R14 | 80,10 | 2314,04 | - | - | - |
| 200306 | 35,74 | - | - | - | - | D5 | 35,74 | - |
| 200307 | 564,46 | 1152,22 | R14 | 8,86 | - | D5 | 555,60 | 1152,22 |
| 200399 | 204,38 | 544,64 | - | - | - | D5 | 204,38 | 544,64 |
| suma ogółem | 39506,53 | 45002,60 |  | 2232,28 | 13818,11 |  | 37274,25 | 31184,49 |

Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta Koszalina zagospodarowane są poza terenem miasta (na terenie powiatu koszalińskiego ziemskiego, gm. Sianów, ZOO Sianów).

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

Tabela 2. Ilość i rodzaje odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym wytworzonych na terenie miasta Koszalina i zagospodarowanych na terenie miasta Koszalina lub powiatu koszalińskiego ziemskiego (gmina Sianów, w ZOO Sianów) w okresie sprawozdawczym 2007-2008

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2007r. | 2008r. |  | 2007r. | 2008r. |  | 2007r. | 2008r. |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200134 | - | 0,12 | R13 | - | 0,12 | - | - | - |
| 160601* | - | 0,38 | R12 | - | 0,38 | - | - | - |
| suma ogółem | - | 0,50 |  | - | 0,50 |  | - | - |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170601* | 2,45 | 4,16 | - | - | - | D5 | 2,45 | 4,16 |
| 170605* | 67,36 | 115,74 | - | - | - | D5 | 67,36 | 115,74 |
| suma ogółem | 69,81 | 119,90 |  | - | - |  | 69,81 | 119,90 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 791,19 | 971,39 | R14 | 791,19 | 971,39 | - | - | - |
| 160106 | 29,4 | 23,16 | R14 | 29,4 | 23,16 | - | - | - |
| suma ogółem | 820,59 | 994,55 |  | 820,59 | 994,55 |  | - | - |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180103* | 280,7150 | 307,9490 | - | - | - | D10 | 280,7150 | 307,9490 |
| 180202* | 5,9310 | 12,6750 | - | - | - | D10 | 5,9310 | 12,6750 |
| 190306* | 3,4950 | 4,1500 | - | - | - | D10 | 3,4950 | 4,1500 |
| 020599 | 1,3750 | 2,1090 | - | - | - | D10 | 1,3750 | 2,1090 |
| 180108* | 0,4880 | 2,2980 | - | - | - | D10 | 0,4880 | 2,2980 |
| 180109 | 0,5310 | 1,7140 | - | - | - | D10 | 0,5310 | 1,7140 |
| 180106* | 0,0340 | 1,5580 | - | - | - | D10 | 0,0340 | 1,5580 |
| 180104 | 0,0588 | 0,9920 | - | - | - | D10 | 0,0588 | 0,9920 |
| 180102* | 0,1340 | 0,8920 | - | - | - | D10 | 0,1340 | 0,8920 |
| 190110* | - | 0,9990 | - | - | - | D10 | - | 0,9990 |
| 180201 | 0,1160 | 0,2410 | - | - | - | D10 | 0,1160 | 0,2410 |
| 180101 | 0,1860 | 0,0640 | - | - | - | D10 | 0,1860 | 0,0640 |
| 180203 | 0,1450 | 0,0640 | - | - | - | D10 | 0,1450 | 0,0640 |
| 180206 | - | 0,1950 | - | - | - | D10 | - | 0,1950 |
| 180107 | 0,0140 | 0,1720 | - | - | - | D10 | 0,0140 | 0,1720 |
| 180208 | 0,0002 | 0,1150 | - | - | - | D10 | 0,0002 | 0,1150 |
| 180182* | 0,0510 | - | - | - | - | D10 | 0,0510 | - |
| 180205* | 0,0020 | - | - | - | - | D10 | 0,0020 | - |
| suma ogółem | 293,276 | 336,187 |  |  |  |  | 293,276 | 336,187 |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 12,33 | 19,02 | R14 | 12,33 | 19,02 | - | - | - |
| suma ogółem | 12,33 | 19,02 |  | 12,33 | 19,02 |  | - | - |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 153,28 | 127,76 | R15 | 153,28 | 127,76 | - | - | - |
| suma | 153,28 | 127,76 |  | 153,28 | 127,76 |  | - | - |
| 150102 | 699,44 | 787,18 | R15 | 699,44 | 787,18 | - | - | - |
| 150102 | 233,2 | 319,37 | R14 | 233,2 | 319,37 | - | - | - |
| 150102 | 8,3 | - | R5 | 8,3 | - | - | - | - |
| suma | 940,94 | 1106,5 |  | 940,94 | 1106,5 |  | - | - |
| 150103 | 6,86 | 92,37 | R14 | 6,86 | 92,37 | - | - | - |
| suma | 6,86 | 92,37 |  | 6,86 | 92,37 |  | - | - |
| 150104 | 0,13 | 0,04 | R13 | 0,13 | 0,04 | - | - | - |
| 150104 | 0,8 | - | R14 | 0,8 | - | - | - | - |
| suma | 0,93 | 0,04 |  | 0,93 | 0,04 |  | - | - |
| 150105 | - | 0,64 | R13 | - | 0,64 | - | - | - |
| suma | - | 0,64 |  | - | 0,64 |  | - | - |
| 150106 | - | 0,82 | R15 | - | 0,82 | - | - | - |
| suma | - | 0,82 |  | - | 0,82 |  | - | - |
| 150107 | 830,10 | 999,56 | R13 | 830,10 | 999,56 | - | - | - |
| suma | 830,10 | 999,56 |  | 830,10 | 999,56 |  | - | - |
| suma ogółem | 1932,11 | 2327,69 |  | 1932,11 | 2327,69 |  | - | - |

* - odpady niebezpieczne

- - brak danych w wojewódzkiej bazie wytwarzania i gospodarowania odpadami (wso) lub wartość liczbowa: 0

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

Tabela 3. Ilość i rodzaje pozostałych odpadów wytworzonych na terenie miasta Koszalina i zagospodarowanych na terenie lub poza terenem miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Kod | Wytwarzanie odpadów |  |  | Odzysk |  |  | Unieszkodliwienie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] |  |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  | Oznaczenie procesu | Masa [Mg] |  |
|  | 2007r. | 2008r. |  |  | 2007r. | 2008r. |  | 2007r. | 2008r. |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | 305,23 |  | 335,13 | R14 | 305,23 | 335,13 | - | - | - |
| suma | 305,23 |  | 335,13 |  | 305,23 | 335,13 |  | - | - |
| 170102 | 146,29 |  | 440,16 | R14 | 146,29 | 440,16 | - | - | - |
| suma | 146,29 |  | 440,16 |  | 146,29 | 440,16 |  | - | - |
| 170103 | 13,04 |  | 71,72 | R14 | 13,04 | 71,72 | - | - | - |
| suma | 13,04 |  | 71,72 |  | 13,04 | 71,72 |  | - | - |
| 170107 | 931,62 |  | 67,86 | R14 | 931,62 | 67,86 | - | - | - |
| suma | 931,62 |  | 67,86 |  | 931,62 | 67,86 |  | - | - |
| 170180 | 3,76 |  | 6,02 | R14 | 3,76 | 6,02 | - | - | - |
| suma | 3,76 |  | 6,02 |  | 3,76 | 6,02 |  | - | - |
| 170182 | 25,47 |  | 322,10 | - | - | - | D5 | 25,47 | 322,10 |
| suma | 25,47 |  | 322,10 |  | - | - |  | 25,47 | 322,10 |
| 170201 | - |  | 263,01 | R14 | - | 263,01 | - | - | - |
| suma | - |  | 263,01 |  | - | 263,01 |  | - | - |
| 170202 | 41,02 |  | 58,24 | R13 | 41,02 | 51,30 | D5 | - | 6,94 |
| suma | 41,02 |  | 58,24 |  | 41,02 | 51,30 |  | - | 6,94 |
| 170203 | 67,94 |  | 65,22 | R13 | - | 9,16 | D5 | 67,94 | 56,06 |
| suma | 67,94 |  | 65,22 |  | - | 9,16 |  | 67,94 | 56,06 |
| 170380 | 253,06 |  | 358,60 | - | - | - | D5 | 253,06 | 358,60 |
| 170380 | - |  | 3,40 | R14 | - | 3,4 | - | - | - |
| suma | 253,06 |  | 362,00 |  | - | 3,4 |  | 253,06 | 358,60 |
| 170401 | 3,3 |  | 0,97 | R14 | 3,3 | 0,97 | - | - | - |
| suma | 3,3 |  | 0,97 |  | 3,3 | 0,97 |  | - | - |
| 170402 | 24,8 |  | 0,27 | R14 | 24,8 | 0,27 | - | - | - |
| suma | 24,8 |  | 0,27 |  | 24,8 | 0,27 |  | - | - |
| 170405 | 16061,7 |  | 2218,64 | R14 | 16061,7 | 2218,64 | - | - | - |
| suma | 16061,7 |  | 2218,64 |  | 16061,7 | 2218,64 |  | - | - |
| 170407 | 41,8 |  | - | R14 | 41,8 | - | - | - | - |
| suma | 41,8 |  | - |  | 41,8 | - |  | - | - |
| 170504 | 182,62 |  | 223,10 | R14 | 182,62 | 223,10 | - | - | - |
| suma | 182,62 |  | 223,10 |  | 182,62 | 223,10 |  | - | - |
| 170508 | - |  | 366,0 | R14 | - | 366,0 | - | - | - |
| suma | - |  | 366,0 |  | - | 366,0 |  | - | - |
| 170604 | 561,49 |  | 667,62 | - | - | - | D5 | 561,49 | 667,62 |
| suma | 561,49 |  | 667,62 |  | - | - |  | 561,49 | 667,62 |
| 170802 | 50,08 |  | 108,89 | - | - | - | D5 | 50,08 | 108,89 |
| suma | 50,08 |  | 108,89 |  | - | - |  | 50,08 | 108,89 |
| 170904 | 2080,98 |  | 3665,89 | R14 | - | 1623,16 | D5 | 2080,98 | 2042,73 |
| suma | 2080,98 |  | 3665,89 |  | - | 1623,16 |  | 2080,98 | 2042,73 |
| suma ogółem | 20794,2 |  | 9242,84 |  | 17755,18 | 5679,9 |  | 3039,02 | 3562,94 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190805 | 15837,2 | 17343,34 |  | R10 | 15837,2 | 17343,34 | - | - | - |
| 190805 | 1189,0 | - |  | R3 | 1189,0 | - | - | - | - |
| suma ogółem | 17026,0 | 17343,34 |  |  | 17026,0 | 17343,34 |  | - | - |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030105 | - | 2435,47 |  | R14 | - | 2435,47 | - | - | - |
| 030105 | 1812,0 | 157,0 |  | R1 | 1812,0 | 157,0 | - | - | - |
| 030105 | 207,0 | 112,0 |  | R15 | 207,0 | 112,0 | - | - | - |
| suma | 2019,0 | 2704,47 |  |  | 2019,0 | 2704,47 |  | - | - |
| 070213 | 63,6 | 58,68 |  | R15 | 63,6 | 58,68 | - | - | - |
| 070213 | 19,6 | 36,38 |  | R14 | 19,6 | 36,38 | - | - | - |
| suma | 83,2 | 95,06 |  |  | 83,2 | 95,06 |  | - | - |
| 100101 | 11,4 | - |  | R14 | 11,4 | - | - | - | - |
| suma | 11,4 | - |  |  | 11,4 | - |  | - | - |
| 100102 | 3379,7 | 925,4 |  | R14 | 3379,7 | 925,4 | - | - | - |
| suma | 3379,7 | 925,4 |  |  | 3379,7 | 925,4 |  | - | - |
| 100115 | 306,6 | - |  | R14 | 306,6 | - | - | - | - |
| suma | 306,6 | - |  |  | 306,6 | - |  | - | - |
| 100117 | 5358,0 | 2502,3 |  | R14 | 5358,0 | 2502,3 | - | - | - |
| suma | 5358,0 | 2502,3 |  |  | 5358,0 | 2502,3 |  | - | - |
| 100180 | 7007,0 | 4412,0 |  | R14 | 7007,0 | 4412,0 | - | - | - |
| suma | 7007,0 | 4412,0 |  |  | 7007,0 | 4412,0 |  | - | - |
| 120105 | 92,3 | 10,41 |  | R5 | 92,3 | 10,41 | - | - | - |
| suma | 92,3 | 10,41 |  |  | 92,3 | 10,41 |  | - | - |
| 120199 | 0,1 | - |  | R14 | 0,1 | - | - | - | - |
| suma | 0,1 | - |  |  | 0,1 | - |  | - | - |
| 160117 | 232,0 | - |  | R14 | 232,0 | - | - | - | - |
| suma | 232,0 | - |  |  | 232,0 | - |  | - | - |
| 160118 | 3,1 | - |  | R14 | 3,1 | - | - | - | - |
| suma | 3,1 | - |  |  | 3,1 | - |  | - | - |
| 160306 | - | 1,9 |  | R14 | - | 1,9 | - | - | - |
| suma | - | 1,9 |  |  | - | 1,9 |  | - | - |
| 190801 | 399,8 | - |  | - | - | - | D5 | 399,8 | - |
| suma | 399,8 | - |  |  | - | - |  | 399,8 | - |
| 190802 | 300,4 | - |  | - | - | - | D5 | 300,4 | - |
| suma | 300,4 | - |  |  | - | - |  | 300,4 | - |
| 191202 | 20,2 | - |  | R15 | 20,2 | - | - | - | - |
| suma | 20,2 | - |  |  | 20,2 | - |  | - | - |
| 191212 | - | 5,16 |  | R15 | - | 5,16 | - | - | - |
| suma | - | 5,16 |  |  | - | 5,16 |  | - | - |
| suma ogółem | 19213,00 | 28000,04 |  |  | 18512,80 | 28000,04 |  | 700,20 | - |

- - brak danych w wojewódzkiej bazie wytwarzania i gospodarowania odpadami (wso)

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

Objaśnienia do tabel 1, 2 i 3:

- kod odpadu wg rozporządz. Ministra Środowiska z 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206);

- masa - wg informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez Marszałka Województwa;

- w tabelach powyżej zebrano zsumowane dane o odpadach wytworzonych na terenie miasta Koszalina, podano łączną masę odpadów dla każdego kodu odpadów;

- oznaczenie procesu odzysku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; oznaczenie procesu unieszkodliwiania – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

- w tabelach zebrano zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu z terenu miasta, podano łączną masę odpadów dla każdego kodu odpadów, jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, pokazano w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana poszczególnym procesom odzysku.

Tabela 4. Zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Koszalina w instalacjach i poza instalacjami na terenie miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego ziemskiego (ZOO Sianów)

| Kod | Zagospodarowanie odpadów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W instalacjach i urządzeniach |  | Poza instalacjami i urządzeniami |  | Ogółem |  |
|  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  | Masa [Mg] |  |
|  | 2007r. | 2008r. | 2007r. | 2008r. | 2007r. | 2008r. |
| Odpady komunalne |  |  |  |  |  |  |
| 200101 | 3,66 | 5,00 | - | - | 3,66 | 5,00 |
| 200110 | - | 0,16 | - | - | - | 0,16 |
| 200111 | - | 1,38 | - | - | - | 1,38 |
| 200138 | - | 2,82 | - | - | - | 2,82 |
| 200139 | 11,68 | 13,84 | - | - | 11,68 | 13,84 |
| 200201 | 2097,68 | 2195,22 | - | - | 2097,68 | 2195,22 |
| 200202 | 30,30 | 67,42 | - | - | 30,30 | 67,42 |
| 200203 | 859,02 | 1018,18 | - | - | 859,02 | 1018,18 |
| 200301 | 35597,81 | 37528,04 | - | - | 35597,81 | 37528,04 |
| 200302 | 21,70 | 159,64 | - | - | 21,70 | 159,64 |
| 200303 | 80,10 | 2314,04 | - | - | 80,10 | 2314,04 |
| 200306 | 35,74 | - | - | - | 35,74 | - |
| 200307 | 564,46 | 1152,22 | - | - | 564,46 | 1152,22 |
| 200399 | 204,38 | 544,64 | - | - | 204,38 | 544,64 |
| suma ogółem | 39506,53 | 45002,60 | - | - | 39506,53 | 45002,60 |
| Odpady podlegające odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |  |
| Odpady zawierające PCB |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - | - | - | - | - |
| Oleje odpadowe |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - | - | - | - | - |
| Zużyte baterie i akumulatory |  |  |  |  |  |  |
| 200134 | - | 0,12 | - | - | - | 0,12 |
| 160601* | - | 0,38 | - | - | - | 0,38 |
| suma ogółem | - | 0,50 | - | - | - | 0,50 |
| Odpady zawierające azbest |  |  |  |  |  |  |
| 170601* | 2,45 | 4,16 | - | - | 2,45 | 4,16 |
| 170605* | 67,36 | 115,74 | - | - | 67,36 | 115,74 |
| suma ogółem | 69,81 | 119,90 | - | - | 69,81 | 119,90 |
| Przeterminowane środki ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - | - | - | - | - |
| Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - | - | - | - | - |
| Pojazdy wycofane z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |
| 160104* | 791,19 | 971,39 | - | - | 791,19 | 971,39 |
| 160106 | 29,4 | 23,16 | - | - | 29,4 | 23,16 |
| suma ogółem | 820,59 | 994,55 | - | - | 820,59 | 994,55 |
| Odpady medyczne i weterynaryjne |  |  |  |  |  |  |
| 180103* | 280,7150 | 307,9490 | - | - | 280,7150 | 307,9490 |
| 180202* | 5,9310 | 12,6750 | - | - | 5,9310 | 12,6750 |
| 190306* | 3,4950 | 4,1500 | - | - | 3,4950 | 4,1500 |
| 020599 | 1,3750 | 2,1090 | - | - | 1,3750 | 2,1090 |
| 180108* | 0,4880 | 2,2980 | - | - | 0,4880 | 2,2980 |
| 180109 | 0,5310 | 1,7140 | - | - | 0,5310 | 1,7140 |
| 180106* | 0,0340 | 1,5580 | - | - | 0,0340 | 1,5580 |
| 180104 | 0,0588 | 0,9920 | - | - | 0,0588 | 0,9920 |
| 180102* | 0,1340 | 0,8920 | - | - | 0,1340 | 0,8920 |
| 190110* | - | 0,9990 | - | - | - | 0,9990 |
| 180201 | 0,1160 | 0,2410 | - | - | 0,1160 | 0,2410 |
| 180101 | 0,1860 | 0,0640 | - | - | 0,1860 | 0,0640 |
| 180203 | 0,1450 | 0,0640 | - | - | 0,1450 | 0,0640 |
| 180206 | - | 0,1950 | - | - | - | 0,1950 |
| 180107 | 0,0140 | 0,1720 | - | - | 0,0140 | 0,1720 |
| 180208 | 0,0002 | 0,1150 | - | - | 0,0002 | 0,1150 |
| 180182* | 0,0510 | - | - | - | 0,0510 | - |
| 180205* | 0,0020 | - | - | - | 0,0020 | - |
| suma ogółem | 293,276 | 336,187 | - | - | 293,276 | 336,187 |
| Odpady materiałów wybuchowych |  |  |  |  |  |  |
| suma ogółem | - | - | - | - | - | - |
| Zużyte opony |  |  |  |  |  |  |
| 160103 | 12,33 | 19,02 | - | - | 12,33 | 19,02 |
| suma ogółem | 12,33 | 19,02 | - | - | 12,33 | 19,02 |
| Odpady opakowaniowe |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | 153,28 | 127,76 | - | - | 153,28 | 127,76 |
| suma | 153,28 | 127,76 | - | - | 153,28 | 127,76 |
| 150102 | 699,44 | 787,18 | - | - | 699,44 | 787,18 |
| 150102 | 233,2 | 319,37 | - | - | 233,2 | 319,37 |
| 150102 | 8,3 | - | - | - | 8,3 | - |
| suma | 940,94 | 1106,5 | - | - | 940,94 | 1106,5 |
| 150103 | 6,86 | 92,37 | - | - | 6,86 | 92,37 |
| suma | 6,86 | 92,37 | - | - | 6,86 | 92,37 |
| 150104 | 0,13 | 0,04 | - | - | 0,13 | 0,04 |
| 150104 | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - |
| suma | 0,93 | 0,04 | - | - | 0,93 | 0,04 |
| 150105 | - | 0,64 | - | - | - | 0,64 |
| suma | - | 0,64 | - | - | - | 0,64 |
| 150106 | - | 0,82 | - | - | - | 0,82 |
| suma | - | 0,82 | - | - | - | 0,82 |
| 150107 | 830,10 | 999,56 | - | - | 830,10 | 999,56 |
| suma | 830,10 | 999,56 | - | - | 830,10 | 999,56 |
| suma ogółem | 1932,11 | 2327,69 | - | - | 1932,11 | 2327,69 |
| Odpady pozostałe |  |  |  |  |  |  |
| Odpady z budowy, remontów obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |
| 170101 | 305,23 | 335,13 | - | - | 305,23 | 335,13 |
| suma | 305,23 | 335,13 | - | - | 305,23 | 335,13 |
| 170102 | 146,29 | 440,16 | - | - | 146,29 | 440,16 |
| suma | 146,29 | 440,16 | - | - | 146,29 | 440,16 |
| 170103 | 13,04 | 71,72 | - | - | 13,04 | 71,72 |
| suma | 13,04 | 71,72 | - | - | 13,04 | 71,72 |
| 170107 | 931,62 | 67,86 | - | - | 931,62 | 67,86 |
| suma | 931,62 | 67,86 | - | - | 931,62 | 67,86 |
| 170180 | 3,76 | 6,02 | - | - | 3,76 | 6,02 |
| suma | 3,76 | 6,02 | - | - | 3,76 | 6,02 |
| 170182 | 25,47 | 322,10 | - | - | 25,47 | 322,10 |
| suma | 25,47 | 322,10 | - | - | 25,47 | 322,10 |
| 170201 | - | 263,01 | - | - | - | 263,01 |
| suma | - | 263,01 | - | - | - | 263,01 |
| 170202 | 41,02 | 58,24 | - | - | 41,02 | 58,24 |
| suma | 41,02 | 58,24 | - | - | 41,02 | 58,24 |
| 170203 | 67,94 | 65,22 | - | - | 67,94 | 65,22 |
| suma | 67,94 | 65,22 | - | - | 67,94 | 65,22 |
| 170380 | 253,06 | 358,60 | - | - | 253,06 | 358,60 |
| 170380 | - | 3,40 | - | - | - | 3,40 |
| suma | 253,06 | 362,00 | - | - | 253,06 | 362,00 |
| 170401 | 3,3 | 0,97 | - | - | 3,3 | 0,97 |
| suma | 3,3 | 0,97 | - | - | 3,3 | 0,97 |
| 170402 | 24,8 | 0,27 | - | - | 24,8 | 0,27 |
| suma | 24,8 | 0,27 | - | - | 24,8 | 0,27 |
| 170405 | 16061,7 | 2218,64 | - | - | 16061,7 | 2218,64 |
| suma | 16061,7 | 2218,64 | - | - | 16061,7 | 2218,64 |
| 170407 | 41,8 | - | - | - | 41,8 | - |
| suma | 41,8 | - | - | - | 41,8 | - |
| 170504 | 182,62 | 223,10 | - | - | 182,62 | 223,10 |
| suma | 182,62 | 223,10 | - | - | 182,62 | 223,10 |
| 170508 | - | 366,0 | - | - | - | 366,0 |
| suma | - | 366,0 | - | - | - | 366,0 |
| 170604 | 561,49 | 667,62 | - | - | 561,49 | 667,62 |
| suma | 561,49 | 667,62 | - | - | 561,49 | 667,62 |
| 170802 | 50,08 | 108,89 | - | - | 50,08 | 108,89 |
| suma | 50,08 | 108,89 | - | - | 50,08 | 108,89 |
| 170904 | 2080,98 | 3665,89 | - | - | 2080,98 | 3665,89 |
| suma | 2080,98 | 3665,89 | - | - | 2080,98 | 3665,89 |
| suma ogółem | 20794,2 | 9242,84 | - | - | 20794,2 | 9242,84 |
| Komunalne osady ściekowe |  |  |  |  |  |  |
| 190805 | 15837,2 | 17343,34 | - | - | 15837,2 | 17343,34 |
| 190805 | 1189,0 | - | - | - | 1189,0 | - |
| suma ogółem | 17026,0 | 17343,34 | - | - | 17026,0 | 17343,34 |
| Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy |  |  |  |  |  |  |
| 030105 | - | 2435,47 | - | - | - | 2435,47 |
| 030105 | 1812,0 | 157,0 | - | - | 1812,0 | 157,0 |
| 030105 | 207,0 | 112,0 | - | - | 207,0 | 112,0 |
| suma | 2019,0 | 2704,47 | - | - | 2019,0 | 2704,47 |
| 070213 | 63,6 | 58,68 | - | - | 63,6 | 58,68 |
| 070213 | 19,6 | 36,38 | - | - | 19,6 | 36,38 |
| suma | 83,2 | 95,06 | - | - | 83,2 | 95,06 |
| 100101 | 11,4 | - | - | - | 11,4 | - |
| suma | 11,4 | - | - | - | 11,4 | - |
| 100102 | 3379,7 | 925,4 | - | - | 3379,7 | 925,4 |
| suma | 3379,7 | 925,4 | - | - | 3379,7 | 925,4 |
| 100115 | 306,6 | - | - | - | 306,6 | - |
| suma | 306,6 | - | - | - | 306,6 | - |
| 100117 | 5358,0 | 2502,3 | - | - | 5358,0 | 2502,3 |
| suma | 5358,0 | 2502,3 | - | - | 5358,0 | 2502,3 |
| 100180 | 7007,0 | 4412,0 | - | - | 7007,0 | 4412,0 |
| suma | 7007,0 | 4412,0 | - | - | 7007,0 | 4412,0 |
| 120105 | 92,3 | 10,41 | - | - | 92,3 | 10,41 |
| suma | 92,3 | 10,41 | - | - | 92,3 | 10,41 |
| 120199 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |
| suma | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - |
| 160117 | 232,0 | - | - | - | 232,0 | - |
| suma | 232,0 | - | - | - | 232,0 | - |
| 160118 | 3,1 | - | - | - | 3,1 | - |
| suma | 3,1 | - | - | - | 3,1 | - |
| 160306 | - | 1,9 | - | - | - | 1,9 |
| suma | - | 1,9 | - | - | - | 1,9 |
| 190801 | 399,8 | - | - | - | 399,8 | - |
| suma | 399,8 | - | - | - | 399,8 | - |
| 190802 | 300,4 | - | - | - | 300,4 | - |
| suma | 300,4 | - | - | - | 300,4 | - |
| 191202 | 20,2 | - | - | - | 20,2 | - |
| suma | 20,2 | - | - | - | 20,2 | - |
| 191212 | - | 5,16 | - | - | - | 5,16 |
| suma | - | 5,16 | - | - | - | 5,16 |
| suma ogółem | 19213,00 | 28000,04 | - | - | 19213,00 | 28000,04 |

- - brak danych w WSO lub wartość: 0

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

## 2.2. Stan formalno – prawny i techniczny instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów oraz ocena ich mocy przerobowych

W sprawozdaniu niniejszym zebrano podstawowe dane o instalacjach do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innymi metodami niż składowanie na terenie miasta i umieszczono zestawienia tych instalacji.

Zestawienia danych zamieszczono w tabelach poniżej od 5 do 8. Zawarto tu informacje dotyczące instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, odrębnie dla poszczególnych typów instalacji na terenie i poza terenem miasta (na których zagospodarowywane są odpady wytwarzane z terenu miasta Koszalina). Dla poszczególnych instalacji dokonano oceny spełniania wymagań prawnych i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań, wskazano, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji (tabela 8).

Tabela 5. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Rodzaj instalacji** | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sortownie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów | Pozwolenie zintegrowane | K-SR-Ś-6-6619/9/05 ze zm., 22.03.2005, Wojewoda Zachodniopomorski | 22.03.2015 | R15 | 150102 150101 200101 150104 150106 | 1400 | 1164,56 163,32 4,58 0,16 | 1327,40 132,24 5,00 0,82 |
| Kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompostowanie w pryzmach | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów | Pozwolenie zintegrowane | K-SR-Ś-6-6619/9/05 ze zm., 22.03.2005, Wojewoda Zachodniopomorski | 22.03.2015 | R3 | 190805, 200201 | 8000 | 2636,76 2622,10 | 1620,58 2234,24 |
| Instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłady do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja do rozdziału zmieszanych odpadów komunalnych na trzy frakcje | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów | Pozwolenie zintegrowane | K-SR-Ś-6-6619/9/05 ze zm., 22.03.2005, Wojewoda Zachodniopomorski | 22.03.2015 | R15 | 200301 | 22000 7700 | - | 12926,90 |
| Instalacje do kompostowania odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kompostowanie w pryzmach | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów | Pozwolenie zintegrowane | K-SR-Ś-6-6619/9/05 ze zm., 22.03.2005, Wojewoda Zachodniopomorski | 22.03.2015 | R3 | 191212 (frakcja 30-90 mm) | 7700 | - | 2532,60 |
| Instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłady do termicznego przekształcania odpadów komunalnych - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakłady do produkcji paliwa alternatywnego - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

Tabela 6. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które podlegają odrębnym przepisom prawnym według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Auto-Złom Dariusz Kotowski ,ul.Szczecińska 67, 75-950 Koszalin | stacja demontażu ul. Szczecińska 67, 75-950 Koszalin | decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | IK.III.GK.7660-45/04, 2004-11-19, Urząd Miejski w Koszalinie | 2014-11-19 | R14 | 160104* 160106 | 2400,00 | 820,588 | 971,388 |  |
| Zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spalarnie wyłącznie odpadów medycznych i weterynaryjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Szpital Wojewódzki im. M.Kopernika ul. T.Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | Spalarnia, Szpital Wojewodzki im. M.Kopernika ul. T.Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin | decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | IK.III.GK.7660-6/05, 2005-02-07, Urząd Miejski w Koszalinie | 2015-01-31 | D10 | 020599 180101 180102* 180103* 180104 180106* 180107 180108* 180109 180182* 180201 180202* 180203 180205* 180206 180208 190110* | 6960,00 | 289,781 | 332,037 |  |
| Spalarnie odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami odpadów medycznych i weterynaryjnych) - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje do recyklingu zużytych opon - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 7. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres podmiotu zarządzającego | Adres instalacji | Rodzaj decyzji | Numer decyzji; data wydania/ organ wydający | Data ważności decyzji | Symbol R lub D wg decyzji | Rodzaj odpadu /kod | Zdolności przerobowe roczne [Mg/rok] | Ilość odpadów przetworzonych w 2007 r. [Mg] | Ilość odpadów przetworzonych w 2008 r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Spalarnie i współspalarnie odpadów (poza spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych) - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów innych niż komunalne - brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Polbruk S.A. ul. Nowy Świat 16 c, 80-299 Gdańsk | Automatyczna wibracja Linia do produkcji prefabrykatów betonowych ul. Słowiańska 10, 75-846 Koszalin | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pozwolenie na wytwarzanie odpadów | OŚ.I.GK.7638-53/02, 2002 Urząd Miejski w Koszalinie IK.III.GK.7660-16/08 2008-05-26 Urząd Miejski w Koszalinie | 2012 2018-05-26 | R14 | 100102 100115 100117 | 3000,0 | 2605,2 | 2502,3 |
| 2 | Górażdże Beton Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 45-076 Opole | węzeł betoniarski ul. Bohaterów Warszawy, 75-211 Koszalin | decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi | IK.III.GK.7660-45/04 2004-11-19 Urząd Miejski w Koszalinie | 2014-11-19 | R14 | 100102 | 130000,0 | 2526,0 | 925,4 |
| 3 | P.P.U. "NOVATOR" Mariusz Nowakowski, ul. Marantowska 13, 62-510 Konin | ul. Franciszkańska 9, 75-249 Koszalin instalacja do cięcia złomu | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IK.III.GK.7661-29/05 2005-10-20 Urząd Miejski w Koszalinie | 2015-10-20 | R14 | 170405 | 20000,0 | 16061,7 | 0,0 |
| 4 | Zakład Usługowy "RECYKLON" Piotr Radosz Sp. Jawna ul. Słowiańska 17A, 75-846 Koszalin Instalacja do recylkingu materiałowego ul. Słowiańska 17A, 75-846 Koszalin | granulator | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IK.III.GK.7661-13/08 zmieniająca decyzję : IK.GK.7638-40/03 2008-06-16 Urząd Miejski w Koszalinie | 2013-06-25 | R14 | 070213 150102 | 600,0 | 110,2 | 0,0 |
|  |  | kruszarka |  |  |  | R14 | 070213 150102 | 1000,0 | 110,2 | 0,0 |
|  |  | linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych |  |  |  | R14 | 070213 150102 | 1200,0 | 0,0 | 355,752 |
|  |  | myjka do folii |  |  |  | R14 | 150102 | 200,0 | 142,7 | 0,0 |
|  |  | suszarka |  |  |  | R14 | 150102 | 200,0 | 40,4 | 0,0 |
|  |  | wytłaczarka |  |  |  | R14 | 150102 | 500,0 | 233,2 | 0,0 |
|  |  | zagęszczarka |  |  |  | R14 | 150102 | 200,0 | 142,7 | 0,0 |
|  |  | Ogółem posiadacz |  |  |  | - | - | - | 779,4 | 355,752 |
| 5 | FCH Sp. z o.o. ul. Połczyńska 67a, 75-816 Koszalin urządzenie do obróbki mechanicznej odpadów (cięcie i sortowanie ) | obróbka mechaniczna urządzenie do obróbki mechanicznej ul. Połczyńska 67a, 75-816 Koszalin | pozwolenie na wytwarzanie odpadów zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IK.III.GK.7660-31/08, 2008-11-17, Urząd Miejski w Koszalinie IK.III.GK.7661-29/05,2005.10.20 Urząd Miejski w Koszalinie | 2018-11-17 2015-10-20 | R15 | 070213 191202 | 300,0 | 156,6 | 238,004 |
| 6 | Zakład Usługowo-Handlowy "BIMAR", Andrzej Bielec ul. Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin | urządzenie do fizycznej przeróbki odpadów drewna rębak BRUKS mobliny 1002CT ul. Małopolska 15/2, 75-393 Koszalin | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów | IK.III.GK.7661-10/06 2006-06-20 Urząd Miejski w Koszalinie | 2016-06-20 | R14 | 030105 | 20000,0 | 0,0 | 2435,47 |
| 7 | P.W. "FOLIMEX" Dagmara Rychter ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin | P.W. "FOLIMEX" Dagmara Rychter ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin rozdrabniacz | zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | IK.GK.7638-35/03 2003-05-29 Urząd Miejski w Koszalinie | 2013-05-29 | R5 | 120105 150102 | 430,0 | 100,6 | 10,412 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 8. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów, które nie spełniają wymagań – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres instalacji | Wymagania, których nie spełnia instalacja | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |  |
| 1 | Brak instalacji, które nie spełniają wymagań |  |  |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |
| 2 | Brak instalacji, które nie spełniają wymagań |  |  |
| Instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów pozostałych |  |  |  |
| 3 | Brak instalacji, które nie spełniają wymagań |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r

## 2.3. Realizacja planu zamykania instalacji - poza składowiskami odpadów -niespełniających wymagań ochrony środowiska

Na terenie miasta Koszalina nie występują instalacje unieszkodliwiania lub odzysku odpadów wymagające zamknięcia, niespełniające wymagań ochrony środowiska. Informacje w tym zakresie przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Realizacja na terenie miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym (2007-2008) planu zamykania instalacji, w szczególności spalarni odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

| Lp. | Nazwa i adres instalacji przeznaczonej do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów komunalnych |  |  |  |  |
| 1. | Brak instalacji przeznaczonych do zamknięcia. |  |  |  |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |
| 1 | Brak instalacji przeznaczonych do zamknięcia. |  |  |  |
| Instalacje unieszkodliwiania odpadów pozostałych |  |  |  |  |
| 1. | Brak instalacji przeznaczonych do zamknięcia. |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

## 2.4. Stan formalno – prawny i techniczny składowisk odpadów

Na terenie miasta Koszalina nie ma zlokalizowanych składowisk odpadów.

Składowisko odpadów, na które kierowane są odpady wytwarzane na terenie miasta, znajduje się poza terenem miasta Koszalina, w gminie Sianów (powiat koszaliński ziemski), w ZOO Sianów. Posiada pozwolenie zintegrowane ważne do roku 2015. Szczegółowe dane w załączeniu (karta instalacji) do niniejszego sprawozdania.

Na terenie miasta Koszalina nie ma obiektów unieszkodliwiania odpadów objętych przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865).

Tabela 10. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne z terenu miasta Koszalina – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] | Czy są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie [T/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Składowisko odpadów komunalnych w Sianowie | 16,1751 54,1349 | 975748,4 +104550 | 702392,59 +10463,13 | 273355,81+ 94086,87 | 702392,59 +10463,13 | 273355,81+ 94086,87 | T | T | T | T |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 11. Zestawienie czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 12. Zestawienie czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych (poza składowiskami wyłącznie odpadów azbestu) – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 13. Zestawienie czynnych składowisk odpadów obojętnych – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie posiadania decyzji1) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji2) [T/¦N] | Czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji3) [T/¦N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Objaśnienia do tabel:

1) Składowiska odpadów,  które zostały oddane do eksploatacji przed dniem 1 października 2001r., powinny posiadać:

a) co najmniej jeden z następujących zestawów decyzji:

— decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę,

— pozwolenie na użytkowanie,

— decyzja o dostosowaniu lub zamknięciu, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085,z późn. zm.), wydana do dnia 31 grudnia 2003r.,

oraz

b) decyzję zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska.

Składowiska oddane do użytkowania po dniu 1 października 2001r. powinny posiadać decyzje określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

2) wskazano, czy składowisko spełnia wymagania w zakresie budowy i eksploatacji, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320) i w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858) – według stanu prawnego na koniec okresu sprawozdawczego.

3) wskazano, czy składowisko spełnia wymagania w zakresie lokalizacji, określone w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320) - bez względu na fakt, czy podlega § 20 tegoż rozporządzenia.

*    podano masę zeskładowanych odpadów od początku eksploatacji składowiska.

Tabela 14. Zestawienie składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3]4) | Pojemność wypełniona [m3]4) | Pojemność pozostała [m3]4) | Masa składowanych odpadów [Mg]4) | Masa odpadów do przyjęcia[Mg] 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk na terenie miasta Koszalina. |  |  |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Składowisko odpadów komunalnych w ZOO Sianów – kwatera odpadów azbestowych | 16,1751 54,1349 | 30000 | 1465,44 | 28534,56* | 1465,44 | 28000,00 |
| 2 | Brak składowisk na terenie miasta Koszalina. |  |  |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne, posiadające wydzielone kwatery do składowania odpadów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk na terenie miasta Koszalina. |  |  |  |  |  |  |

4) dane wyłącznie dotyczące odpadów zawierających azbest

*rzeczywista pojemność jest mniejsza gdyż składowanie kończy się poniżej 2m od poziomu terenu

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 15. Zestawienie czynnych składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań w zakresie posiadania decyzji oraz w zakresie budowy i eksploatacji – stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie posiadania decyzji | Sposób poprawy sytuacji | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie budowy i eksploatacji | Sposób poprawy sytuacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |  |
| 1 | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

Tabela 16. Zestawienie składowisk odpadów niespełniających wymagań w zakresie lokalizacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| L.p. | Nazwa i adres składowiska | Zakres niespełnienia wymagań w zakresie lokalizacji5) |
| --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne |  |  |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne |  |  |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |
| 1. | Brak składowisk odpadów na terenie miasta Koszalina |  |

5) obszary zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 320).

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 17. Zestawienie czynnych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)6)

| L.p. | Nazwa i adres obiektu | Współrzędne geograficzne | Pojemność całkowita [m3] | Pojemność wypełniona [m3] | Pojemność pozostała [m3] | Masa składowanych odpadów [Mg]* | Masa odpadów do przyjęcia [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Brak na terenie miasta Koszalina obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. |  |  |  |  |  |  |

6) dotyczy obiektów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865), na których składowane są wyłącznie odpady wydobywcze; (w przypadku, gdy na danym obiekcie składowane są odpady wydobywcze oraz odpady inne niż wydobywcze, obiekty takie zostały uwzględnione przy umieszczaniu w tabelach dotyczących składowisk.)

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 18. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie rekultywacji |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 19. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Przewidywany termin zakończenia rekultywacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie rekultywacji. |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 20. Zestawienie składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji |  |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji |  |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. | Brak na terenie miasta Koszalina składowisk odpadów będących w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 21. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Termin zakończenia rekultywacji | Przewidywany termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 22. Zestawienie składowisk odpadów po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres składowiska | Termin zamknięcia składowiska | Termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów po okresie monitorowania |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów po okresie monitorowania |  |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów po okresie monitorowania |  |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów po okresie monitorowania |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 23. Zestawienie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania - stan na dzień kończący okres sprawozdawczy (31.12.2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres obiektu | Termin zamknięcia obiektu | Termin zakończenia rekultywacji | Termin zakończenia monitoringu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych po okresie monitorowania |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

## 2.5. Realizacja planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska

Na terenie miasta Koszalina nie było i nie ma składowisk odpadów, stąd Plan gospodarki odpadami nie wytyczał planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska i sposobu jego realizacji.

Składowisko odpadów, na które trafiają odpady z terenu miasta Koszalina zlokalizowane jest poza terenem administracyjnym miasta, w gminie Sianów (powiat koszaliński ziemski), w ZOO Sianów i posiada pozwolenie zintegrowane ważne do roku 2015.

Tabela 24. Realizacja na terenie miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.) planu zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

| Lp. | Nazwa i adres składowiska przeznaczonego do zamknięcia | Planowany rok zamknięcia | Faktyczny rok zamknięcia | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów |  |  |  |
| Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie były składowane odpady komunalne |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów |  |  |  |
| Składowiska odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów |  |  |  |
| Składowiska odpadów obojętnych |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie miasta Koszalina brak składowisk odpadów |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, WIOŚ, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

# 3. Stan realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym i ich ocena

W sprawozdaniu niniejszym przedstawiono tabelach poniżej (tabele od 25 do 33) zestawienie zadań ujętych w Planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina, opis ich realizacji oraz ocenę.

W tabeli 25 zawarto zestawienie zadań przypisanych jednostkom samorządu powiatowego i gminnego w KPGO 2010 z terminem realizacji obejmującym lata 2007-2008 i określono stan wykonania zadań w odniesieniu do planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina, tj. odniesiono poszczególne zadania zapisane w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina do odpowiadających im zadań ujętych w planie krajowym wraz z opisem stanu realizacji każdego z tych zadań.

Tabela 25. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 
dla administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego, Miasta Koszalina - według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. 31 grudnia 2008r.

| Lp. | Nazwa zadania w Krajowym planie gospodarki odpadami (KPGO 2010) | Termin realizacji | Wykonawca | Nazwa zadania w planie gospodarki odpadami Miasta Koszalina | Opis podjętych działań Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  |  |  |
| 1 | Aktualizacje planów gospodarki odpadami | 2007 – 2008 | UM | Opiniowanie, konsultacje i uchwalenie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2008-2011 | Plan został uchwalony Zadanie zrealizowane |
| 2 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | UM | Udział w szkoleniach dla administracji samorządowej dotyczących stosowania prawa w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wydawania decyzji administracyjnych | Udział w szkoleniach Zadanie realizowane |
| 3 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | UM, PGK | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w lokalnych centrach edukacji ekologicznej, mediach, szkołach dot. zapobiegania powstawaniu i właściwego postępowania z odpadami | Edukacja prowadzona Zadanie realizowane |
| 4 | Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z min. 50 % udziałem makulatury) | 2007 – 2011 | UM | Uwzględnianie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru z min. 50% udziałem makulatury) | Zadanie realizowane |
| 5 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | UM | Wykonywanie obowiązków ustawowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego (dla osiągnięcia celów w zakresie gospodarki odpadami nałożonymi przepisami prawa UE) | Zadanie realizowane |
| 6 | Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nieposiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do przedłożenia przeglądu ekologiczn. (art 241 ust. z 27.04.2001r.Prawo ochrony środowiska) | 2007 | UM | Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych odpadami, nie posiadających statusu składowiska odpadów i wydanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska) | Brak na terenie miasta „dzikich” wysypisk. Odpady na bieżąco usuwane z miejsc występowania. |
| 7 | Nałożenie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z terminem wykonania obowiązku do końca 2009r. | 2007 – 2008 | UM Urz. Marsz. | Nałożenie na ww. podmioty korzystające ze środowiska obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego, z terminem wykonania obowiązku do końca 2009r. | Brak na terenie miasta „dzikich” wysypisk. Nie ma konieczności rekultywacji ww miejsc |
| 8 | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (dla likwidowania „dzikich” wysypisk odpadów - usuwania odpadów z miejsc, które nie są legalnymi składowiskami odpadów) | 2007 – 2009 | UM | Wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych (likwidowanie „dzikich” wysypisk odpadów) | Brak na terenie miasta „dzikich” wysypisk. Odpady usuwane na bieżąco. |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |
| 9 | Tworzenie i udział gmin w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami WPGO) | 2008 – 2009 | UM | Tworzenie i udział Miasta w strukturach ponadgminnych dla rozbudowy, doposażenia regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów (zgodnie z wyznaczonymi regionami w WPGO) | Miasto przynależy do regionalnego ZZO Sianów obsługującego również sąsiednie gminy. Zarządzającym instalacją jest PGK. |
| 10 | Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (działania: zapobieganie powstawaniu odpadów, selektywne zbieranie odpadów komunalnych wg KPGO 2010, przetwarzanie odpadów do przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, budowa ZZO - regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów z rekultywacją zamkniętych składowisk w obszarze ZZO) | 2008 – 2013 | UM, PGK | Współudział w tworzeniu regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (obejmującego m.in. selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzanie odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania, składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych, doposażenie, rozbudowę instalacji regionalnego ZZO Sianów wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania ZZO). Inwestycje w ramach Międzygminnego Programu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych z Zagospodarowaniem Osadów Ściekowych (etap IV i V). | Miasto przynależy do regionalnego ZZO Sianów obsługującego również sąsiednie gminy. Zarządzającym instalacją jest PGK. |
| 11 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2008 – 2015 | PGK | Budowa kwatery składowej na odpady inne niż obojętne i niebezpieczne w ZOO Sianów. Budowa zbiornika stabilizacyjnego odcieków z przepompownią w ZOO Sianów. Budowa instalacji rozdeszczowania odcieków w ZOO Sianów. Budowa instalacji odgazowania kwater składowych w ZOO Sianów. Modernizacja i zwiększenie zakresu produkcji prądu z gazu składowiskowego w ZOO Sianów. Zakup sprzętu, wyposażenia i środków transportowych w ramach ZOO Sianów. | Zadania realizowane przez PGK. |
| Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym |  |  |  |  |  |
| Zadania w zakresie gospodarowania PCB |  |  |  |  |  |
| 12 | Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi prac poszukiwawczych niezinwentaryzowanych mogilników | 2007 – 2008 | UM | Brak zadania w PGO. | Brak mogilników na terenie miasta. |
|  | Usunięcie PCB do 2010r. | 2007 –2010 | Właściciele urządzeń | Usuwanie urządzeń zawierających PCB; (likwidacja PCB do 2010r.). | Zadanie właścicieli urządzeń zaw. PCB. |
| Zadania w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi |  |  |  |  |  |
| 14 | Brak zadania w KPGO | 2007 – 2011 | Prowadzący napr., PGK | PZON lub odbiór olejów poprzez stacje napraw pojazdów | Zadanie realizowane przy przegl. pojazdów. |
| Zadania w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami |  |  |  |  |  |
| 15 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 - 2011 | PGK, stacje napraw | PZON lub stacje napraw pojazdów, prowadzący sprzedaż baterii, akumulatorów | Zadanie realizowane przez PGK i prowadz. sprzedaż akumulatorów |
| Zadania w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym |  |  |  |  |  |
| 16 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2011 | PGK, prow. sprzedaż | ZOO Sianów, PZON Koszalin, jednostki prowadzące sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Zadanie realizowane przez PGK i prowadz. sprzedaż sprzętu elektr. |
| 17 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2008 – 2019 | PGK | Budowa hali magazynowej przechowywania odpadów niebezpiecznych i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ZOO Sianów | Zadanie długotermin. do realizacji PGK. |
| Zadania w zakresie gospodarowania odpadami azbestu |  |  |  |  |  |
| 18 | Działania wg Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu | 2007 – 2032 | Właściciele wyrobów zaw. azbest | Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadania wg PUA - Programu usuwania azbestu z terenu miasta Koszalina na okres 2008-2011 | Realizacja zadań zgodnie z PUA. Dofinansowanie usuwania wyrob. zaw. azbest z GFOŚiGW. |
| Zadania w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi i odpadami biodegradowalnymi |  |  |  |  |  |
| 19 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | PGK | Ograniczanie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Odbiór wysegregowanych odpadów biodegradowalnych „u źródła”. | Zadanie realizowane przez PGK. |
| 20 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2011 | PGK | Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych. Doposażenie kompostowni w ZOO Sianów. | Zadanie realizowane przez PGK. |
| Zadania w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami |  |  |  |  |  |
| Zadania w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |  |
| 21 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2015 | PGK | Doposażenie sortowni odpadów opakowaniowych, place na odpady zbierane selektywnie | Zadanie realizowane przez PGK. |
| Zadania w zakresie gospodarowania odpadami budowlanymi |  |  |  |  |  |
| 22 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | PGK | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, w oparciu o ZOO w Sianowie. Budowa linii technologicznej do przerobu i odzysku odpadów budowlanych. | Zadanie do realizacji przez PGK. |
| Zadania w zakresie gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi |  |  |  |  |  |
| 23 | Brak zadania w KPGO 2010 | 2007 – 2019 | PGK | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, w oparciu o ZOO w Sianowie. Rozbudowa sukcesywna i doposażenie stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych | Zadanie realizowane przez PGK. |

UM – Urząd Miasta Koszalina, PGK – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, KPGO 2010 – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,

WPGO – Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, PGO – Plan Gospodarki Odpadami Miasta Koszalina, PUA – Program usuwania azbestu z terenu miasta Koszalina,

ZOO Sianów – Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie (regionalny ZZO – regionalny zakład zagospodarowania odpadów)

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, PGK Koszalin, PGO, WSO, 2009r.

Tabela 26. Realizacja w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.) planu redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów

| Lp. | Nazwa zadania | Planowany termin realizacji | Faktyczny termin realizacji | Opis podjętych działań | Ocena stanu realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja do rozdziału odpadów komunalnych zmieszanych (sito z podziałem na 3 frakcje) | 2008r. | 2008r. | Zainstalowanie urządzenia | Zadanie zrealizowane |
| 2. | Usprawnianie i sukcesywne doposażanie kompostowni w ZOO Sianów | Zadanie ciągłe |  |  | Zadanie realizowane |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, PGK Koszalin, PGO, 2009r.

Tabela 27. Informacja na temat zlikwidowanych magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.)

| Lp. | Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu | Masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Instalacje, do których skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Organ prowadzący likwidację magazynów | Koszt likwidacji [zł] 1) | Źródła pozyskania środków na likwidację6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| suma | Brak magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 28. Informacja na temat pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r. magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin

| Lp. | Nazwa miejscowości/ właściciel magazynu | Planowany rok likwidacji zgromadzonych odpadów | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Planowane instalacje, do których będą skierowane do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami | Planowany organ prowadzący likwidację magazynów | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pochodzenia środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| łącznie: | Brak na terenie miasta Koszalina magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 29. Informacja na temat zlikwidowanych mogilników w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.)

| Lp. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Monitoring terenu po likwidacji mogilnika1) | Masa usuniętych przetermino -wanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] 2) | Masa usuniętego gruzu z rozbiórki mogilnika [Mg] 2) | Masa usuniętej skażonej gleby, ziemi [Mg] 2) | Łączna masa usuniętych odpadów [Mg] 2) | Pow. zrekultywo-wanego terenu [ha] | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania środki ochrony roślin wraz z opakowaniami3) | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania gruz z rozbiórki mogilnika 3) | Instalacja, do której skierowano do unieszkodliwiania skażoną glebę, ziemię4) | Organ prowadzący likwidację mogilników4) | Koszt likwidacji [zł] 5) | Źródła pozyskania środków na likwidację6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Suma | Brak mogilników na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 30. Informacja na temat mogilników pozostałych do likwidacji po dniu 31 grudnia 2008 r.

| Lp. | Nazwa miejscowości / właściciel mogilnika | Planowany rok likwidacji | Szacowana masa przeterminowanych środków ochrony roślin wraz z opakowaniami [Mg] | Szacowana masa gruntu do usunięcia [Mg] | Szacowana masa innych odpadów do usunięcia [Mg] | Szacowana łączna masa odpadów do usunięcia [Mg] | Organ prowadzący likwidację mogilników (nazwa) | Planowany koszt likwidacji [zł] | Planowane źródła pozyskania środków na likwidację |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Brak mogilników na terenie miasta Koszalina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 31. Oddane do użytkowania nowe instalacje zagospodarowania odpadów z terenu miasta Koszalina w okresie 2007-2008r.

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Koszt inwestycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |
| 1 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin | Instalacja do rozdziału odpadów komunalnych zmieszanych, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów | Instalacja do rozdziału odpadów komunalnych zmieszanych (sito z podziałem na 3 frakcje) | 22000 |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym – brak |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów – brak |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Tabela 32. Oddane do użytkowania po rozbudowie istniejące instalacje zagospodarowania odpadów z terenu miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.)

| Lp. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Nazwa i adres instalacji | Typ instalacji/ Rodzaj zastosowanej technologii | Dotychczasowe zdolności przerobowe [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Zdolności przerobowe po rozbudowie [Mg/rok] lub pojemność składowisk [m3] | Całkowity koszt inwestycji (rozbudowy) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych – brak |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania odpadów podlegających odrębnym przepisom prawnym – brak |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje zagospodarowania pozostałych odpadów - brak |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, GUS, 2009r.

.

# 4. Ocena kosztów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Ocena od strony finansowej realizacji poszczególnych zadań zapisanych w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina została poprzedzona analizą dochodów i wydatków, (w tym na ochronę środowiska) budżetu gminy, środków na inwestycje w ochronie środowiska oraz przychodów i wydatków funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008.

Tabela 33a. Dochody i wydatki (w tym na ochronę środowiska) Gminy Miasto Koszalin w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Dochody i wydatki gminy (tys. zł) | Lata |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 |
| Dochody ogółem, w tym: | 324.295,3 | 330.031,6 |
| - własne | 295652,5 | 298542,2 |
| - na mieszkańca | 3020 | 3075 |
| Wydatki ogółem | 308015,1 | 335961,2 |
| Wydatki inwestycyjne ogółem | 59892,8 | 64862,5 |
| Wydatki na ochronę środowiska ogółem | 10344,2 | 13579,0 |
| Wydatki na inwestycje w ochronie środowiska | 2571,9 | 5283,9 |
| Wydatki pozainwestycyjne na ochronę środowiska | 7772,3 | 8295,1 |
| Wydatki na ochronę środowiska w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 96,3 | 126,5 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, 2009r.

Tabela 33b. Pochodzenie środków na inwestycje w ochronie środowiska Miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Rok | Budżet gminy |  | Fundusze krajowe |  | Fundusze zagraniczne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys. zł] | % * | [tys. zł] | % * | [ tys. zł] | % * |
| 2007 | 2571,9 | 97,63 | - | - | 62.459 | 2,37 |
| 2008 | 5283,9 | 100 | - | - | - | - |

*jako odsetek całości wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska w danym roku

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, 2009r.

Tabela 33c. Przychody i wydatki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Wyszczególnienie | Rok 2007 | Rok 2008 | Ogółem w okresie sprawozdawczym 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Przychody (tys. zł) | 2627,8 | 2329,3 | 4957,1 |
| Wydatki (tys. zł) | 1364,8 | 1337,5 | 2702,3 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, 2009r.

Ocena od strony finansowej realizacji poszczególnych zadań zapisanych w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina została przedstawiona w tabeli poniżej. Wyszczególniono koszty poniesione na poszczególne zadania, wynikające z planu oraz źródła ich finansowania. Zadania podzielono na przedsięwzięcia:

- ogólne w zakresie gospodarki odpadami,

- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

- w zakresie gospodarki odpadami, które podlegają odrębnym przepisom prawnym,

- w zakresie gospodarki pozostałymi odpadami.

Tabela 34. Koszty przewidziane na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina w okresie planistycznym (2007-2019r.)

| Rok | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie (tys. zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 – 2019 | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w: lokalnych centrach edukacji ekologicznej, mediach, szkołach w zakresie zapobiegania powstawaniu i właściwego postępowania z odpadami | 200 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE |
| 2008 – 2011 | Budowa kwatery składowej na odpady inne niż obojętne i niebezpieczne w ZOO Sianów. | 950 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Budowa zbiornika stabilizacyjnego odcieków z przepompownią w ZOO Sianów. | 250 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Budowa instalacji rozdeszczowania odcieków w ZOO Sianów. | 180 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Budowa instalacji odgazowania kwater składowych w ZOO Sianów. | 420 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Modernizacja i zwiększenie zakresu produkcji prądu z gazu składowiskowego w ZOO Sianów. | 1 200 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Zakup sprzętu, wyposażenia i środków transportowych w ramach ZOO Sianów. | 2 200 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa kwatery składowej na odpady obojętne w ZOO Sianów. | 920 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa linii do produkcji paliw alternatywnych w ZOO Sianów. | 2 400 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa systemu oczyszczania odcieków w ZOO Sianów. | 2 500 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Zakup sprzętu, wyposażenia i środków transportowych w ramach ZOO Sianów. | 2 500 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Budowa hali magazynowej przechowywania odpadów niebezpiecznych i zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 380 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2019 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadania wg Programu usuwania azbestu z terenu miasta Koszalina | 2 525 | Właściciele wyrobów azbestowych, fundusze ochrony środowiska, UM |
| 2012 – 2019 | Budowa kwatery na odpady azbestowe | 1 000 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2019 | Ograniczanie ilości składowanych odpadów komunalnych biodegradowalnych. Odbiór odpadów biodegradowalnych segregowanych „u źródła”. | 360 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2019 | Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych. Rozbudowa, doposażenie kompostowni w ZOO Sianów. | 500 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa stanowiska do rozdziału strumienia odpadów zmieszanych z wydzieleniem odpadów biodegradowalnych wraz z ich utylizacją | 2 100 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2008 – 2011 | Doposażenie sortowni odpadów opakowaniowych. Place składowe odpadów zbieranych selektywnie | 500 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa placów składowych na odpady zbierane selektywnie, wysortowane z odpadów zmieszanych, wysortowane surowce wtórne, materiały do produkcji, wyposażenie i sprzęt | 500 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |
| 2012 – 2015 | Budowa hal do obsługi selektywnej zbiórki odpadów i odpadów wysortowanych, przeznaczonych do przetworzenia | 600 | Fundusze ochrony środowiska, środki UE, środki PGK, UM |

Źródło:  Oprac. na podst. KPGO 2010, obowiązujących przepisów, danych z Urzędu Miasta, PGK Koszalin

PGK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie, UM – Urząd Miasta Koszalina,

UG – Urzędy Gmin z obszaru obsługi ZOO Sianów,

ZOO Sianów – Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie,  PZON – Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

Plan gospodarki odpadami określa przewidywane koszty poszczególnych zadań w okresach planistycznych ich realizacji (w przedziale lat 2007-2019), natomiast sprawozdanie z realizacji planu dotyczy dwóch lat 2007-2008. Większość zadań w planie przewidzianych jest do zakończenia realizacji po roku 2011 lub w przypadku zadań długoterminowych do roku 2019. Większość zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji przez PGK Koszalin jako jednostki prowadzącej instalację ZOO Sianów, gdzie kierowane są odpady wytwarzane i odbierane z terenu miasta. Urząd Miasta Koszalina wykonuje zadania przewidziane dla administracji samorządowej (zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne). Finansowanie zadań Urzędu Miasta Koszalina z zakresu gospodarki odpadami realizowane jest z wykorzystaniem głównie środków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym 2007-2008 na realizację przez Miasto Koszalin zadań z zakresu gospodarki odpadami - przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 34a. Koszty poniesione na realizację zadań dotyczących gospodarki odpadami przez Miasto Koszalin w okresie sprawozdawczym (2007-2008r.)

| Podjęte działania i okres ich realizacji | Źródło finansowania | Poniesione koszty zł |
| --- | --- | --- |
| 2007 r. |  |  |
| Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych dot. gospodarki odpadami. |  |  |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 25 000 |
| Dotacja dla Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sianowie na prowadzenie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej (materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia). | GFOŚiGW | 10 000 |
| Zespół Szkół Nr 8 - dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Segregujemy odpady". | GFOŚiGW | 3 000 |
| Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (GFOŚiGW) |  |  |
| Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Miejskich do wywozu nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie m. Koszalina. | GFOŚiGW | 60 000 |
| Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Miejskich do usuwania azbestu z terenu m. Koszalina. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. | GFOŚiGW | 7 285 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do: | GFOŚiGW | 321 000 |
| -adaptacji części osłon śmietnikowych na punkty selektywnego zbioru odpadów. | GFOŚiGW | 41 000 |
| -zakupu automatycznej prasy do belowania wysortowanych asortymentów z odpadów zbieranych selektywnie. | GFOŚiGW | 150 000 |
| -zakupu samochodu skrzyniowego z dźwignikiem bramowym do selektywnego zbioru odpadów w systemie workowym. | GFOŚiGW | 110 000 |
| -zakupu pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów na tworzywa sztuczne i stłuczkę szklaną. | GFOŚiGW | 20 000 |
| Inne cele służące ochronie środowiska (dot. gospodarki odpadami) |  |  |
| Oczyszczenie koryta rzeki Dzierżęcinki i cieków wodnych z narzuconych odpadów. | GFOŚiGW | 10 000 |
| Organizacja akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi". | GFOŚiGW | 3 955 |
| Wprowadzenie w mieście zasady sprzątania po psach - kontynuacja, w tym: | GFOŚiGW | 9 953 |
| -utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody, | GFOŚiGW | 3 975 |
| -konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków. | GFOŚiGW | 5 978 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie terenów miejskich bez administratora. | GFOŚiGW | 191 914 |
| Dotacja dla KSM "Przylesie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Na Skarpie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 2 876 |
| Dotacja dla KSM "Nasz Dom" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 3 000 |
| Dotacja dla SM "Jutrzenka" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 2 000 |
| Konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 98 |
| Utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 455 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - zakup skutera usprawniającego pracę operatora odkurzacza do psich ekstrementów. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (PFOŚ iGW) |  |  |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do wywozu nieczystości z koszy ulicznych. | PFOŚiGW | 15 000 |
| 2008 r. |  |  |
| Edukacja ekologiczna, propagowanie działań ekologicznych dot. gospodarki odpadami |  |  |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na organizację Centrum Edukacji Ekologicznej - materiały edukacyjne, nagrody konkursowe, honoraria, szkolenia. | GFOŚiGW | 40 000 |
| Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków (działania dot. gospodarki odpadami). |  |  |
| Oczyszczanie stawu z narzuconych odpadów w Parku Dostępnym. | GFOŚiGW | 10 000 |
| Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (GFOŚiGW) |  |  |
| Dofinansowanie dla osób fizycznych na wykonanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych. | GFOŚiGW | 20 181 |
| Dotacja dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej do: | GFOŚiGW | 406 741 |
| -budowy drugiego stanowiska do rozdzielania odpadów zmieszanych. | GFOŚiGW | 300 000 |
| -adaptacji części osłon śmietnikowych na punkty selektywnego zbioru odpadów. | GFOŚiGW | 100 000 |
| -utylizacji i transportu odpadów pochodzących ze zdarzeń losowych. | GFOŚiGW | 6 741 |
| Inne cele służące ochronie środowiska (dot. gospodarki odpadami). |  |  |
| Oczyszczenie koryta rzeki Dzierżęcinki i cieków wodnych z narzuconych odpadów. | GFOŚiGW | 7 320 |
| Organizacja akcji "Sprzątanie Świata", "Dzień Ziemi", "Święto Drzewa". | GFOŚiGW | 16 551 |
| Wprowadzenie w mieście zasady sprzątania po psach - kontynuacja, w tym: | GFOŚiGW | 19 987 |
| -utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody, | GFOŚiGW | 6 990 |
| -konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków. | GFOŚiGW | 12 997 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie terenów miejskich bez administratora. | GFOŚiGW | 181 321 |
| Dotacja dla KSM "Przylesie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Na Skarpie" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla KSM "Nasz Dom" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 5 000 |
| Dotacja dla SM "Jutrzenka" do kontynuacji zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 4 000 |
| Konserwacja, naprawy oraz zakup pojemników i woreczków na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 68 |
| Utrzymanie w należytym stanie pojemników na psie odchody na terenach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych - kontynuacja zasady - sprzątaj po swoim psie. | GFOŚiGW | 315 |
| Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (PFOŚiGW) |  |  |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do wywozu nieczystości z koszy ulicznych. | PFOŚiGW | 60 000 |
| Zarząd Dróg Miejskich - dofinansowanie do zakupu koszy, które zostaną ustawione w parkach miejskich. | PFOŚiGW | 29 000 |
| Likwidacja nielegalnych wysypisk oraz sprzątanie zaśmieconych terenów miejskich bez administratora. | PFOŚiGW | 8 572 |

Źródło: Dane z Urzędu Miasta, 2009r.

Środki finansowe wydatkowane na gospodarkę odpadami stanowiły kwotę: 695 536 zł w roku 2007 oraz 819 056 zł w roku 2008, łącznie z gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano na działania dotyczące gospodarki odpadami w okresie sprawozdawczym 2007-2008r. kwotę: 1 514 592 zł.

Informacje o środkach finansowych wydatkowanych na gospodarkę odpadami w okresie sprawozdawczym 2007-2008r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 35. Środki wydatkowane na gospodarkę odpadami na terenie miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Lp. | Źródło finansowania | 2007r. | 2008r. | Łącznie 2007-2008r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środki krajowe |  |  |  |  |
| 1 | Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 15 000 | 97 572 | 112 572 |
| 2 | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 680 536 | 721 484 | 1 402 020 |
| 3 | EkoFundusz | - | - | - |
| 4 | Budżet Państwa | - | - | - |
| 5 | Budżet miasta (poza GFOŚiGW, PFOŚiGW) | - | - | - |
| suma |  | 695 536 | 819 056 | 1 514 592 |
| Środki zagraniczne |  |  |  |  |
| Fundusze Unii Europejskiej |  |  |  |  |
| 1 | Fundusze strukturalne | - | - | - |
| 2 | Fundusz spójności | - | - | - |
| suma |  | - | - | - |
| Pozostałe środki zagraniczne |  |  |  |  |
| 1 | Pożyczki i kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych | - | - | - |
| 2 | Norweski Mechanizm Finansowy | - | - | - |
| 3 | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego | - | - | - |
| 4 | Szwajcarski Mechanizm Finansowy | - | - | - |
| suma |  | - | - | - |
| Suma ogółem |  | 695 536 | 819 056 | 1 514 592 |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, 2009r.

# 5. Ocena realizacji celów

Z przeprowadzonej analizy i oceny realizacji założonych w planie gospodarki odpadami dla miasta Koszalina celów wynika, iż zostały one osiągnięte lub dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Znaczna ich część została zaplanowana w dłuższej perspektywie czasowej, w związku z tym są one w trakcie realizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, plan dla Miasta Koszalina zawiera system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów zdefiniowanych w planie, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. Określono zestaw wskaźników, których zmiany są monitorowane.

W tabeli 36 podano informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami za każdy rok w okresie sprawozdawczym 2007-2008.

Tabela 36. Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami na terenie miasta Koszalina w okresie sprawozdawczym 2007-2008r.

| Lp. | Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami | J.m. | Wartości w roku 2007 | Wartości w roku 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |  |  |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych – ogółem | Mg | 46069,52 | 53222,69 |
| 2 | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 3471,82 | 18661,31 |
| 3 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 7,5 | 35,1 |
| 4 | Masa odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 2097,68 | 2195,22 |
| 5 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi organicznemu | % | 4,6 | 4,1 |
| 6 | Masa odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | Mg | - | - |
| 7 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii | % | - | - |
| 8 | Masa odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi do prac wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) | Mg | - | - |
| 9 | Odsetek masy odpadów wytworzonych wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi | % | - | - |
| 10 | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | Mg | - | - |
| 11 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % | - | - |
| 12 | Masa odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | Mg | 293,276 | 336,187 |
| 13 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % | 0,6 | 0,6 |
| 14 | Masa odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | Mg | 40507,08 | 32365,66 |
| 15 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % | 87,9 | 60,8 |
| 16 | Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 15 | 34 |
| 17 | Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | - | - |
| 18 | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | - | - |
| 19 | Liczba gmin na terenie powiatu | szt. | 1 | 1 |
| 20 | Liczba zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 21 | Odsetek zaktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami | % | 100 | 100 |
| 22 | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami | szt. | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 23 | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | szt. | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 24 | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono odwołania | % | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 25 | Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | - | - |
| 26 | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | - | - |
| 27 | Liczba decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | - | - |
| 28 | Odsetek decyzji wydanych przez prezydenta miasta w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | - | - |
| 29 | Liczba decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | szt. | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 30 | Odsetek decyzji wydanych przez starostę w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych w postępowaniu odwoławczym | % | nie dotyczy | nie dotyczy |
| 31 | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – ogółem | mln zł | 1,053 | 0,532 |
| 32 | Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami – z funduszy Unii Europejskiej | mln zł | - | - |
| 33 | Środki finansowe wydatkowane na prace naukowo-badawcze w zakresie gospodarki odpadami | mln zł | - | - |
| 34 | Liczba etatów w administracji powiatowej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 35 | Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami | szt. | 1 | 1 |
| 36 | Liczba wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki odpadami na terenie miasta | szt. | 1 | 1 |
|  | Odpady komunalne |  |  |  |
| 37 | Liczba mieszkańców miasta ogółem | osób | 105240 | 105107 |
| 38 | Liczba mieszkańców miasta objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | osób | 105240 | 105107 |
| 39 | Odsetek mieszkańców miasta objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 100 | 100 |
| 40 | Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem | Mg | 49368,82 | 53982,82 |
| 41 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 3928,76 | 7373,18 |
| 42 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg | 35597,81 | 37528,04 |
| 43 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | Mg | - | 11740,3 |
| 44 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi | % | - | 31,3 |
| 45 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | Mg | - | - |
| 46 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach odpadów | % | - | - |
| 47 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi we współspalarniach odpadów | Mg | - | - |
| 48 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi we współspalarniach odpadów | % | - | - |
| 49 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | Mg | 35597,81 | 25787,74 |
| 50 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne składowanych bez przetwarzania | % | 100 | 68,7 |
| 51 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | Mg | 710,23 | 2403,28 |
| 52 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % | 18,1 | 32,6 |
| 53 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | Mg | 2097,68 | 2195,22 |
| 54 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych recyklingowi organicznemu | % | 53,4 | 29,8 |
| 55 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | - | - |
| 56 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu w spalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | - | - |
| 57 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | Mg | - | - |
| 58 | Odsetek odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych termicznemu przekształcaniu we współspalarniach odpadów (z odzyskiem energii) | % | - | - |
| 59 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | Mg | - | - |
| 60 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem) | % | - | - |
| 61 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | Mg | 1120,85 | 2774,68 |
| 62 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych składowaniu | % | 28,5 | 37,6 |
| 63 | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r. | Mg | 17300 |  |
| 64 | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów | Mg | 8900,00 | 6500,00 |
| 65 | Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995r. | % | 51,5 | 37,5 |
| 66 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne – ogółem | szt. | 1* | 1* |
| 67 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | szt. | - | - |
| 68 | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne – ogółem | m3 | 313619,80 | 273355,81 |
| 69 | Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne przetworzone termicznie lub biologicznie | m3 | - | - |
| 70 | Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | - | 1* |
| 71 | Moce przerobowe instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych | Mg/r | - | 22000 |
| 72 | Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | szt. | - | - |
| 73 | Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych | Mg | - | - |
|  | Odpady niebezpieczne |  |  |  |
| 74 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg | 1151,85 | 1422,19 |
| 75 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 791,19 | 971,77 |
| 76 | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 68,6 | 68,3 |
| 77 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 290,85 | 330,52 |
| 78 | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 25,3 | 23,3 |
| 79 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 69,81 | 119,90 |
| 80 | Odsetek masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 6,1 | 8,4 |
| 81 | Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | - | - |
| 82 | Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | - | - |
| 83 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg | 1151,85 | 1422,19 |
| 84 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | Mg | 791,19 | 971,77 |
| 85 | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi | % | 68,6 | 68,3 |
| 86 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | Mg | 290,85 | 330,52 |
| 87 | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu przekształceniu | % | 25,3 | 23,3 |
| 88 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | Mg | 69,81 | 119,90 |
| 89 | Odsetek masy selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych składowanych bez przetworzenia | % | 6,1 | 8,4 |
| 90 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | Mg | - | - |
| 91 | Odsetek selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwieniu innymi metodami niż składowanie | % | - | - |
| 92 | Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB | Mg | - | - |
| 93 | Masa olejów odpadowych poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta | Mg | - | - |
| 94 | Masa olejów odpadowych poddanych recyklingowi (regeneracji) w instalacjach znajdujących się na terenie miasta | Mg | - | - |
| 95 | Masa selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przenośnych | Mg | - | 0,50 |
| 96 | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych | Mg | - | - |
| 97 | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta | Mg | - | - |
| 98 | Masa zebranych zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych | Mg | - | - |
| 99 | Masa odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta | Mg | - | - |
| 100 | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów | Mg | - | - |
| 101 | Masa pozostałych zebranych zużytych baterii i akumulatorów poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | - | - |
| 102 | Liczba zebranych i przekazanych do odzysku baterii i akumulatorów na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta1) | szt. | - | - |
| 103 | Liczba zebranych i przekazanych do recyklingu baterii i akumulatorów na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta1) | szt. | - | - |
| 104 | Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest – do usunięcia i unieszkodliwienia | Mg | 710,69 | 590,79 |
| 105 | Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do likwidacji wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. | szt. | - | - |
| 106 | Liczba zlikwidowanych mogilników w danym roku okresu sprawozdawczego | szt. | - | - |
| 107 | Masa szacunkowa przeterminowanych pestycydów zawartych w pozostałych do likwidacji zinwentaryzowanych mogilnikach | Mg | - | - |
| 108 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ogółem na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 109 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 110 | Masa zużytego sprzętu grup 1 i 10 zebranego na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 111 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 1 i 10 poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 112 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 1 i 10 poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 113 | Masa zużytego sprzętu grup 3 i 4 zebranego na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 114 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 3 i 4 poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 115 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 3 i 4 poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 116 | Masa zużytego sprzętu grup 2, 5-7 i 9 zebranego na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 117 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 2, 5-7 i 9 poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 118 | Masa odpadów ze zużytego sprzętu grup 2, 5-7 i 9 poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta2) | Mg | - | - |
| 119 | Masa zużytych lamp wyładowczych zebranych na poczet wprowadzających mających siedzibę na terenie miasta | Mg | - | - |
| 120 | Masa odpadów ze zużytych lamp wyładowczych poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie miasta | Mg | - | - |
| 121 | Liczba stacji demontażu wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. | szt. | 1 | 1 |
| 122 | Liczba punktów zbierania pojazdów wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. | szt. | 1 | 1 |
| 123 | Masa zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji przez i na poczet stacji demontażu znajdujących się na terenie miasta3) | Mg | 820,59 | 994,55 |
| 124 | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi na poczet stacji demontażu działających na terenie miasta | Mg | 738,53 | 895,09 |
| 125 | Masa odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych recyklingowi na poczet stacji demontażu działających na terenie miasta | Mg | 697,50 | 845,37 |
|  | Komunalne osady ściekowe4) |  |  |  |
| 126 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych4) | Mg | 17026,0 | 17343,34 |
| 127 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi4) | Mg | 1189,0 | - |
| 128 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami biologicznymi | % | 7,0 | - |
| 129 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi4) | Mg | - | - |
| 130 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi | % | - | - |
| 131 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie4) | Mg | 15837,2 | 17343,34 |
| 132 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w rolnictwie | % | 93,0 | 100,0 |
| 133 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach4) | tys. Mg | - | - |
| 134 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych w innych zastosowaniach | % | - | - |
| 135 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów4) | Mg | - | - |
| 136 | Odsetek masy wytworzonych komunalnych osadów ściekowych składowanych bez przetworzenia na składowiskach odpadów | % | - | - |
| 137 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione4) | Mg | - | - |
| 138 | Odsetek wytworzonych komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwionych innymi metodami niż wyżej wymienione | % | - | - |
|  | Odpady opakowaniowe |  |  |  |
| 139 | Masa odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 1932,11 | 2327,69 |
| 140 | Masa odpadów opakowaniowych podanych recyklingowi – ogółem w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 1932,11 | 2327,69 |
| 141 | Masa odpadów opakowaniowych ze szkła poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 830,10 | 999,56 |
| 142 | Masa odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 940,94 | 1106,5 |
| 143 | Masa odpadów opakowaniowych z papieru i tektury podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 153,28 | 127,76 |
| 144 | Masa odpadów opakowaniowych z metali podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 0,93 | 0,04 |
| 145 | Masa odpadów opakowaniowych z drewna podanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 6,86 | 93,83 |
|  | Zużyte opony |  |  |  |
| 146 | Masa opon poddanych innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | 12,33 | 19,02 |
| 147 | Masa opon poddanych recyklingowi w instalacjach znajdujących się na terenie powiatu | Mg | - | - |
| 1) – ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) |  |  |  |  |
| 2) – według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm. ) |  |  |  |  |
| 3) – określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 4) – masa komunalnych osadów ściekowych - w przeliczeniu na suchą masę |  |  |  |  |

* - składowisko odpadów, instalacje – poza terenem administracyjnym Miasta Koszalina, (na terenie gm. Sianów, w ZOO Sianów)

-  -  brak danych w (WSO) Wojewódzkim Systemie Odpadowym lub wartość wynosi: 0

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta Koszalina, WSO, PGK Koszalin, WIOŚ, GUS, 2009r.

Założenia planu są realizowane w sposób prawidłowy i nie odbiegają zasadniczo od osiągniętych rezultatów.

# 6. Podsumowanie

Niniejsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina za lata 2007-2008 zostało opracowane w celu wypełnienia wymogu ustawowego nałożonego ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), zostało wykonane wg wytycznych Ministra Środowiska z 2009r.

Z ogólnej oceny stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym wynika, iż założone zadania zostały lub są realizowane (zadania długoterminowe). Znaczna ich część (zadania długoterminowe) została zaplanowana w dłuższej perspektywie czasowej, stąd zadania te są w realizacji lub do zrealizowania w kolejnych okresach planistycznych.

Postawione w planie cele zostały osiągnięte lub dochodzenie do nich przebiega zgodnie z planem (cele założone w dłuższej perspektywie są w realizacji).

W celu osiągania, w kolejnych latach planistycznych, wymaganych poziomów odzysku i unieszkodliwiania, dalszego udoskonalania wymaga organizacja systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, biodegradowalnych wyselekcjonowanych z odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych.

Informacje wynikające z analizy wykonania zadań, stopnia ich realizacji powinny zostać wykorzystane w procesie aktualizacji planu gospodarki odpadami w celu lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych.

W procesie aktualizacji planu gospodarki odpadami należy przeanalizować stopień i sposób wykonania zadań w celu zidentyfikowania działań dla usprawnienia obecnego systemu gospodarki odpadami.

# 7. Załącznik

Wykaz kodów odpadów (wg wytycznych MŚ dot. sporządzania sprawozdań z planów gospodarki odpadami)

Odpady komunalne

| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |
| --- | --- |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |
| 20 01 01 | Papier i tektura |
| 20 01 02 | Szkło |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 20 01 10 | Odzież |
| 20 01 11 | Tekstylia |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 20 01 40 | Metale |
| 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
| 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 20 02 | Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |

Odpady, które podlegają odrębnym przepisom prawnym

Odpady zawierające PCB

| 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |
| --- | --- |
| 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |
| 16 01 09* | Elementy zawierające PCB |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |
| 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |

Oleje odpadowe

| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |
| --- | --- |
| 13 01 | Odpadowe oleje hydrauliczne |
| 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 13 03 | Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |
| 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |
| 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |
| 13 04 | Oleje zęzowe |
| 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |
| 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |
| 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |
| 13 05 | Odpady z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |
| 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy |

Zużyte baterie i akumulatory

| 16 06 | Baterie i akumulatory |
| --- | --- |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |
| 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć |
| 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory |
| 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |

Odpady zawierające azbest

| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

Przeterminowane środki ochrony roślin

| 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| --- | --- |
| 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
| 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| --- | --- |
| 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |
| 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |
| 16 02 11* | Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |
| 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |
| 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |

Pojazdy wycofane z eksploatacji

| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |
| --- | --- |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów |

Odpady medyczne

| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| --- | --- |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |

Odpady weterynaryjne

| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| --- | --- |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |

Odpady materiałów wybuchowych

| 16 04 | Odpady materiałów wybuchowych |
| --- | --- |
| 16 04 01* | Odpadowa amunicja |
| 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) |
| 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe |

Zużyte opony

| 16 01 03 | Zużyte opony |
| --- | --- |

Odpady opakowaniowe

| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |
| --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |

Pozostałe odpady

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |
| --- | --- |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |
| 17 02 01 | Drewno |
| 17 02 02 | Szkło |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) |
| 17 03 | Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych |
| 17 03 01* | Asfalt zawierający smołę |
| 17 03 02 | Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |
| 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 17 04 02 | Aluminium |
| 17 04 03 | Ołów |
| 17 04 04 | Cynk |
| 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 17 04 06 | Cyna |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |
| 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |
| 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 17 05 07* | Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne |
| 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 17 06 | Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest |
| 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 08 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips |
| 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |
| 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 17 09 | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu |
| 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |
| 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |

Komunalne osady ściekowe

| 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| --- | --- |

.