Załącznik 3. Istniejący system gospodarki odpadami – Miasto Koszalin

wg. Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007”

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Opracowanie i uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami Miasta Koszalina , 2003-2004 | Data przyjęcia Planu przez Radę Miejską w Koszalinie: 28.10.2004 r. Numer uchwały: Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIX/286/2004 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców miasta. | Istniejący system gospodarki odpadami jest kontynuowany i rozbudowywany. |
|  |  |  |  | Rada Miejska uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, dn. 16 lutego 2006r., uchwała nr XXXIII/522/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie. |
|  |  |  |  | Prezydent Miasta określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Data określenia wymagań: 24.04.2006 r. Zarządzenie nr 430/24/98/06 Prezydenta Miasta Koszalina. |
|  |  |  |  | Wszyscy przedsiębiorcy (2) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta dostosowali się do wymogu dostosowania swojej działalności do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości ww. wymagań |
|  |  |  |  | Utworzono w Urzędzie Miasta ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków ustawowych; data utworzenia ewidencji: 24.04.2006 r. |
|  |  |  |  | 2 podmioty ze wszystkich 2 posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta złożyło Prezydentowi do dnia 13 listopada 2005 r. wykaz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, według stanu na dzień 13 października 2005r. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Organizator: PGK, Urząd Miasta Koszalin; Działania: działania podejmowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK, lokalna prasa i telewizja, akcje i imprezy ekologiczne; Grupa docelowa: dzieci i młodzież; Zasięg terytorialny: Miasto Koszalin; Czas trwania: ciągły; Uzyskane efekty: rozwój segregacji odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100 % mieszkańców miasta, 2004-2006 | Wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2006r. 100% mieszkańców Miasta zostało objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Nakłady inwestycyjne na wdrożenie systemu gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców w ramach ZOO: 2004 – 2683827 zł; 2005 – 33097 zł; 2006 – 3123461 zł |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie Miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy liczba i % mieszkańców objętych systemem: 105.058 - 100% częstotliwość odbioru odpadów: 1-2 razy w okresie 2 tygodniowym ilość odpadów zebranych w roku: 2006 - 3269,53 Mg |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach ZZO w Sianowie, 2004-2006. Współudział w budowie lub modernizacji instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ramach ZZO w Sianowie. | Prowadzono modernizację ZZO w Sianowie. Na terenie ZZO Sianów - instalacja odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Ilość instalacji: 1 rodzaj instalacji: kompostownia płytowa przepustowość: 8000 Mg/rok adres: Sianów, ul. Łubuszan 80 |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. rodzaj systemu: wystawka, dowóz własny do punktu zbiorczego - Punkt Selektywnego Zbioru, ul. Komunalna 5 w Koszalinie liczba i % mieszkańców objętych systemem: 105058 - 100% częstotliwość odbioru odpadów: na bieżąco w zależności od potrzeb (wystawka 2 razy w roku) ilość odpadów zbieranych w ciągu roku: 2006 r. – 10,2 Mg sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu odzysku odpadów wielkogabarytowych w ramach ZZO Sianów, 2004-2006. | Na terenie miasta nie była planowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Na terenie ZZO w Sianowie zlokalizowany jest punkt demontażu - wiata z urządzeniami do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Odebrane odpady wielkogabarytowe demontowane są na stanowiskach w ZZO Sianów. Demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się pod wiatą zlokalizowaną w sąsiedztwie budynku agregatu prądotwórczego, z pozyskiwaniem elementów podlegających odzyskowi. Wydzielone surowce wtórne są sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne są kierowane do unieszkodliwienia. |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy, liczba i % mieszkańców objętych systemem: 100% częstotliwość odbioru odpadów: na bieżąco w ramach potrzeb |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu odzysku odpadów budowlanych w ramach ZZO w Sianowie, 2004-2006. | Na terenie ZZO w Sianowie brak jest instalacji do odzysku odpadów budowlanych. |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych na terenie miasta, 2004-2006 | Na terenie miasta zorganizowano Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Rodzaje przyjmowanych odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, itp. |
| 12 | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO Sianów, 2004-2006 | Na terenie ZZO Sianów utworzono wiatę depozytową na odpady niebezpieczne oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest przeznaczony na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady po przygotowaniu odpowiedniej partii wysyłkowej przekazywane są do unieszkodliwiania przez recyklera zewnętrznego. |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2012 | Współudział w rozbudowie składowiska w Sianowie z przeznaczeniem na ZZO - regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów | Składowisko w Sianowie zostało zmodernizowane poprzez: - rozbudowę systemu odgazowania, - kwatera azbestowa, - kwatera balastu. |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 | Brak „dzikich” wysypisk odpadów na terenie miasta. |
|  |  |  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 |  |
| 15. | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | 2005 | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 2005 | Przesyłane są sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. |
| 16. | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | 2005 | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu 2005 | W ramach wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Przesyłane są sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gmin, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie miasta obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat produktowych. | Na terenie miasta została zorganizowana gospodarka odpadami opakowaniowymi. Nakłady inwestycyjne na rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych: 2004r. – 2379270 zł, 2005r. – 64210 zł, 2006r. – 68626 zł Koszty eksploatacyjne: 2004r. – 1439073 zł, 2005r. – 1914625 zł, 2006r. – 1821406 zł |
|  |  |  |  | Do budowy tego systemu na terenie miasta nie były wykorzystywane wpływy z opłaty produktowej i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. Budowa instalacji odzysku odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Budowa GPGO na terenie miasta. Wdrażanie systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie Miasta Koszalina istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Wdrażanie systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie Miasta Koszalina istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. organizator: PGK, Gmina Miasto Koszalin działania: działania podejmowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK, lokalna prasa i telewizja, akcje i imprezy ekologiczne grupa docelowa: dzieci i młodzież, dorośli mieszkańcy Koszalina zasięg terytorialny: Miasto Koszalin czas trwania: ciągły; uzyskane efekty: rozwój segregacji odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | Opracowanie i uchwalenie planu gospodarki odpadami opakowaniowymi w ramach Planu gospodarki odpadami Miasta Koszalina, 2003-2004. | Plan gospodarki odpadami opakowaniowymi został opracowany w ramach Planu gospodarki odpadami. Data przyjęcia: 28.10.2004 r. Uchwała Nr XIX/286/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 r. |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | Brak zadań w GPGO. | Nie były prowadzone uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi miasta. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin.

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców | Urząd Miasta dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie miasta. Na podstawie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi, na podstawie wydawanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami , dane z wojewódzkiej bazy wytwarzania i gospodarowania odpadami. |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 | - | Na terenie miasta jest zorganizowany system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP. System zbierania, gromadzenia i transportu odpadów regulowany jest na podstawie odrębnych umów przedsiębiorców z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu odpadów i nadzorowany przez gminę w trakcie doraźnych kontroli. |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2014 | - | Brak składowisk odpadów na terenie miasta |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2009 | - | Brak składowisk odpadów na terenie miasta |
| 5. | Obniżenie materiałochłonności produkcji – wdrożenie norm ISO 14001 i EMAS |  |  | Zadanie własne przedsiębiorców. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin.

Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2014 | Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców, 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane są działania edukacyjno-informacyjne. Przeprowadzono inwentaryzację materiałów zawierających PCB i azbest na terenie miasta. Utworzono regulamin dofinansowania prac modernizacyjnych wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych z GFOŚiGW. Pracownicy Urzędu Miasta na bieżąco udzielają informacji i konsultacji w zakresie tematyki azbestu. Na stronach internetowych Urzędu Miasta zawarto informacje o postępowaniu z materiałami zawierającymi azbest. |
|  |  |  | Zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla posiadaczy odpadów zawierających PCB oraz azbest, 2004-2006 |  |
|  |  |  | Zorganizowanie cyklu szkoleń dla uczestników procesu unieszkodliwiania odpadów PCB i azbest |  |
|  |  |  | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania |  |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie miasta 2004-2006. | Na terenie miasta zorganizowano Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Rodzaje przyjmowanych odpadów: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, itp. |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych na terenie miasta, 2004-2006. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie miasta nie powstała i nie była planowana instalacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych komunalnych. Na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie utworzono wiatę depozytową na odpady niebezpieczne oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest przeznaczony na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady po przygotowaniu odpowiedniej partii wysyłkowej przekazywane są do unieszkodliwiania przez recyklera zewnętrznego. Przeprowadzono modernizację spalarni odpadów medycznych w Szpitalu w Koszalinie - ekran akustyczny – 2004r. – 67.862,92 zł - budynek myjni i magazyn pojemników – 2004r. – 203.775,74 zł |
|  |  |  | Budowa linii technologicznej do przerobu wraków pojazdów w ramach ZZO w Sianowie. | Na rynku działają autoryzowane stacje demontażu, które spełniają odpowiednie wymagania. |
| 4. | Włączenie się na poziomie wojewódzkim baz danych o ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest, PCB. Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest. | 2003-2006 | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest, 2004-2006. | Na terenie miasta była przeprowadzana inwentaryzacja obiektów i materiałów zawierających azbest i PCB. |
| 5. | Opracowanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów zwierających azbest. | 2003-2006 | Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest, 2006. | Na podstawie posiadanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest planowane jest opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2007. |
| 6. | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania. | 2003-2006 | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania 2004-2006 | Przekazywano informacje w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania. Utworzono system dofinansowania demontażu wyrobów zawierających azbest z GFOŚiGW. |
| 7. | Monitoring realizacji programów usuwania azbestu i PCB | 2003-2006 | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu i PCB 2005-2006 | Sposób monitorowania - weryfikacja zgłoszonych wniosków na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest- z GFOŚiGW, budżetu miasta, kontrola ilościowa na podstawie kart przekazania odpadu). |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin.

.