| Lp | Nazwa zadania | Nakłady tys. zł |  |  |  | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |  |
| 1. | Uzbrojenie os. Unii Europejskiej | 1 130 | 2 600 | 1 100 | 400 | - Budowa sieci wod-kan na terenie usytuowanym po lewej stronie ul. Holenderskiej – ul. Portugalska i Włoska - Budowa sieci wod-kan na terenie za torami PKP pomiędzy ul. Władysława IV – Batalionów Chłopskich |
| 2. | Uzbrojenie os. Lubiatowo | 873 |  |  |  | Budowa wodociągu w ul. Lubiatowskiej – II etap od ul. Malinowej 1200 mb w kierunku Lubiatowa |
| 3. | Uzbrojenie os. Dzierżęcin | 142 | 100 | 400 | 400 | - Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej, Borówkowej, Truskawkowej, Jagodowej, Jeżynowej, Poziomkowej - Budowa sieci wodociągowej w ul. Żurawiej, Topolowej, Mirtowej |
| 4. | Uzbrojenie ul. Lnianej i Różanej | 1 400 |  |  |  | Budowa sieci wod-kan (UM) |
| 5. | Uzbrojenie rejonu ul. Słonecznej - ZWP |  |  | 100 | 400 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe |
| 6. | Uzbrojenie rejonu ul. Chałubińskiego - Leśna | 456 | 400 |  |  | Budowa sieci wod-kan (UM) |
| 7. | Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Dąbrowskiego | 50 |  | 170 |  | Budowa sieci wod-kan pod sprzedaż nieruchomości |
| 8. | Kolektor deszczowy południe |  |  |  | 100 | Budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z południowej część Miasta |
| 9. | Uzbrojenie rejonu ul. Morska - Franciszkańska |  |  | 100 | 400 | Budowa sieci wod-kan pod budownictwo mieszkaniowe |
| 10. | Uzbrojenie terenu ul. Traugutta – Moniuszki (ul. Zientarskiego) | 400 | 350 |  |  | Budowa sieci wod-kan pod sprzedaż nieruchomości (działki nr 529/4 i 429/1 obręb nr 19 |
| 11. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul. Przemysłowej |  |  | 100 | 400 | Budowa sieci wod-kan na terenie po byłym Tepro |
| 12. | Uzbrojenie os. Wilkowo | 220 | 550 | 1 630 |  | Budowa sieci wod-kan pod sprzedaż nieruchomości (działki nr 16/2, 24/5, 24/4 i 26 obręb nr 46) |
| 13. | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rejonu ul. Szczecińskiej |  |  | 100 | 400 | Budowa sieci wod-kan na terenie po PSS Społem |
| 14. | Uzbrojenie os. Rokosowo południe - os. Dzierżęcin, os. Lubiatowo | 100 |  | 100 | 500 | Budowa sieci wod-kan |
| 15. | Uzbrojenie os. Raduszka | 100 |  | 100 | 500 | Budowa sieci wod-kan |
| 16. | Uzbrojenie os. Jamno, Łabusz | 100 |  | 100 | 500 | Budowa sieci wod-kan |
| 17. | Przejęcie infrastruktury wod-kan na os. Jamno-Łabusz | 300 |  |  |  |  |
| Razem: |  | 5 271 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |