Zarządzenie nr 46/203/11

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 06 kwietnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 16 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 194/741/08 Prezydenta Miasta z dnia 03 marca 2008 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam Regulamin organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 302/1826/05 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 02 czerwca 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

Załącznik do Zarządzenia Nr 46/203/11

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 06 kwietnia 2011

REGULAMIN

ORGANIZACJI  INWESTYCYJNYCH  INICJATYW  SPOŁECZNYCH

REALIZOWANYCH  NA  TERENIE MIASTA  KOSZALINA

§ 1

- Ilekroć w Regulaminie organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina jest mowa o:

- inwestycji – należy przez to rozumieć budowę infrastruktury do celów bytowych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz budowę infrastruktury drogowej – drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;

- inicjatorach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Koszalina zgłaszających inwestycyjną inicjatywę społeczną;

- inwestycyjnej inicjatywie społecznej – należy przez to rozumieć wolę udziału w finansowaniu inwestycji zgłoszoną przez mieszkańców Miasta Koszalina.

- Inwestycyjna inicjatywa społeczna może obejmować wyłącznie infrastrukturę będącą zadaniem własnym gminy i realizowaną na gruncie będącym własnością Miasta Koszalina.

§ 2

- Miasto Koszalin finansuje budowę infrastruktury w wysokości:

  - do 50% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury do celów 
bytowych,

  - do 80% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury drogowej.

- W pozostałym zakresie koszt budowy ponoszą inicjatorzy.

- W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Miasta, wysokość procentowego udziału Miasta i inicjatorów w realizacji inwestycji może ulec zmianie.

§ 3

- Inicjatorzy składają wniosek o wprowadzenie inwestycji do budżetu Miasta Koszalina.

- Wniosek zawiera:

- opis inwestycji;

- charakterystykę (długości, powierzchnie) inwestycji;

- deklarację udziału finansowego w inwestycji;

- imiona, nazwiska oraz adresy inicjatorów.

- Wniosek składany jest w terminie do dnia 01 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, na który składany jest wniosek.

- Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4

Przed wprowadzeniem inwestycji do budżetu Miasta wniosek podlega ocenie pod kątem celowości i realności przedsięwzięcia oraz oszacowany zostaje koszt dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji.

§ 5

- Miasto Koszalin realizuje wnioskowaną inwestycję po jej zaakceptowaniu i wprowadzeniu do budżetu.

- Realizacja wnioskowanej inwestycji będzie się odbywała w okresie co najmniej dwuletnim:

- rok pierwszy – opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę;

- rok drugi i lata następne – realizacja inwestycji.

- Na wniosek Inicjatorów Miasto Koszalin może nieodpłatnie przejąć, na podstawie umowy, dokumentację projektową na zadanie inwestycyjne, opracowaną przez Inicjatorów własnym kosztem i staraniem. Przygotowana przez Inicjatorów dokumentacja powinna być uzgodniona z odpowiednimi jednostkami branżowymi i zawierać:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski,

- całość dokumentacji projektowej w formie elektronicznej,

- uzgodnienie przejęcia inwestycji przez odpowiednie jednostki branżowe.

§ 6

- Tryb postępowania przy opracowaniu dokumentacji projektowej obejmuje:

  - przekazanie Inicjatorom informacji o przyznanych środkach po uchwaleniu planu budżetu na dany rok;

  - zawarcie z Miastem Koszalin umowy i wpłata na wskazane konto kwoty w wysokości 50% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 20% (infrastruktura drogowa) szacunkowej wartości dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji w terminie wskazanym w umowie;

  - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i zawarcie umowy z wybranym wykonawcą;

  - powiadomienie Inicjatorów o przewidywanej wartości inwestycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego po otrzymaniu przez Miasto opracowanej dokumentacji projektowej.

- Inicjatorzy do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planowana jest realizacja inwestycji, składają deklarację udziału w finansowaniu realizacji inwestycji. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

- Realizacja inwestycji obejmuje:

- zawarcie z Miastem Koszalin umowy i wpłata na wskazane konto kwoty w wysokości 50% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 20% (infrastruktura drogowa) wartości kosztorysu inwestorskiego w terminie wskazanym w umowie;

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na wykonaniu inwestycji, zawarcie umowy z wybranym wykonawcą oraz nadzór nad realizacją inwestycji przez Miasto Koszalin.

§ 7

  - Po zakończeniu inwestycji Miasto Koszalin dokonuje ostatecznego rozliczenia z Inicjatorami kwot przez nich wpłaconych.

  - Inicjatorzy składają w Wydziale Inwestycji informację o wkładzie finansowym poszczególnych osób.

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacji

inwestycyjnych inicjatyw społecznych

Koszalin, dnia __________________

| (adres do korespondencji) |  |
| --- | --- |
|  | Prezydent Miasta Koszalina |

### WNIOSEK

o wprowadzenie inwestycji do budżetu Miasta Koszalina

- My niżej podpisani mieszkańcy Koszalina składamy wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta na rok _______ następującej inwestycji: ______________ __________________________________________________________________

- Charakterystyka inwestycji: ____________________________________________

__________________________________________________________________

- Deklarujemy udział finansowy w realizacji w/w inwestycji na zasadach określonych w regulaminie organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych.

| L.p. | Imię i nazwisko | Adres | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Załącznik:

Mapa zasadnicza dla terenu obejmującego inwestycję

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacji

inwestycyjnych inicjatyw społecznych

Koszalin, dnia __________________

| (adres do korespondencji) |  |
| --- | --- |
|  | Prezydent Miasta Koszalina |

### DEKLARACJA

udziału w finansowaniu realizacji inwestycji

- My niżej podpisani mieszkańcy Koszalina deklarujemy udział w finansowaniu realizacji następującej inwestycji: ___________________________________ __________________________________________________________________

- Nasz udział w finansowaniu realizacji w/w inwestycji będzie wynosił ________ zł, słownie złotych _____________________________________________________

- W/w kwotę zobowiązujemy się wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w terminie wskazanym w umowie.

| L.p. | Imię i nazwisko | Adres | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |