Zarządzenie Nr 596/2253/10

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  29 czerwca 2010r.

w sprawie:      powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.  „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego”

Na podstawie: art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  Uchwały Nr LIV/615/2010  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2010r.  w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Koszalina do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu pn. „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia   w trybie koncesji na roboty budowlane,  oraz § 16 ust. 3 i § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 194/741/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 marca 2008r. z a r z ą d z a m,  co następuje

§ 1.	Powołuję się Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) pn.  „System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego” .

§ 2.	Strukturę  JRP przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

## § 3.  	Szczegółowy zakres obowiązków JRP określa Załącznik nr 2 do niniejszego  Zarządzenia.

§ 4.    Niezbędne kwalifikacje osób  stanowiących  JRP określa Załącznik nr 3 do niniejszego  
                Zarządzenia.

§ 5.    Zakres odpowiedzialności i zasady współpracy JRP określa Załącznik nr 4 do niniejszego 
              Zarządzenia.

§ 6      	Ustalenie składu osobowego i zorganizowanie JRP, nastąpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności.

§ 7	Zarządzenie powierza się do realizacji Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO) p. Andrzejowi Jakubowskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej.

§ 8	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Andrzej Jakubowski

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 596/2253/10

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  29 czerwca 2010r.

Struktura JRP

INSTYTUCJE: MRR, MŚ, NFOŚiGW, GIKS

Jednostka Realizująca Projekt (JRP)

Zespół nr 2  - JRP Koncesjonariusz

Zespół nr 1 - JRP UM Koszalin

MAO

z-ca MAO Koordynator Prac Zespołu

JRP nr 2

Koordynator Prac Zespołu

JRP nr 1

Specjalista ds. księgowych

(1 os.)

Kierownik Zespołu

- specjalista ds. finansowych

(1 os.)

Specjalista ds. księgowych

(1os.)

Zespół ds. finansowo – księgowych

Specjalista ds. dokumentacji 
i raportowania

(1 os.)

Specjalista ds. technicznych

(1 os.)

Zespół ds. technicznych

Kierownik Zespołu

Specjalista ds. technicznych

(1 os.)

Specjalista ds. procedur  przetargowych

(1os.)

Specjalista ds. prawnych

i administracyjnych

(1 os.)

Zespół ds. administracyjno -prawnych

Specjalista ds. prawnych i procedur przetargowych

(1 os.)

Specjalista ds. administracyjnych

(1 os.)

Kierownik Zespołu

(1 os.)

MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca

GIKS - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - Instytucja Audytowa

MS – Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Wdrażająca

UM Koszalin – Urząd Miasta Koszalin - Beneficjent

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 596/2253/10

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  29 czerwca 2010r.

.

### JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

JRP zostaje podzielona na dwa zespoły:

- Zespół nr 1 – JRP powołane w strukturze Urzędu Miejskiego w Koszalinie (UM Koszalin)

- Zespół nr 2 – JRP Koncesjonariusz

Koordynatorzy JRP

Do głównych zadań Koordynatorów prac nad ww. Zespołami  JRP będzie należało:

| Zespół nr 1 – JRP UM Koszalin | Zespół nr 2 – JRP Koncesjonariusz |
| --- | --- |
| Koordynator prac zespołu JRP nr 1 | Koordynator prac zespołu JRP nr 2 |
| - koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie jego realizacji; - nadzór nad wdrożeniem wewnętrznych procedur określających organizację, skład osobowy i tryb pracy JRP; - nadzorowanie i koordynowanie pracy JRP Nr 1 oraz zespołu doradców zewnętrznych i Inżyniera; - występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP Nr 1; - niezwłoczne informowanie Pełnomocnika ds. Projektu oraz zastępcy Pełnomocnika o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie Projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań; - udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu; - współpraca z audytorami oraz innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi instytucjami upoważnionymi do kontroli oraz zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej jego fazie; - nadzór nad przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z realizacją Projektu; - weryfikacja poprawności sporządzenia sprawozdań i raportów z realizacji Projektu, wniosków o płatność oraz załączników do umowy o dofinansowanie; - nadzór oraz weryfikacja prac związanych z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w ramach Projektu; nadzór nad pracami w przeprowadzanych próbach rozruchowych, odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań wchodzących w skład Projektu. | - koordynacja i nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, odpowiednie zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne oraz monitorowanie jego realizacji; - nadzór nad wdrożeniem wewnętrznych procedur określających organizację, skład osobowy i tryb pracy JRP; - nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołów wchodzących w skład JRP Nr 2 oraz zapewnienie prawidłowej współpracy z Inżynierem; - występowanie z wnioskami organizacyjnymi i personalnymi dotyczącymi pracowników JRP nr 2; - niezwłoczne informowanie Pełnomocnika ds. Projektu oraz zastępcy Pełnomocnika ds. Projektu o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie Projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań; - organizowanie i udział w spotkaniach i naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu; - zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej jego fazie audytorom oraz innym wewnętrznym i zewnętrznymi instytucjom upoważnionymi do kontroli; - zapewnienie odpowiednich warunków oraz ogólny nadzór nad przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji związanej z realizacją Projektu; - nadzór nad sporządzaniem sprawozdań i raportów z realizacji Projektu, przygotowaniem wniosków o płatność oraz przygotowaniem i aktualizacją załączników do umowy o dofinansowanie; - organizacja i uczestniczenie w przeprowadzanych próbach rozruchowych, odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań wchodzących w skład Projektu. - nadzór nad prawidłową realizacją działań informujących i promujących Projekt; - nadzór nad prawidłową realizacją działań związanych z edukacją ekologiczną. |

Zespoły ds. administracyjno-prawnych

Do głównych zadań będzie należało:

| Zespół nr 1 – JRP UM Koszalin | Zespół nr 2 – JRP Koncesjonariusz |
| --- | --- |
| Specjalista ds. prawnych i administracyjnych | Zespół ds. administracyjno-prawnych |
| - weryfikacja informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu, - prowadzenie korespondencji bieżącej, - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie; - w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia PO IiŚ współpraca z podmiotami upoważnionymi przez IZ-MRR, IP-MŚ, IW-NFOŚiGW lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu, w szczególności: przekazywanie tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi, a także udostępnienie informacji o projekcie innym organom kontrolnym upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami prawa polskiego. | - przygotowywanie i tworzenie warunków do realizacji Projektu w zakresie praw do prowadzenia inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji, - przygotowywanie zbiorczych informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu, - prowadzenie korespondencji bieżącej, wszelkie prace ogólnobiurowe, w tym reprodukcja dokumentów, - prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie; - przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienie publiczne dla zadań dotyczących działań informująco-promujących i edukacji ekologicznej (o ile zadania te będą realizowane w podwykonawstwie); - nadzór nad prawidłowością i efektywnością prowadzenia działań informująco-promujących Projekt i edukacji ekologicznej; - w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia PO IiŚ współpraca poprzez JRP nr 1 z podmiotami upoważnionymi przez IZ-MRR, IP-MŚ, IW-NFOŚiGW lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu, w szczególności: przekazywanie tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi, a także udostępnienie informacji o projekcie innym organom kontrolnym upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami prawa polskiego. |

Zespoły ds. finansowo-księgowych

Do głównych zadań będzie należało:

| Zespół nr 1 – JRP UM Koszalin | Zespół nr 2 – JRP Koncesjonariusz |
| --- | --- |
| Specjalista ds. księgowych | Zespół ds. finansowo-księgowych |
| - zapewnienie otwarcia oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego dla Projektu, z którego będą realizowane płatności dla pokrycia wydatków kwalifikowanych Projektu (poprzez zawarcie umowy z bankiem o otwarciu/wydzieleniu rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki Funduszu Spójności na dofinansowanie w formie zaliczki i/lub formie refundacji poniesionych wydatków), - kontrola gwarancji finansowych Kontraktów od strony Zamawiającego, - weryfikacja formalno-rachunkowa faktur oraz dokumentów kontraktowych na bazie weryfikacji merytorycznej Inżyniera, - zapewnienie ciągłości finansowania Projektu w odniesieniu do kontraktów usługowych, - weryfikacja terminowego wpływu dokumentów stanowiących podstawę dokonania płatności, - przekazywanie koncesjonariuszowi informacji o wydatkach w kontraktach na pomoc techniczną oraz Inżyniera Kontraktu; - weryfikacja przygotowanych przez Koncesjonariusza wniosków o przekazanie środków z Funduszu Spójności, - terminowe występowanie o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków z FS, prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów w ramach projektu (zarówno kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych), prowadzenie wykazów faktur VAT, wykazu kosztów nieinwestycyjnych (niezaliczanych do środków trwałych w budowie) oraz dokumentów bankowych | - zapewnienie otwarcia oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego dla Projektu, z którego będą realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia wydatków kwalifikowanych kontraktu na koncesję (zawarcie umowy z bankiem o otwarciu/wydzieleniu rachunku bankowego, na który będą przekazywane środki Funduszu Spójności w formie zaliczki i/lub formie refundacji poniesionych wydatków), - zapewnienie ciągłości finansowania kontraktu Nr 1, - kontrola gwarancji finansowych Kontraktu Nr 1 od strony Wykonawcy, - przygotowywanie (oraz późniejsza aktualizacja) załączników do umowy dofinansowania w zakresie aspektów finansowych, - przygotowanie i weryfikacja formalno-rachunkowa faktur oraz dokumentów kontraktowych, - zapewnienie terminowego spływu dokumentów stanowiących podstawę dokonania płatności, - ścisła współpraca z zespołem technicznym w zakresie zapewnienia właściwej realizacji Projektu, w szczególności w zakresie terminowego ukończenia robót od strony finansowej, - występowanie o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych ze środków z FS, - obsługa ewentualnego kredytu inwestycyjnego. |

Zespoły ds. technicznych i przetargowych

Do głównych zadań będzie należało:

| Zespół nr 1 – JRP UM Koszalin | Zespół nr 2 – JRP Koncesjonariusz |
| --- | --- |
| Specjalista ds. przetargowych | Zespół ds. technicznych |
| - nadzór nad prawidłową realizacją Projektu, odpowiednie monitorowanie realizacji we współpracy z Inżynierem Kontraktu, - zapewnienie weryfikacji i uzgodnienia (przez Inżyniera i odpowiednie wydziały Urzędu Miasta) opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowych, - opracowanie lub weryfikacja (dla dokumentów przygotowanych przez Konsultantów zewnętrznych) zakresu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy oraz postanowień instrukcji dla wykonawców – elementów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy postępowaniach przetargowych, - opiniowanie przedstawionych przez Inżyniera Kontraktu harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planów płatności Wykonawców pod kątem prawidłowej kwalifikacji wydatków i płynnej oraz terminowej realizacji Projektu, - weryfikacja przygotowanych przez Koncesjonariusza załączników do umowy dofinansowania, - uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy, - nadzór i udział w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach oraz odbiorach końcowych części lub całości zadań - przekazywanie koncesjonariuszowi informacji o postępach prac w kontraktach na pomoc techniczną oraz Inżyniera Kontraktu. | - zapewnienie prawidłowej realizacji Projektu poprzez odpowiednie zarządzanie techniczne Projektem oraz monitorowanie jego realizacji w ścisłej współpracy z Inżynierem Kontraktu, - kompletowanie i przedkładanie do weryfikacji i uzgodnień opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji projektowych, - przygotowywanie bazowych informacji do sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji Projektu, - przygotowanie pod względem merytorycznym faktur, oświadczeń, raportów Wykonawcy do Przejściowych/Końcowych Świadectw Płatności, - przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz planów płatności Wykonawcy z uwzględnieniem prawidłowej kwalifikacji wydatków i płynnej oraz terminowej realizacji Projektu, - przygotowywanie (oraz późniejsza aktualizacja) załączników do umowy dofinansowania w zakresie aspektów terminowo-technicznych, - organizacja przekazywania placu budowy, - przygotowanie i przeprowadzenie prób rozruchowych, rozruchów oraz odbiorów końcowych części lub całości zadań. |

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 596/2253/10

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  29 czerwca 2010r.

NIEZBĘDNE KWALIFIKACJE OSÓB WCHODZ	ĄCYCH W  SKŁAD JRP W STRUKTURACH BENEFICJENTA

- Koordynator zespołu

- wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

- co najmniej 6 letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Projektu lub na innym stanowisku kierowniczym przy projektach infrastrukturalnych z zakresu gospodarki odpadowej o łącznej wartości co najmniej 10 mln PLN

- doświadczenie w prowadzeniu inwestycji po stronie konsultanta, inwestora lub wykonawcy,

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC poparta udziałem w realizacji przynajmniej jednego projektu infrastrukturalnego, realizowanego w oparciu o ten typ kontraktu,

- Specjalista ds. księgowych

- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe,

- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości,

- udokumentowana umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office lub równoważnych) używanych do finansowego zarządzania projektem  infrastrukturalnym,

- Specjalista ds. procedur przetargowych

- co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przynajmniej jednego zamówienia publicznego

- doświadczenie w przygotowaniu przynajmniej 1 dokumentu przetargowego w zakresie formalno-prawnym

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC

- Specjalista ds. prawno-administracyjnych

- wykształcenie prawnicze, preferowane prawo administracyjne

- znajomość warunków kontraktowych FIDIC

- biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Wymagane kwalifikacje zespołu JRP po stronie Koncesjonariusza zostaną sprecyzowane w dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy. Generalnie przewiduje się, że będą one zbliżone do kwalifikacji zespołu JRP w strukturach Beneficjenta celem zapewnienia efektywnej współpracy przy realizacji projektu Funduszu Spójności.

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 596/2253/10

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  29 czerwca 2010r.

Zakres odpowiedzialności i zasady DZIAŁANIA JRP1 i JRP2

Zakłada się, że koncesjonariusz będzie ponosił ryzyko korekty finansowej z uwagi na błędną kwalifikację wydatków, związanych z kontraktem na budowę ZTPO i zakup sita mobilnego oraz środków transportu frakcji palnej, lub też niedotrzymaniem warunków, umożliwiających kwalifikację wydatków w kontrakcie Nr 1. Ponadto z uwagi na fakt, iż koncesjonariusz zostanie wskazany jako podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz zakładaną eksploatację ZTPO i zakupionego sprzętu przez koncesjonariusza po zakończeniu prac budowlano-montażowych, z uwagi na możliwe działania kontrolne upoważnionych instytucji należy stworzyć warunki, aby posiadał również kompletne archiwum projektu oraz dysponował personelem, który będzie mógł udzielać wyjaśnień audytorom  w sprawach realizacji projektu. Archiwum to powinno obejmować podstawowe dokumenty nie tylko w zakresie kontraktu na budowę instalacji gospodarki odpadami, lecz również informacje o pozostałych działaniach w projekcie.

Z powyższych przyczyn główny ciężar prac JRP będzie zlokalizowany u koncesjonariusza. JRP Nr 2 będzie przygotowywać wszelkie dokumenty, niezbędne w ramach realizacji Projektu w odniesieniu do swojego kontraktu oraz na bazie informacji o realizacji pozostałych kontraktów, uzyskanych z JRP Nr 1, będzie sporządzać zbiorcze raporty o postępie, a także wnioski o płatność ze środków Funduszu Spójności. JRP Nr 2 będzie również odpowiedzialne za zapewnienie płynności finansowania kontraktu na budowę ZTPO i zakup sprzętu z uwzględnieniem zagadnień promocji i edukacji, informując stosowne służby koncesjonariusza o potencjalnych zagrożeniach. JRP Nr 2 prowadzić będzie równoległą w stosunku do JRP Nr 1 dokumentację swojego kontraktu, a w odniesieniu do sprawozdawczości zewnętrznej także dokumentację całego projektu.

W zakresie zadań JRP Nr 2 będzie także zapewnienie możliwości ulokowania na terenie budowy, a następnie na terenie ZTPO i na sprzęcie w trakcie eksploatacji, tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz etykiet pamiątkowych, a także zapewnienie pełnej współpracy koncesjonariusza z wykonawcami kontraktów usługowych w zakresie udostępniania informacji o realizacji kontraktu oraz wizytacji placu budowy dla potrzeb edukacji ekologicznej czy promocji projektu.

JRP Nr 2  zapewni również w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu w okresie 3 lat od zamknięcia PO IiŚ współpracę z podmiotami upoważnionymi przez IZ-MRR, IP-MŚ, IW-NFOŚiGW lub Komisję Europejską do przeprowadzenia ewaluacji projektu, w szczególności: przekazywanie tym podmiotom wszelkich informacji dotyczących projektu we wskazanym zakresie, uczestnictwo w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi, a także udostępnienie informacji o projekcie innym organom kontrolnym upoważnionym do kontroli zgodnie z przepisami prawa polskiego.

JRP Nr 1 będzie odpowiedzialne za weryfikację dokumentów przygotowanych przez JRP Nr 2, w tym wniosków o płatność. W zakresie odpowiedzialności JRP Nr 1 będzie przygotowywanie informacji o realizacji kontaktów usługowych (technicznej i finansowej) oraz o działaniach planowanych w tych kontraktach i przekazywanie ich do JRP Nr 2. Wszelkie informacje i raporty na potrzeby władz administracyjnych miasta czy Rady Miasta jako samorządu będzie przygotowywać JRP Nr 1 na podstawie sporządzonych przez JRP Nr 2 raportów ad-hoc.

Po stronie Beneficjenta, reprezentowanego przez MAO, pozostanie odpowiedzialność za skuteczną i prawidłową realizację całego projektu, w tym za płynność finansową i prawidłowość wydatkowania środków Funduszu Spójności na realizację kontraktów usługowych (pomoc techniczna i Inżynier Kontraktu).

„Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko”, MRR, marzec 2010 r. (rozdział 7.h)