Zarządzenie Nr 323/2025/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 21 lipca 2005 r.

w sprawach: wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości

Na podstawie:

- art. 62 ust. 1, 3 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

- art. 26 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Koszalina zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyznaczyć Przedsiębiorstwu Produkcyjnemu SELFA Spółka z o.o. w Koszalinie - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 12, działkami ewidencyjnymi nr, nr: 353/6 – 353/11 i 354/6 – 354/11       o łącznej pow. 5.252 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Fińskiej, dodatkowy termin rozpoczęcia zabudowy nieruchomości do dnia 31.03.2006 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 323/2025/05

z dnia 21 lipca 2005 r.

Umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 4186/1999 z dnia 17.08.1999 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjne „SELFA” Spółka z o.o. w Koszalinie nabyło nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie działkami ewidencyjnymi nr, nr: 353/6 – 353/11, 354/6 – 354/11 i 355/6 – 355/11 o łącznej pow. 7.812 m2, położoną  w Koszalinie przy ul. Fińskiej                              i ul. Hiszpańskiej – z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą. Zgodnie z §6 w/w umowy notarialnej termin rozpoczęcia zabudowy określono na dwa lata, a zakończenie na pięć lat licząc od daty zawarcia aktu notarialnego.

W związku z niedotrzymaniem terminu rozpoczęcie zabudowy Spółka wystąpiła w 2001 r. z wnioskiem o przedłużenie wymienionego terminu. Zarząd Miasta Koszalina w dniu 13 lutego 2002 r. wyznaczył dodatkowy termin rozpoczęcia zabudowy przedmiotowych 18 działek budowlanych do dnia 30.09.2002 r.

Przeprowadzona w dniu 09.06.2003 r. wizja w terenie wykazała, że „SELFA” nie rozpoczęła zabudowy na działkach 353/6 – 353/11 i 354/6 – 354/11. W związku z tym  w dniu 20.06.2003 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne wyjaśniające przyczyny nieterminowej zabudowy wskazanej nieruchomości. W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezydent Miasta Koszalin wydał Zarządzenie            Nr 94/656/03 w sprawie wyznaczenia użytkownikowi wieczystemu dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości do dnia 17.08.2004 r.

Działki nr, nr: 355/6-355/11 zabudowane zostały w okresach od dnia 24.10.2003 r. do dnia 30.04.2004 r. oraz sprzedane na rzecz osób fizycznych.

W dniu 23.05.2005 r. ponownie zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia konsekwencji prawnych niedotrzymania przez Spółkę terminu rozpoczęcia zabudowy przedmiotowej nieruchomości. Strona została wezwana w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania, do przedstawienia na piśmie wyjaśnień oraz do stawienia się na nieruchomości w celu spisania protokołu ze stanu zaawansowania robót budowlanych.

Strona w dniu 25.05.2005 r. złożyła wyjaśnienia stwierdzając, iż na działkach        nr, nr: 353/6 – 353/11 i 354/6 – 354/11 kontynuowane są roboty budowlane oraz,           że przekazanie domów klientom wyznaczone jest na październik oraz grudzień bieżącego roku.

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie (bez udziału strony) na przedmiotowej nieruchomości stwierdzono, iż na działkach nr, nr: 354/6 - 354/11 trwają prace budowlane:

- działki nr, nr 354/6 – 354/7 – wylane ławy fundamentowe,

- działki nr, nr 354/8 – 354/11 – dwa domy w stanie surowym otwartym.

Natomiast na działkach  nr, nr: 353/6 – 353/11 nie rozpoczęto zabudowy.

Z nabytych umową z dnia 17.08.1999 r. 18 działek budowlanych Spółka „SELFA”:

- zabudowała i sprzedała – 6 działek,

- rozpoczęła zabudowę - 6 działek w tym: 4 działki - stan surowy otwarty, a 2 działki - wylane fundamenty,

- brak rozpoczęcia prac budowlanych – 6 działek.

Zgodnie z art. 63 ustawy o gospodarce nieruchomościami w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej, właściwy organ może wyznaczyć termin dodatkowy zabudowy nieruchomości.