Zarządzenie Nr 315/1953/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia  1 lipca 2005 r.

w sprawie:  	wyznaczenia dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości położonej w Koszalinie.

Na podstawie :

-	art.62 ust.1 i ust.3 oraz art.63 ust.1, w związku z art.4 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 261  poz. 2603  z późn. zm.)

-	art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Koszalina zarządza co następuje :

§ 1.

Wyznaczyć Państwu Barbarze i Tadeuszowi Grześ użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 12 działką ewidencyjną nr 358/2 o powierzchni 0,0523 ha, położonej w Koszalinie, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 54433, dodatkowy termin rozpoczęcia zabudowy do dnia 01.06.2006 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  MIASTA

Mirosław Mikietyński

Uzasadnienie do zarządzenia Nr ............./.........../05

# Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia .................../2005

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 12 działką ewidencyjną nr 358/2 o powierzchni 0,0523 ha, położonej w Koszalinie na tzw. osiedlu Północ II  ustanowione zostało umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego

Rep.”A” Nr 1450/2000 z dnia 10.04.2000 r.

W w/p umowie zostały określone terminy zabudowy: rozpoczęcie zabudowy - dwa lata;  zakończenie zabudowy – pięć lat, licząc bieg terminów od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Państwo Tadeusz i Barbara Grześ przedmiotową nieruchomość nabyli w obrocie wtórnym na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego Rep.”A” Nr 3172/2005 z dnia 01.06.2005 r.

W dniu 6.06.2005 r. nowi nabywcy wystąpili z wnioskiem o dodatkowy termin realizacji inwestycji, deklarując ukończenie zabudowy w ciągu dwóch lat.

Zgodnie z art.62 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261poz. 2603 z późn. zm.)  termin zabudowy może być przedłużony na wniosek użytkownika wieczystego, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn niezależnych od użytkownika. Przedłużenie terminu zabudowy wymaga jednak zawarcia umowy notarialnej i stosownego wpisu w księdze wieczystej.

Właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin (art.63 ust.1 w/p ustawy) w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości,  jeżeli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie.

Mając na uwadze fakt, że użytkownicy wieczyści nabyli nieruchomość 01.06.2005 r. oraz deklarują zrealizowanie zabudowy w terminie dwóch lat,  zasadnym jest wyznaczenie dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy do dnia 01.06,.2006 r.,

Wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zabudowy może nastąpić w terminie późniejszym, po dokonaniu oceny stanu zaawansowania postępu robót budowlanych na nieruchomości,na odrębny wniosek użytkownika wieczystego.