Uchwała Nr XII/117/2007

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004 - 2007

Na podstawie: art. 14 ust. 13 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251);

Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla  Miasta Koszalina na lata 2004 - 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Jan Kuriata

Załącznik do Uchwały Nr XII/117/2007

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji

„Planu gospodarki odpadami

dla Miasta Koszalina na lata 2004-2007”

stan na 31 grudnia 2006 r.

czerwiec 2007 r.

Spis treści:

1. Wprowadzenie	2

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	2

3.  Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	2

3.1.  Składowiska odpadów	2

3.2.  Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	2

4.  Stan realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami na lata 2004 - 2006	2

5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	2

6. Ocena systemu monitoringu	2

7. Podsumowanie	2

Spis tabel:

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania – z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania – z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku – z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku – z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

Tabela 5.  Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta Koszalina w latach 2004 – 2006.

Tabela 6.   Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Tabela 6.1. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. – linia segregacji odpadów

Tabela 6.2. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.  – kompostownia

Tabela 6.3. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - spalarni odpadów medycznych Szpitala w Koszalinie - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 – Miasto Koszalin

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina

# 1. Wprowadzenie

- Cel przygotowania sprawozdania

Celem przygotowania niniejszego sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

- analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami opisanego w planie i uzyskanego w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2006 r.),

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

- określenie w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami zrealizować do dnia 31 grudnia 2006 r.,

- przedstawienie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta w dniu 31 grudnia 2006 r.

- uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji planu gospodarki odpadami.

- Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie opracowano wg wytycznych Ministra Środowiska dotyczących sporządzania sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

- Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Zgodnie z art. 14 ust. 13, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami organ wykonawczy gminy przedłoży radzie miasta oraz zarządowi województwa.

- Data i numer uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami

Uchwała Nr XIX/286/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004 – 2007.

- Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, stanowi okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw niniejsze (pierwsze) sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami, tj.:

- od dnia 28 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Do zobrazowania zmian przyjęto dane dotyczące wytwarzania odpadów oraz wskaźniki obejmujące lata 2004 – 2006.

W związku z okresem planowania poniesione koszty przedstawiono w okresie 2004-2006 r.

- Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera niniejsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Przyjęty plan gospodarki odpadami jest zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w okresie sporządzania, opiniowania i uchwalania planu, został on opracowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, możliwe wydaje się ograniczenie zakresu sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże ze względu na zachowanie konsekwencji w działaniach oraz potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie miasta w niniejszym (pierwszym) sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami znalazły się informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu innymi rodzajami odpadów na terenie miasta.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie miasta zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006 r., w tym:

  - rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

  - rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

  - istniejące systemy zbierania odpadów,

  - rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

  - stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

  - działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów,

  - działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

  - działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w planie gospodarki odpadami. Ponadto w sprawozdaniu ustosunkowano się do wszystkich zadań przypisanych gminie w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, o ile nie zostały one uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami.

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie,

- wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- roczniki statystyczne,

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- raport o stanie środowiska województwa wydawany przez organy inspekcji ochrony środowiska,

- dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie,

- dane z Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Opracowanie niniejsze uwzględnia stan prawny na czerwiec 2007 r.

.

# 2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

W tabelach 1-4 zostały określone zmiany ilościowe i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie Miasta Koszalina (rok 2004 i 2005); przedstawiono analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Wykorzystano do tego dane dotyczące Miasta Koszalina z wojewódzkiej bazy wytwarzania i gospodarowania odpadami województwa zachodniopomorskiego, dane uzyskane z Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, dane GUS, WUS.

W związku z tym, iż wygenerowany z wojewódzkiej bazy gospodarowania odpadami raport dotyczący wytwarzania i gospodarowania odpadami na terenie Miasta Koszalina nie zawierał pełnych danych dotyczących poszczególnych lat (w tym brak danych dla roku 2006) - niemożliwe było przeprowadzenie pełnej analizy zmian w oparciu o dane z wojewódzkiej bazy wytwarzania i gospodarowania odpadami. Analizę ograniczono do omówienia otrzymanych danych. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano dane uzyskane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie i z Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dane statystyczne (m.in. ze sprawozdań GUS, WUS, Urzędu Marszałkowskiego).

Odpady komunalne z terenu Miasta Koszalina są poddawane unieszkodliwianiu i odzyskowi poza terenem miasta (nazwa i adres instalacji unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych – podano w tabeli 6 niniejszego sprawozdania).

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania – z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

| Kod odpadu | 2004 r. |  | 2005 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 01 01 | - | - | 3,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 01 02 | - | - | 5,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 01 08 | - | - | 1,8 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 01 10 | - | - | 1,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 01 39 | - | - | 4,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 02 01 | - | - | 2,3 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 02 02 | - | - | 1,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 03 01 | - | - | 42296,6 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 03 04 | - | - | 161,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 20 03 07 | - | - | 101,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| RAZEM | - | - | 42579,9 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami, 2007r.

Odpady komunalne z terenu Miasta Koszalina w roku 2005 poddane zostały procesowi unieszkodliwienia w całości przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne (D5).

W strumieniu odpadów komunalnych składowanych dominują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiąc w roku 2005 ok. 99,3 % całego strumienia odpadów.

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania - z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

| Kod odpadu | 2004 r. |  | 2005 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 02 07 04 | - | - | 1,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 02 07 99 | - | - | 114,5 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 10 01 01 | - | - | 6,1 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 10 01 02 | - | - | 22,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 16 01 19 | - | - | 7,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 01 01 | - | - | 601,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 01 02 | - | - | 9,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 01 03 | - | - | 244,9 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 01 80 | - | - | 120,1 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 01 82 | - | - | 2013,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 02 02 | - | - | 1,2 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 02 03 | - | - | 49,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 03 80 | - | - | 433,3 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 06 01* | - | - | 23,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 06 04 | - | - | 316,6 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 17 06 05* | - | - | 289,1 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 18 01 03* | 0,5 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 | 0,5 | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 |
| 19 08 01 | 350,7 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 411,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 19 08 02 | 319,5 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 | 300,0 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 19 12 04 | - | - | 5,3 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| 19 12 12 | - | - | 552,4 | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 |
| RAZEM | 670,7 |  | 5524,1 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami, 2007r.

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) z tereniu Miasta Koszalina w latach 2004-2005 były w większości unieszkodliwiane przez poddanie procesowi składowania (D5) na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. Dominującym ilościowo rodzajem odpadów unieszkodliwionych w roku 2004 były skratki i odpady z piaskowników.

Dominującym ilościowo rodzajem odpadów unieszkodliwionych w roku 2005 były odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej stanowiące około 36 % odpadów innych niż komunalne podanych unieszkodliwieniu.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku - z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

| Kod odpadu | 2004 r. |  | 2005 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 01 01 | - | - | 7,6 | R11, R12, R13, R14 |
| 20 01 02 | - | - | 7,8 | R11, R12, R13, R14 |
| 20 01 10 | - | - | 17,9 | R11, R12, R13, R14 |
| 20 01 39 | - | - | 11,1 | R11, R12, R13, R14 |
| 20 02 01 | - | - | 2096,5 | Kompostowanie R3 |
| 20 02 02 | - | - | 31,8 | R11, R12, R13, R14 |
| 20 03 07 | - | - | 392,2 | R11, R12, R13, R14 |
| RAZEM | - | - | 2564,9 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami

Odpady komunalne odebrane z terenu Miasta Koszalina w 2005 r. poddane były w większości (82 % masy odpadów) procesowi odzysku R3 - kompostowanie.

W stosunku do ilości rodzajów odpadów – większość rodzajów odpadów poddawana była procesom od R11 do R14 .

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku - z terenu Miasta Koszalina w latach 2004 i 2005.

| Kod odpadu | 2004 r. |  | 2005 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 02 01 04 | 6,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 02 01 08* | 0,162 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 02 02 01 | 4,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 02 03 04 | 2,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 02 03 99 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 03 01 04* | 0,012 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 04 02 09 | 1,2 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 05 01 03* | 46,68 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 06 04 04* | 0,014 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 07 02 13 | 2,1 | R11, R12, R13, R14 | 74,5 | R11, R12, R13, R14 |
| 07 02 80 | 4,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 07 02 99 | 9,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 01 11* | 6,36 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 01 13* | 0,29 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 01 15* | 2,504 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 01 99 | 2,0 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 03 18 | 0,2 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 08 04 10 | 5,0 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 09 01 01* | 0,434 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 10 01 02 | 251,4 | R11, R12, R13, R14 | 1094,4 | R11, R12, R13, R14 |
| 10 01 17 | - | - | 2439,7 | R11, R12, R13, R14 |
| 11 01 09* | 20,0 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 11 01 13* | 0,42 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 12 01 09* | 3,146 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 12 01 17 | 2,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 13 05 02* | 2,58 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 13 05 07* | 22,44 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 13 05 08* | 3,88 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 13 08 02* | 0,36 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 14 06 04* | 0,02 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 15 01 01 | 1,4 | R11, R12, R13, R14 | 178,4 | R11, R12, R13, R14 |
| 15 01 02 | 100,2 | R11, R12, R13, R14 | 802,3 | R11, R12, R13, R14 |
| 15 01 04 | 2,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 15 01 05 | 37,4 | R11, R12, R13, R14 | 38,0 | R11, R12, R13, R14 |
| 15 01 07 | - | - | 1326,9 | R11, R12, R13, R14 |
| 15 01 10* | 2,384 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 15 02 02* | 8,878 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 15 02 03 | 0,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 03 | 29,8 | R11, R12, R13, R14 | 124,2 | R11, R12, R13, R14 |
| 16 01 07* | 22,086 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 13* | 0,01 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 15 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 17 | 0,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 19 | 11,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 20 | 20,6 | R11, R12, R13, R14 | 3,6 | R11, R12, R13, R14 |
| 16 01 21* | 0,164 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 22 | 0,2 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 99 | 2,0 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 02 09* | 0,122 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 02 13* | 12,996 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 02 14 | 20,0 | R11, R12, R13, R14 | 3,3 | R11, R12, R13, R14 |
| 16 03 06 | 4,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 05 06* | 3,782 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 06 01* | 353,398 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 06 04 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 06 06* | 1,506 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 01 02 | - | - | 93,2 | R11, R12, R13, R14 |
| 17 01 03 | 3,8 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 02 01 | - |  | 12,1 | R11, R12, R13, R14 |
| 17 02 02 | 30,6 | R11, R12, R13, R14 | 9,4 | R11, R12, R13, R14 |
| 17 02 03 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 02 04* | 314,6 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 03 80 | 32,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 04 05 | - | - | 6779,8 | R11, R12, R13, R14 |
| 17 04 07 | 19,2 | R11, R12, R13, R14 | 10,8 | R11, R12, R13, R14 |
| 17 05 03* | 6,998 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 06 01* | 0,098 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 06 04 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 17 06 05* | 49,528 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 18 01 01 | 0,2 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 18 01 09 | 0,2 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 19 12 04 | 0,4 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| RAZEM | 1499,352 |  | 12990,6 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami

Odpady inne niż komunalne odbierane z terenu Miasta Koszalina w latach 2004-2005 poddane były w całości procesom odzysku od R11 do R14.

W 2004 r. dominującym rodzajem odpadów poddawanych odzyskowi były: popioły lotne z węgla (10 01 02 - 17%), baterie i akumulatory ołowiowe (16 06 01* - 24%), odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (17 02 04* - 21%).

W 2005 r. dominującym rodzajem odpadów poddawanych odzyskowi były: żelazo i stal (17 04 05 – 52%), popioły lotne ze współspalania (10 01 17 - 19%), opakowania ze szkła  (15 01 07 - 10%).

Objaśnienia do tabel: 1-4;

    - Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

    - Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa.

    - Oznaczenie procesu odzysku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

    - W tabelach zebrano zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu i odzyskowi na terenie gminy. Podano łączną masę odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, pokazano w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania lub odzysku.

Podsumowanie tabel 1-4:

W związku z tym, iż do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania niemożliwe było wygenerowanie raportu dotyczącego wytwarzania i gospodarowania odpadami na terenie Miasta Koszalina za rok 2006, a dane uzyskane za pozostałe lata były niepełne - niemożliwe było przeprowadzenie pełnej analizy zmian na podstawie danych uzyskanych z ww. wojewódzkiej bazy.

W związku z powyższym zestawiono dane uzyskane także z innych źródeł, tj.: dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, UM Koszalina, WUS, GUS.

.

Tabela 5. Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych na terenie Miasta Koszalina w latach 2004 – 2006.

| Lp. | Odpady komunalne | Ilość odpadów w poszczególnych latach 2004 – 2006, w [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 r. |  | 2005 r. |  | 2006 r. |  |
|  |  | Mg | % zebranych ogółem | Mg | % zebranych ogółem | Mg | % zebranych ogółem |
| 1. | Zebrane z handlu, małego biznesu, biur i instytucji | 16003,10 | 29,5 | 7026,22 | 18,8 | 9839,38 | 25,2 |
| 2. | Zebrane z usług komunalnych | 2752,5 | 5,1 | 2882,36 | 7,7 | 1838,78 | 4,7 |
| 3. | Zebrane z gospodarstw domowych | 35474,02 | 65,4 | 27433,29 | 73,5 | 27407,97 | 70,1 |
| 4. | Ogółem 1.+ 2.+ 3. | 54229,62 | 100 | 37341,87 | 100 | 39086,13 | 100 |
| 5. | Liczba budynków mieszkalnych objętych zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych [szt.] | 3560 |  | 3580 |  | 3500 |  |

Źródło: Dane na podstawie sprawozdań PGK w Koszalinie dla GUS

.

Z powyższego zestawienia wynika, iż:

- ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebranych w roku 2006 zmniejszyła się w stosunku do roku 2004 o ok. 28%.

- z danych GUS wynika, iż spadek ilości dotyczył wszystkich rodzajów odpadów:

- dla odpadów wytwarzanych z  handlu, małego biznesu, biur i instytucji nastąpił spadek ilości o ok. 38%,

- dla odpadów wytwarzanych z usług komunalnych nastąpił spadek ilości o ok. 33%,

- dla odpadów wytwarzanych z gospodarstw domowych nastąpił spadek ilości o ok. 23%,

- nastąpiła zmiana stosunku poszczególnych rodzajów odpadów:

- zmniejszył się udział odpadów wytwarzanych z  handlu, małego biznesu, biur i instytucji o ok. 4%,

- zmniejszył się udział odpadów wytwarzanych z usług komunalnych o ok. 4%,

- zwiększył się udział odpadów wytwarzanych z gospodarstw domowych o ok. 5%,

Wyniki przeprowadzonej analizy w okresie sprawozdawczym (lata 2004-2006) świadczą o zwiększającej się systematycznie skuteczności systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Miasta Koszalina.

Zmniejszająca się ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych potwierdza skuteczność funkcjonującego systemu gospodarki odpadami. Następuje zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych systematycznie na korzyść zwiększającego się udziału odpadów segregowanych.

Na etapie aktualizacji Planu gospodarki odpadami w roku 2008 - na kolejny okres - lata 2008-2011 można rozszerzyć system selektywnej zbiórki na terenie Miasta Koszalina stopniowo na kolejne rodzaje odzyskiwanych odpadów. Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki powinno zostać zaplanowane (mając na uwadze art. 16a ustawy o odpadach) w aktualizowanym Planie (obowiązek aktualizacji Planu wynika z art. 14-15 ustawy o odpadach).

Wyniki analizy pokazują, iż konieczna jest dalsza systematyczna edukacja społeczeństwa Miasta (zwłaszcza mając na uwadze rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki w kolejnym Planie). Stąd w kolejnym Planie należy zarezerwować znacznie większe niż w dotychczasowym środki finansowe na edukację społeczeństwa Gminy.

# 3.  Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

## 3.1.  Składowiska odpadów

Zgodnie z wytycznymi MŚ dotyczącymi sporządzania sprawozdań z Planów gospodarki odpadami kartę wypełnia się oddzielnie dla każdego składowiska odpadów znajdującego się na terenie gminy; jeżeli na terenie gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych, kartę wypełnia się dla tego składowiska lub składowisk, na których odpady komunalne z terenu danej gminy są poddawane unieszkodliwianiu.

W tabelach 6 oraz 6.1 i 6.2. przedstawiono informacje na podstawie karty składowiska odpadów, sortowni i kompostowni i wydanych decyzji dla tych instalacji, uzyskano zgodnie z wytycznymi MŚ kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny składowiska odpadów wraz z kompostownią i sortownią - zakładu zagospodarowania odpadów - na terenie gminy Sianów - na dzień 31 grudnia 2006 r.

Istniejące na terenie gminy Sianów składowisko odpadów jest otwarte i jest na nim prowadzona eksploatacja (deponowanie odpadów). Kierowane są tu odpady odbierane z terenu miasta Koszalina (oraz gmin ościennych).

W tabeli 6.3. przedstawiono informacje na podstawie karty instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów i wydanych decyzji dla tej instalacji, uzyskano zgodnie z wytycznymi MŚ kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny spalarni odpadów medycznych Szpitala w Koszalinie - na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Tabela 6. Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330283984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN. - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z .o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 330283984 |
| 1.10. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 330283984 |
| 1.13. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z .o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 330283984 |
| 1.16. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje | tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | brak |
| 1.21. | Składowisko jest w trakcie budowy | nie |
| 1.22. | Składowisko jest w trakcie eksploatacji | tak |
| 1.23. | Składowisko jest w trakcie rekultywacji | nie |
| 1.24. | Składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji | nie |
| 1.25. | Składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Koszalinie data wydania decyzji: 27.07.1993 znak decyzji: NB/1/7351/17/337/93 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego data wydania decyzji: 30.07.2003 r. znak decyzji: NB.IP-7114/17/1/03 data wydania decyzji: 02.12.2004 r. znak decyzji: NB.IP-7114/17/25/04, NB.IP-7114/17/26/04 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | organ wydający: Wojewoda Koszaliński data wydania decyzji: 01.02.2002 r. znak decyzji: K-OSR-Ś-5/6623/1/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej) | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki data wydania decyzji: 02.06.2006 r. znak decyzji: K-SR-Ś-5-6621/11/06 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 termin obowiązywania: 22.03.2005 do 22.03.2015 data wydania decyzji: 07.06.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-13/04/05 data wydania decyzji: 20.03.2006 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-22/05/06 data wydania decyzji: 18.07.2006 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/PZ/9-29/05/06 termin obowiązywania: 22.03.2015 r. |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r. ? | ##### Tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | ##### Tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | ##### Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 1110298,4 m3 (975748,4 + 30000 + 104550) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 611991,48 m3 (610188,26 + 670,02 + 1133,20) |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 498306,92 m3 (365560,14 + 29329,98 + 103416,8) |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 76100 m 2 (70300 + 9000 + 13200) |
| 4.5. | Uszczelnienie | Naturalna bariera geologiczna – piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste miąższość: od 1,0- 9,0 m (piaski grube) współczynnik filtracji: 1,6x10-4 m/s (piaski grube) |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna - brak |
|  |  | Izolacja syntetyczna: materiał: folia PEHD; grubość: 1,5 i 0,6 mm (2 kwatery) |
| 4.6. | Drenaż | Warstwa drenażowa: miąższość: 60 cm |
|  |  | Kolektory: materiał- rury perforowane PEHD, średnica: 160 mm, zbieracz 200 mm |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | W specjalnych zbiornikach - pojemność: 856 m3 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Wykorzystanie do celów technologicznych - deszczowanie (zraszanie) kwater składowania |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Spalanie w pochodni - wariantowo |
|  |  | Odzysk energii - Instalacja do ujmowania biogazu, agregat prądotwórczy |
| 4.10. | Pas zieleni | Szerokość pasa : docelowo 10 m |
| 4.11. | Ogrodzenie | Tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | Tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | Tak |
| 4.14. | Waga | Tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | Tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | Tak |
|  |  | Materiał : piasek, odpady o kodzie 19 05 04, 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | ##### Nie dotyczy |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej | Opad atmosferyczny: dane ze stacji meteorologicznej |
|  |  | Wody powierzchniowe: ilość punktów monitoringu: 2 |
|  |  | Wody odciekowe: prowadzony monitoring |
|  |  | Wody podziemne: ilość punktów monitoringu: 7 |
|  |  | Gaz składowiskowy: ilość punktów monitoringu: 1 |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska: ilość punktów monitoringu: 10 |
|  |  | Struktura i skład odpadów: prowadzony monitoring |
| 5. | Dofinansowanie |  |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Tak szacowana całkowita kwota: 12 000 000 PLN środki własne zarządzającego: 0 |
| 6. | Odpady |  |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | Tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | Nie dotyczy |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | - 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, - 02 02 99 Inne nie wymienione odpady, - 02 07 99 Inne nie wymienione odpady, - 10 01 02 Popioły lotne z węgla, - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, - 15 01 03 Opakowania z drewna, - 15 01 04 Opakowania z metali, - 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, - 15 01 07 Opakowania ze szkła, - 15 01 09 Opakowania z tekstyliów, - 16 01 03 Zużyte opony, - 16 01 19 Tworzywa sztuczne, - 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 12, - 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213, - 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, - 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, - 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01, - 16 82 01 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01, - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, - 17 01 02 Gruz ceglany, - 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, - 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 17 01 82 Inne nie wymienione odpady, - 17 02 02 Szkło (odpady budowlane), - 17 02 03 Tworzywa sztuczne (odpady budowlane), - 17 03 80 Odpadowa papa, - 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, - 17 06 04 Materiały izolacyjne, - 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest, - 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, - 19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone, - 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, - 19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego , - 19 05 03 kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania), - 19 05 99 Inne nie wymienione odpady, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, - 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190813, - 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma, - 20 01 01 Papier i tektura, - 20 01 02 Szkło, - 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, - 20 01 10 Odzież, - 20 01 11 Tekstylia, - 20 01 23* Urządzenia zawierające freony, - 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie, - 20 01 39 Tworzywa sztuczne, - 20 01 40 Metale, - 20 01 99 inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie, - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, - 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, - 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji, - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - 20 03 02 Odpady z targowisk, - 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów, - 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących gromadzenia nieczystości, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, - 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, - 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) | Tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów | 17 01 02 – Gruz ceglany: wykorzystywany do budowy drogi technologicznej na składowisku odpadów, 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503: wykorzystywana do rekultywacji wyeksploatowanych kwater i jako przesypka sanitarna na eksploatowanych kwaterach, 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe: poddawane procesowi kompostowania a następnie wykorzystywane rolniczo, 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie: magazynowana i wykorzystywana do rekultywacji składowiska w Sianowie i przesypki sanitarne |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Tak; rodzaje odpadów (kody): 17 05 04, 20 02 02 podstawa prawna decyzji zezwalającej na wykorzystanie odpadów: pozwolenie zintegrowane organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2004 r. | 51613,4 Mg |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2005 r. | 48451,58 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. | Nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2006 r. | 50641,72 Mg |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. | Nie dotyczy |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Miasta w Koszalinie, PGK Koszalin

## 3.2.  Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Tabela 6.1.  Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r., linia segregacji

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1 | Nazwa i adres instalacji | Zakład Odzysku Odpadów, 76-004 Sianów, ul. Łubuszan 80 |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330253984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | proces odzysku 1): R15, R14, R13 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Sortowanie odpadów selektywnie zbieranych i przygotowanie ich do dalszego odzysku |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.10. | REGON | 330253984 |
| 1.11. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.13. | REGON | 330253984 |
| 1.14. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.16. | REGON | 330253984 |
| 1.17. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | organ wydający: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, data wydania decyzji: 30.10.2000 znak decyzji: GKiM-7331/200/00, data wydania decyzji: 01.12.2000 znak decyzji: GKiM-7331/223/00 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, data wydania decyzji: 19.02.2001, znak decyzji: AB-IX-7351-17-182-00, AB-IX-7351-17-026-01 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, data wydania decyzji: 02.12.2004, znak decyzji: NB.IP.-7114/17/26/04 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski, data wydania decyzji: 22.03.2005, znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami, termin obowiązywania: 2.03.2015 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | - |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Baza danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 4. | Odpady |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Zgodnie z Pozwoleniem zintegrowanym |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. | 2148,3 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. | 2047,12 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. | 2565,14 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. | Nie dotyczy |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Miasta w Koszalinie, PGK Koszalin

Tabela 6.2 Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006 r. - kompostownia

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |
| 1.1 | Nazwa i adres instalacji | Zakład Odzysku Odpadów ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330253984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | proces odzysku odpadów1): R3 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Kompostowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.10. | REGON | 330253984 |
| 1.11. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów; Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.13. | REGON | 330253984 |
| 1.14. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.16. | REGON | 330253984 |
| 1.17. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów, data wydania decyzji: 30.10.2000 znak decyzji: GKiM-7331/200/00, data wydania decyzji: 01.12.2000 znak decyzji: GKiM-7331/223/00 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, data wydania decyzji: 19.02.2001, znak decyzji: AB-IX-7351-17-182-00, AB-IX-7351-17-026-01 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, data wydania decyzji: 02.12.2004, znak decyzji: NB.IP.-7114/17/25/04 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski, data wydania decyzji: 22.03.2005, znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z poźn. zmianami, termin obowiązywania: 2.03.2015 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 4. | Odpady |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Zgodnie z Pozwoleniem zintegrowanym |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. | 4010,4 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. | 7335,22 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. | 10996,0 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. | Nie dotyczy |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Miasta w Koszalinie, PGK Koszalin

Tabela 6.3. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - spalarni odpadów medycznych Szpitala w Koszalinie - stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji | Spalarnia Odpadów Medycznych, ul. Leśna 29, Koszalin, spalarka SP-100 |  |
| 1.2. | Gmina | Koszalin |  |
| 1.3. | Powiat | Koszalin |  |
| 1.4. | Województwo | zachodniopomorskie |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) | - |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) | - |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | proces unieszkodliwiania1) D-10 |  |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Unieszkodliwianie termiczne |  |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka samorządu terytorialnego |  |
| 1.10. | REGON (jeśli posiada) | - |  |
| 1.11. | NIP (jeśli posiada) | - |  |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Jednostka samorządu terytorialnego |  |
| 1.13. | REGON (jeśli posiada) | - |  |
| 1.14. | NIP (jeśli posiada) | - |  |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Szpital Wojewódzki, ul. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin Samorządowa osoba prawna |  |
| 1.16. | REGON (jeśli posiada) | 330006292 |  |
| 1.17. | NIP (jeśli posiada) | 669-104-44-10 |  |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | tak |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | organ wydający: Urząd Miejski w Koszalinie – Prezydent Miasta data wydania decyzji: 10.01.2000r. znak decyzji: A.XVI.7330-16/00 |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | nie dotyczy |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Miejski w Koszalinie – Prezydent Miasta data wydania decyzji: 09.03.2000r. znak decyzji: A.IV.7351-274-3/1999/2000 |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Urząd Miejski w Koszalinie – Prezydent Miasta data wydania decyzji: 04.07.2001r. znak decyzji: AKJ.7355-177/2001 |  |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 03.07.2003r. znak decyzji: K-SR-Ś-5/6620/9-3/2003 termin obowiązywania: 03.07.2013 r. |  |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | nie dotyczy |  |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | nie dotyczy |  |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |  |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |  |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |  |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |  |
| 4. | Odpady |  |  |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Kod nie dotyczy | Mg/rok |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Kod 020180, 020181, 020182, 020599, 150202*, 160708*, 160709*, 160799, 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 180109, 180182*, 180201, 180202*, 180203, 180205*, 180206, 180207*, 180208, 180110*, 200131*, 200132 | Mg/rok 435,00 |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2003 r. | [Mg] nie dotyczy |  |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2003 r. | [Mg] 288,06 |  |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004 r. | [Mg] nie dotyczy |  |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004 r. | [Mg] 333,43 |  |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005 r. | [Mg] nie dotyczy |  |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005 r. | [Mg] 432,60 |  |
| 4.9. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006 r. | [Mg] nie dotyczy |  |
| 4.10. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006 r. | [Mg] 359,41 |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych Urzędu Miasta w Koszalinie, PGK Koszalin

# 4.  Stan realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami na lata 2004 - 2006

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami jest opis działań, które na terenie gminy mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami (zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat i harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach uwzględniono zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla.

W niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają z planów wyższego szczebla: krajowego, wojewódzkiego (KPGO, WPGO) i zapisów gminnego planu gospodarki odpadami (GPGO).

Tabele od 7 do 10 zawierają zestawienie zadań z GPGO wg przypisanych samorządom gminnym w KPGO z terminem realizacji obejmującym lata 2005-2007r. Zadania te uwzględniono w planie gospodarki odpadami miasta Koszalina w harmonogramie czteroletnim. W tabelach 7-10 dokonano określenia stanu ich wykonania. Ponieważ okres sprawozdawczy obejmuje lata 2004-2006, w tabelach od 7 do 10 nie ujęto działań wskazanych w krajowym planie gospodarki odpadami do realizacji w latach 2007-2014 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002 r. (Uchwała nr 219, M.P. z 2003 r. Nr 11, poz.159).

Informacje zawarte w poniższych tabelach powinny zostać przeanalizowane i wykorzystane w procesie aktualizacji planu gospodarki odpadami w celu lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych, mając jednocześnie na uwadze obowiązki ustawowe nałożone przepisami na gminę.

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | #### Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Opracowanie i uchwalenie Planu Gospodarki Odpadami Miasta Koszalina , 2003-2004 | Data przyjęcia Planu przez Radę Miejską w Koszalinie: 28.10.2004 r. Numer uchwały: Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIX/286/2004 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców miasta. | Istniejący system gospodarki odpadami jest kontynuowany i rozbudowywany. |
|  |  |  |  | Rada Miejska uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, dn. 16 lutego 2006r., uchwała nr XXXIII/522/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie. |
|  |  |  |  | Prezydent Miasta określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Data określenia wymagań: 24.04.2006 r. Zarządzenie nr 430/24/98/06 Prezydenta Miasta Koszalina. |
|  |  |  |  | Wszyscy przedsiębiorcy (2) posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta dostosowali się do wymogu dostosowania swojej działalności do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości ww. wymagań |
|  |  |  |  | Utworzono w Urzędzie Miasta ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków ustawowych; data utworzenia ewidencji: 24.04.2006 r. |
|  |  |  |  | 2 podmioty ze wszystkich 2 posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta złożyło Prezydentowi do dnia 13 listopada 2005 r. wykaz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, według stanu na dzień 13 października 2005r. |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Organizator: PGK, Urząd Miasta Koszalin; Działania: działania podejmowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK, lokalna prasa i telewizja, akcje i imprezy ekologiczne; Grupa docelowa: dzieci i młodzież; Zasięg terytorialny: Miasto Koszalin; Czas trwania: ciągły; Uzyskane efekty: rozwój segregacji odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100 % mieszkańców miasta, 2004-2006 | Wszyscy mieszkańcy miasta zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2006r. 100% mieszkańców Miasta zostało objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Nakłady inwestycyjne na wdrożenie systemu gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców w ramach ZOO: 2004 – 2683827 zł; 2005 – 33097 zł; 2006 – 3123461 zł |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie Miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy liczba i % mieszkańców objętych systemem: 105.058 - 100% częstotliwość odbioru odpadów: 1-2 razy w okresie 2 tygodniowym ilość odpadów zebranych w roku: 2006 - 3269,53 Mg |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach ZZO w Sianowie, 2004-2006. Współudział w budowie lub modernizacji instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ramach ZZO w Sianowie. | Prowadzono modernizację ZZO w Sianowie. Na terenie ZZO Sianów - instalacja odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Ilość instalacji: 1 rodzaj instalacji: kompostownia płytowa przepustowość: 8000 Mg/rok adres: Sianów, ul. Łubuszan 80 |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. rodzaj systemu: wystawka, dowóz własny do punktu zbiorczego - Punkt Selektywnego Zbioru, ul. Komunalna 5 w Koszalinie liczba i % mieszkańców objętych systemem: 105058 - 100% częstotliwość odbioru odpadów: na bieżąco w zależności od potrzeb (wystawka 2 razy w roku) ilość odpadów zbieranych w ciągu roku: 2006 r. – 10,2 Mg sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu odzysku odpadów wielkogabarytowych w ramach ZZO Sianów, 2004-2006. | Na terenie miasta nie była planowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. Na terenie ZZO w Sianowie zlokalizowany jest punkt demontażu - wiata z urządzeniami do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Odebrane odpady wielkogabarytowe demontowane są na stanowiskach w ZZO Sianów. Demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się pod wiatą zlokalizowaną w sąsiedztwie budynku agregatu prądotwórczego, z pozyskiwaniem elementów podlegających odzyskowi. Wydzielone surowce wtórne są sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne są kierowane do unieszkodliwienia. |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych na terenie miasta, 2004-2006. | Na terenie miasta wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. rodzaj systemu: pojemnikowy, workowy, liczba i % mieszkańców objętych systemem: 100% częstotliwość odbioru odpadów: na bieżąco w ramach potrzeb |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu odzysku odpadów budowlanych w ramach ZZO w Sianowie, 2004-2006. | Na terenie ZZO w Sianowie brak jest instalacji do odzysku odpadów budowlanych. |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych na terenie miasta, 2004-2006 | Na terenie miasta zorganizowano Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Rodzaje przyjmowanych odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, itp. |
| 12 | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO Sianów, 2004-2006 | Na terenie ZZO Sianów utworzono wiatę depozytową na odpady niebezpieczne oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest przeznaczony na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady po przygotowaniu odpowiedniej partii wysyłkowej przekazywane są do unieszkodliwiania przez recyklera zewnętrznego. |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2012 | Współudział w rozbudowie składowiska w Sianowie z przeznaczeniem na ZZO - regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów | Składowisko w Sianowie zostało zmodernizowane poprzez: - rozbudowę systemu odgazowania, - kwatera azbestowa, - kwatera balastu. |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 | Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 | Brak „dzikich” wysypisk odpadów na terenie miasta. |
|  |  |  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 |  |
| 15. | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | 2005 | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 2005 | Przesyłane są sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. |
| 16. | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | 2005 | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu 2005 | W ramach wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Przesyłane są sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gmin, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie miasta obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat produktowych. | Na terenie miasta została zorganizowana gospodarka odpadami opakowaniowymi. Nakłady inwestycyjne na rozwój selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych: 2004r. – 2379270 zł, 2005r. – 64210 zł, 2006r. – 68626 zł Koszty eksploatacyjne: 2004r. – 1439073 zł, 2005r. – 1914625 zł, 2006r. – 1821406 zł |
|  |  |  |  | Do budowy tego systemu na terenie miasta nie były wykorzystywane wpływy z opłaty produktowej i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. Budowa instalacji odzysku odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Budowa GPGO na terenie miasta. Wdrażanie systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie Miasta Koszalina istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych. |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Wdrażanie systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie Miasta Koszalina istnieje wystarczający potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów opakowaniowych. |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. organizator: PGK, Gmina Miasto Koszalin działania: działania podejmowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej przy PGK, lokalna prasa i telewizja, akcje i imprezy ekologiczne grupa docelowa: dzieci i młodzież, dorośli mieszkańcy Koszalina zasięg terytorialny: Miasto Koszalin czas trwania: ciągły; uzyskane efekty: rozwój segregacji odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | Opracowanie i uchwalenie planu gospodarki odpadami opakowaniowymi w ramach Planu gospodarki odpadami Miasta Koszalina, 2003-2004. | Plan gospodarki odpadami opakowaniowymi został opracowany w ramach Planu gospodarki odpadami. Data przyjęcia: 28.10.2004 r. Uchwała Nr XIX/286/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 r. |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | Brak zadań w GPGO. | Nie były prowadzone uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi miasta. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców | Urząd Miasta dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie miasta. Na podstawie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania nimi, na podstawie wydawanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami , dane z wojewódzkiej bazy wytwarzania i gospodarowania odpadami. |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 | - | Na terenie miasta jest zorganizowany system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP. System zbierania, gromadzenia i transportu odpadów regulowany jest na podstawie odrębnych umów przedsiębiorców z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu odpadów i nadzorowany przez gminę w trakcie doraźnych kontroli. |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2014 | - | Brak składowisk odpadów na terenie miasta |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2009 | - | Brak składowisk odpadów na terenie miasta |
| 5. | Obniżenie materiałochłonności produkcji – wdrożenie norm ISO 14001 i EMAS |  |  | Zadanie własne przedsiębiorców. |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

Tabela 10. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Miasta Koszalina w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | #### Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2014 | Przeprowadzenie kampanii informacyjno - edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców, 2004-2006 | Na terenie miasta realizowane są działania edukacyjno-informacyjne. Przeprowadzono inwentaryzację materiałów zawierających PCB i azbest na terenie miasta. Utworzono regulamin dofinansowania prac modernizacyjnych wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych z GFOŚiGW. Pracownicy Urzędu Miasta na bieżąco udzielają informacji i konsultacji w zakresie tematyki azbestu. Na stronach internetowych Urzędu Miasta zawarto informacje o postępowaniu z materiałami zawierającymi azbest. |
|  |  |  | Zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla posiadaczy odpadów zawierających PCB oraz azbest, 2004-2006 |  |
|  |  |  | Zorganizowanie cyklu szkoleń dla uczestników procesu unieszkodliwiania odpadów PCB i azbest |  |
|  |  |  | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania |  |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie miasta 2004-2006. | Na terenie miasta zorganizowano Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Rodzaje przyjmowanych odpadów: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, azbest, baterie i akumulatory, oleje przepracowane, itp. |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2014 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych na terenie miasta, 2004-2006. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO Sianów. | Na terenie miasta nie powstała i nie była planowana instalacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych komunalnych. Na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie utworzono wiatę depozytową na odpady niebezpieczne oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest przeznaczony na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady po przygotowaniu odpowiedniej partii wysyłkowej przekazywane są do unieszkodliwiania przez recyklera zewnętrznego. Przeprowadzono modernizację spalarni odpadów medycznych w Szpitalu w Koszalinie - ekran akustyczny – 2004r. – 67.862,92 zł - budynek myjni i magazyn pojemników – 2004r. – 203.775,74 zł |
|  |  |  | Budowa linii technologicznej do przerobu wraków pojazdów w ramach ZZO w Sianowie. | Na rynku działają autoryzowane stacje demontażu, które spełniają odpowiednie wymagania. |
| 4. | Włączenie się na poziomie wojewódzkim baz danych o ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest, PCB. Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest. | 2003-2006 | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest, 2004-2006. | Na terenie miasta była przeprowadzana inwentaryzacja obiektów i materiałów zawierających azbest i PCB. |
| 5. | Opracowanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów zwierających azbest. | 2003-2006 | Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest, 2006. | Na podstawie posiadanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest planowane jest opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2007. |
| 6. | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania. | 2003-2006 | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania 2004-2006 | Przekazywano informacje w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania. Utworzono system dofinansowania demontażu wyrobów zawierających azbest z GFOŚiGW. |
| 7. | Monitoring realizacji programów usuwania azbestu i PCB | 2003-2006 | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu i PCB 2005-2006 | Sposób monitorowania - weryfikacja zgłoszonych wniosków na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest- z GFOŚiGW, budżetu miasta, kontrola ilościowa na podstawie kart przekazania odpadu). |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

# 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

W tabeli 11 dokonano podliczenia i oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w planie gospodarki odpadami. Zestawiono wszystkie zadania, które przewidziano do realizacji w harmonogramie planu gospodarki odpadami i których wykonanie rzeczowe zostało zaprezentowane w tabelach od 7 do 10. Zadania zgodnie z wytycznymi MŚ w zakresie wykonywania sprawozdań, podzielono na cztery grupy w taki sam sposób jak w tabelach od 7 do 10, to jest przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami: 1) komunalnymi, 2) opakowaniowymi, 3) w sektorze gospodarczym, 4) niebezpiecznymi.

W tabeli 11 zestawiono wraz z planowanymi zadaniami kwoty przewidziane na ich realizację zgodnie z planem gospodarki odpadami. Planowane (wg PGO) koszty realizacji zadań zestawiono z kosztami faktycznie poniesionymi w latach 2004-2006 na realizację poszczególnych działań, celem określenia stopnia realizacji Planu.

Tabela 11. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 – Miasto Koszalin.

| Lp. | Nazwa zadania w planie gospodarki odpadami | Kwota przewidziana na zadanie w PGO [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] |  | Źródło finansowania (udział % poszczegól. źródeł) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | 45,00 | - |  |  | - |  |
|  | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | 45,00 | - |  |  | - |  |
|  | Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów | 25,00 | - |  |  | - |  |
|  | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży | 75,00 | 401,7 |  |  | Miasto – 100% |  |
|  |  |  | 161,9 |  |  | PGK - 2004+2006 -100% |  |
|  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | 200,00 | 23,0 |  |  | Miasto -100% |  |
|  | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców | 2500,00 | 242,0 |  |  | Miasto -100% |  |
|  |  |  | 25067,6 |  |  | PGK -100% |  |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach ZZO w Sianowie | 5569,70 | - |  |  | - |  |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów budowlanych w ramach ZZO w Sianowie | 1691,90 | 967,9 |  |  | PGK -100% |  |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych w ramach ZZO Sianów. | 536,00 | 52,0 | 760,1 |  | Miasto -5,3% | PGK -78,2% |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. Wdrażanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w ramach ZZO Sianów. | 58,60 | 160,0 |  |  | Miasto -16,5% |  |
|  | Współudział w rozbudowie składowiska w Sianowie z przeznaczeniem na regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów | 5797,80 | - |  |  | - |  |
|  | Współudział w budowie lub modernizacji instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ramach ZZO w Sianowie | 2560,80 | 8872,4 |  |  | PGK -100% |  |
| RAZEM |  | 19104,8 | 36708,6 |  |  | PGK -97,6% Miasto -2,4% |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych. Wdrażanie systemu odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZZO Sianów. | 5099,20 | 7687,2 |  |  | PGK -100% |  |
| RAZEM |  | 5099,20 | 7687,2 |  |  | PGK -100% |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców | 55,00 | - |  |  | - |  |
|  | Zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla posiadaczy odpadów zawierających PCB oraz azbest | 20,00 | - |  |  | - |  |
|  | Zorganizowanie cyklu szkoleń dla uczestników procesu unieszkodliwiania odpadów PCB i azbest | 40,00 | - |  |  | - |  |
|  | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB, oraz obiektów zawierających azbest. | 50,00 | 28,0 |  |  | Miasto -100% |  |
|  | Opracowanie planów unieszkodliwiania i dekontaminacji zarejestrowanych urządzeń oraz projektów gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB. | 45,00 | - |  |  | - |  |
| - - | Włączenie się do wojewódzkiej bazy informacyjnej zawierającej dane dotyczące miejsc występowania i ilości PCB | 30,00 | - |  |  | - |  |
|  | Utworzenie i włączenie się na poziomie wojewódzkim do baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania azbestu oraz odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i padłych zwierząt HRM | 30,00 | - |  |  | - |  |
|  | Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta; (opracowanie projektów gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – w ramach ww. Programu) | 40,00 | - |  |  | - |  |
|  | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania | 55,00 | - |  |  | - |  |
|  | Monitoring realizacji Programu usuwania azbestu i PCB | 40,00 | - |  |  | - |  |
|  | Modernizacja spalarni odpadów medycznych w Szpitalu w Koszalinie - ekran akustyczny – 76,00 tys. PLN - budowa myjni – 192,00 tys. PLN - instalacja do odzysku ciepła – 300 tys. PLN - modernizacja instalacji w spalarni – 60,0 tys. PLN | 628,00 | - |  |  | - |  |
|  | Budowa linii technologicznej do przerobu wraków pojazdów w ramach ZZO w Sianowie. | 1000,00 | - |  |  | - |  |
|  | Oznakowanie urządzeń zawierających PCB w ilościach większych niż 5 dm3 | - | - |  |  | - |  |
|  | Obniżenie materiałochłonności produkcji – wdrożenie norm ISO 14001 i EMAS | - | - |  |  | - |  |
| RAZEM |  | 2033,0 | 28,0 |  |  | Miasto -100% |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zorganizowanie Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie miasta | 210,00 | 50,0 |  |  | Miasto -100% |  |
| RAZEM: |  | 210,00 | 50,0 |  |  | Miasto -100% |  |
| SUMA (I+II+III+IV) |  | 26447,0 | 44473,8 |  |  | Miasto -2,2% PGK – 97,8% |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin..

.

Z zestawienia w powyższej tabeli wynika, iż na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w Mieście zaplanowano w PGO na lata 2004-2007 kwotę ok. 26,5 mln zł. W zaplanowanych w GPGO kosztach mieszczą się zarówno zadania Miasta Koszalina jak i PGK Koszalin. Faktycznie poniesiono koszty stanowiące około 168 % tej kwoty (w latach 2004-2006). Nie wszystkie zadania zaplanowane zrealizowano w całości. Przyczyną tego stanu rzeczy był, m.in.: brak dostatecznych środków finansowych w budżecie miasta, brak pozyskania funduszy unijnych, na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami. Ponadto zgodnie z wytycznymi MŚ niniejsze sprawozdanie z PGO obejmuje okres od uchwalenia PGO do końca 2006r., tj. (od 28.10.2004 r. do 31.12.2006r.). Natomiast niezależnie od daty przyjęcia Planu, część inwestycji była realizowana także w całym roku 2004 oraz ponoszone były koszty eksploatacyjne. W zestawieniu w tabeli powyżej ujęto koszty inwestycyjne i eksploatacyjne poniesione w zakresie gospodarki odpadami za ww. okres sprawozdawczy (wg wytycznych MŚ).

Reasumując: biorąc pod uwagę ww. czynniki oraz stan gospodarki odpadami w Mieście Koszalinie i wysoką skuteczność funkcjonującego tu systemu gospodarki odpadami (odbioru odpadów zmieszanych, zbiórki selektywnej, odzysku i unieszkodliwiania), a zwłaszcza wzrost efektywności zbiórki selektywnej i odzysku - stopień realizacji zadań należy ocenić jako zaawansowany.

Z uwagi na nowelizację m.in. ustawy o odpadach (w 2005 r.) i wprowadzenie art. 16a – zadań i limitów wyznaczonych gminom w gospodarce odpadami oraz stopniowe planowane zaostrzanie limitów w zakresie uzyskiwanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych itd. zwiększy się konieczność ponoszenia nakładów finansowych dla realizacji nowych zadań, rozwoju i rozbudowy istniejącego systemu, co należy przewidzieć w aktualizowanym Planie.

Mając na uwadze możliwości inwestycyjne budżetu miasta w zakresie finansowania zadań w gospodarce odpadami i jednocześnie obowiązki gminy wynikające, m.in. z art. 16a ustawy o odpadach (i innych przepisów) należy stwierdzić, iż Miasto bez pozyskania środków zewnętrznych nie będzie w stanie sprostać wszystkim stawianym wymogom. Dla realizacji zadań niezbędne będzie pozyskanie środków z funduszy ochrony środowiska, unijnych, a także partycypacja miasta w realizacji zadań na poziomie regionalnym (regionalny ZZO), co będzie należało przewidzieć i zaplanować w aktualizowanym Planie gospodarki odpadami.

# 6. Ocena systemu monitoringu

Elementem podsumowującym niniejsze sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w Planie.

W tabeli 12 przedstawiono zestaw wskaźników wyznaczonych w PGO, których zmiany powinny być monitorowane. Zestaw wskaźników monitoringu PGO opracowany był w oparciu o wskaźniki obliczone na podstawie założeń Planu. Z uwagi na brak możliwości określenia wartości części wskaźników pełna ocena stopnia realizacji planu gospodarki odpadami jest utrudniona. Dlatego też w aktualizowanym Planie należy opracować zestaw wskaźników w oparciu o obowiązujące przepisy i wynikające z nich możliwości mierzalności wartości tych wskaźników, (np. obowiązek ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów, daje możliwość określenia ilościowego stopnia obsługi populacji gminy; z kolei obowiązek firm wywozowych prowadzenia i przedkładania Gminie informacji nt. ilości odbieranych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych odpadów w tonach – daje możliwość określenia ilościowego strumienia odpadów odbieranych z terenu gminy i zagospodarowywanych).

Tabela 12. Zestawienie wskaźników realizacji planu gospodarki odpadami Miasta Koszalina

| Lp. | Nazwa wskaźnika | J.m. | Wartość dla roku bazowego, 2004r. | Przewidywana wartość na koniec 2006r. | Osiągnięta wartość na koniec 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca / rok | Mg/M/rok | 0,50 | 0,51 | 0,36 |
| 2. | Udział odpadów z sektora komunalnego deponowanych na składowiskach | % | -* | 69 | 94** |
| 3. | Udział odpadów z sektora gospodarczego deponowanych na składowiskach | % | 99,9* | - | 30** |
| 4. | Nakłady na gospodarkę odpadami | tys. zł/rok | - | 6611,7 | 11118,4 |
| 5. | Procent obsługiwanych mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Ilość odbieranych odpadów komunalnych | Mg | 54229,62 | - | 39086,13 |

* - za 2004 i ** - za 2005 r. na podstawie wojewódzkiej bazy gospodarowania odpadami

Źródło: Oprac. na podst.: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Miasta, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin,

Wykres 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu  Miasta Koszalina

Wykres 2. Ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych z terenu  Miasta Koszalina

Funkcjonujący na terenie miasta system gospodarki odpadami - w tym zbiórki selektywnej i odzysku jest skuteczny. Systematycznie zwiększa efektywność.

W aktualizowanym Planie należy z uwagi na nowelizację przepisów (m.in. w 2005 r. ustawy o odpadach) przewidzieć dalszą rozbudowę i rozwój systemu gospodarki odpadami oraz jednocześnie wraz z rozwojem systemu - jako zadanie ciągłe edukację w tym zakresie społeczeństwa.

Na podstawie powyższych tabel, zawierających zestawienie wskaźników realizacji planu gospodarki odpadami i efektywności funkcjonującego systemu gospodarki odpadami można stwierdzić, iż realizacja Planu przebiega prawidłowo, a założenia PGO są zasadniczo zgodne z osiągniętymi rezultatami.

Zmniejszyła się ilość odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności zbiórki selektywnej i wzroście ilości uzyskiwanych odpadów segregowanych.

W aktualizowanym Planie opracować należy nowy zestaw wskaźników monitoringu PGO:

- dający możliwość określenia wartości wskaźników (z dokumentów, ewidencji, sprawozdań GUS i in.),

- dający możliwość lepszej oceny realizacji systemu gospodarki odpadami i zadań PGO,

- wynikający z przepisów (m.in. art. 16 a znowelizowanej w 2005 r. ustawy o odpadach).

Wskaźniki muszą być mierzalne, dawać obraz stanu i stopnia realizacji Planu, mieć udokumentowaną podstawę (ewidencja, karta składowiska, GUS, wojewódzka baza wytwarzania i gospodarowania odpadami i inne).

# 7. Podsumowanie

W dniu 13 października 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

    - zakresu gminnych planów gospodarki odpadami,

    - okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie niniejsze z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Koszalina na lata 2004 -2007” zostało wykonane za okres: od jego uchwalenia 28.10.2004 r. do 31.12.2006 r. - wg wytycznych Ministra Środowiska w tym zakresie.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż stopień realizacji zadań zaplanowanych jest zaawansowany. Utrudnienia w pełnej realizacji zadań spowodowane były brakiem wystarczających środków finansowych własnych (budżet miasta, GFOŚiGW) i pozyskanych z zewnątrz (m.in. środków unijnych, funduszy ochrony środowiska), a także brak wystarczających środków własnych PGK Koszalin, realizującemu z uwagi na obsługę miasta w zakresie odbioru odpadów i prowadzenia instalacji ZOO Sianów znaczną część zadań planowanych w PGO.

Ponadto stwierdzić należy, iż funkcjonujący na terenie miasta system gospodarki odpadami, a w tym zbiórki selektywnej odpadów jest skuteczny i systematycznie zwiększa efektywność.

Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń i analiz w niniejszym sprawozdaniu w zakresie realizacji planu gospodarki odpadami i efektywności funkcjonującego na terenie miasta systemu gospodarki odpadami można stwierdzić, iż realizacja Planu przebiega prawidłowo, a założenia PGO są zasadniczo zgodne z osiąganymi rezultatami.

- Z uwagi na obowiązujące przepisy (art. 14, 15 ustawy o odpadach) konieczna będzie aktualizacja w roku 2007 Planu gospodarki odpadami.

Konieczne będzie w aktualizowanym planie gospodarki odpadami:

- opracowanie nowego kompatybilnego z ustawowymi obowiązkami gmin (m.in. art. 16a znowelizowanej w 2005 r. ustawy o odpadach) w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, zestawu wskaźników monitoringu, których wartość można będzie określić na podstawie dokumentów, ewidencji, sprawozdawczości;

- zaplanowanie zadań i rozwiązań w zakresie rozwoju i rozbudowy systemu gospodarki odpadami - umożliwiających wywiązanie się z osiągania wyznaczonych ustawowo gminom poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, m.in. opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych i innych (w kolejnym okresie planistycznym) z jednoczesnym rozwojem edukacji w tym zakresie społeczeństwa.

Wykorzystane materiały:

    - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251)

    - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008, ze zm.)

    - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085, ze zm.)

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333)

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

    - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737)

    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

    - Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

    - Dane dotyczące instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym karta składowiska odpadów oraz instalacji odzysku odpadów- stan na dzień 31 grudnia 2006 r. – dane z Urzędu Miasta w Koszalinie

    - Dane w zakresie rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku - dane z Urzędu Miasta w Koszalinie.