Zarządzenie Nr 354/1443/09

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 28 kwietnia 2009r.

w sprawie:   powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin – etap I”

Na podstawie: art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami),  Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku  Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr XXXI/364/2009  Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 lutego 2009r. oraz § 16 ust. 3 i § 28 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 194/741/08 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 03 marca 2008r. z a r z ą d z a m,  co następuje

§ 1	Powołuję się Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin – etap I”

§ 2	 Struktura JRP przedstawiono w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

## § 3  	Szczegółowy zakres obowiązków JRP określa Załącznik nr 2 do niniejszego

## Zarządzenia.

§ 4      	Ustalenie składu osobowego i zorganizowanie JRP, nastąpi do dnia podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§ 5	Zarządzenie powierza się do realizacji Pełnomocnikowi ds. Realizacji Projektu (MAO) p. Andrzejowi Jakubowskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

§ 6	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr...........

z dnia .........................

#### Struktura JRP

KIEROWNIK JRP

ZASTĘPCA KIEROWNIKA JRP

ZESPÓŁ DS. TECHNICZNYCH

ZESPÓL DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr...........

z dnia .........................

### JEDNOSTKA REALIZUJACA PROJEKT

Kierownik JRP

Do głównych zadań Kierownika JRP będzie należało:

- organizowanie, kierowanie, koordynowanie i nadzór nad pracami JRP;

- nadzór nad prawidłową realizacją Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu;

- przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu z Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  a Gminą;

- współpraca z NFOŚiGW;

- nadzór nad prawidłową realizacją kontraktów;

- nadzór nad przygotowywaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów dla procesów inwestycyjnych oraz innych działań prowadzonych przez  JRP;

- nadzór nad przygotowywaniem harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Funduszu Spójności;

- nadzór nad przygotowywaniem materiałów do budżetu gminy;

- zapewnienie fachowego uczestnictwa w odbiorach końcowych inwestycji realizowanych w ramach Projektu;

- udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji;

- koordynacja rozliczeń prowadzonych inwestycji;

- nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;

- koordynacja przygotowywania materiałów do opracowywania wniosków o wypłatę transz dotacji;

- nadzór nad opracowywaniem, wspólnie z innymi jednostkami, wniosków o współfinansowanie Projektu z Funduszu Spójności dla zabezpieczenia finansowania inwestycji;

- nadzór nad pracami związanymi ze sprawozdawczością i monitorowaniem Projektu;

- ciągły nadzór nad Projektem pod względem uzyskania założonego efektu ekologicznego;

- załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;

- prowadzenie korespondencji tematycznej;

- parafowanie korespondencji, pism i dokumentów przygotowywanych w JRP;

- reprezentacja JRP w kontaktach z innymi wydziałami Urzędu i innymi instytucjami;

- bieżąca współpraca z Zespołem Konsultantów Wewnętrznych i Zewnętrznych;

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO 
i Zastępcę MAO.

Zastępca Kierownika JRP

Jego zadaniem będzie pomoc Kierownikowi JRP w realizacji jego zadań oraz zastępowanie go w czasie nieobecności.

Zespół ds. Organizacyjno – Finansowych

Do zadań Zespołu należeć będzie:

- przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą;

- nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym;

- prognozowanie przepływów finansowych;

- zapewnienie terminowej realizacji płatności;

- sporządzanie i aktualizowanie Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych, Planów Płatności oraz monitorowanie ich realizacji;

- prowadzenie sprawozdawczości oraz monitorowanie finansowe Projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym i planami inwestycyjnymi;

- przygotowywanie wniosków do projektów budżetu Gminy;

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków z Funduszu Spójności oraz innych źródeł zewnętrznych;

- ścisła współpraca z NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska i Ministerstwem Finansów w zakresie kontroli finansowo-księgowej Projektu;

- prowadzenie obsługi finansowo - księgowej JRP;

- prowadzenie rejestru zweryfikowanych i zapłaconych faktur;

- rejestracja, sprawdzanie i zatwierdzanie faktur i rachunków wpływających do JRP pod względem formalno – prawnym i rachunkowym oraz kontrolnie pod względem merytorycznym;

- prowadzenie zestawień księgowych, w tym przechowywanie kopii dowodów księgowych, zgodnie z wymogami KE, dla potrzeb monitorowania rzeczowo-finansowego inwestycji na poziomie JRP;

- prowadzenie zestawień księgowych niekwalifikowanych kosztów Projektu;

- monitorowanie operacji finansowych na rachunkach bankowych;

- sporządzanie sprawozdań z nakładów inwestycyjnych;

- prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;

- prowadzenie sprawozdawczości finansowej Projektu i monitoringu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych;

- terminowe wnioskowanie o przekazanie środków z Funduszu Spójności na realizację inwestycji;

- monitorowanie zgodności zobowiązań i płatności z warunkami kontraktu;

- prawidłowa archiwizacja dokumentacji finansowej projektu;

- przechowywanie kopii raportów audytu finansowego;

- weryfikacja wyliczeń finansowych w Przejściowych i Ostatecznych  fakturach;

- monitorowanie skutków w zakresie terminów i kosztów uzasadnionych zmian na podstawie zatwierdzonych protokołów;

- monitorowanie zabezpieczeń właściwego wykonania kontraktów, ubezpieczeń, gwarancji bankowych itp.;

- przygotowywanie cyklicznych i „ad hoc” informacji i sprawozdań;

- udział w kontrolach i audytach;

- przygotowywanie projektów umów;

- koordynowanie prac związanych z promocją i wizualizacją projektu;

- obsługa prawna Projektu;

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO, Zastępcę MAO i Kierownika JRP.

Zespół ds. Technicznych

Do zadań Zespołu należeć będzie:

- przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu w ramach Funduszu Spójności oraz Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą;

- współpraca z NFOŚiGW;

- współpraca na bieżąco z Zespołem Zadaniowym Gminy, Zespołem Zadaniowym Spółki, Radcą Prawnym;

- przygotowywanie harmonogramów i planów inwestycyjnych w zakresie Projektu Funduszu Spójności;

- weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów na roboty oraz przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla kontraktów usługowych;

- monitoring techniczny projektu;

- udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji inwestycji;

- sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;

- przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji objętych projektem;

- pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- składanie wniosków o zajęcie pasa drogowego;

- wnioskowanie o zgodę na wycinkę drzew;

- prowadzenie korespondencji tematycznej;

- załatwianie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw;

- przekazywanie informacji do Zespołu ds. Organizacyjno - Finansowych o zawartych kontraktach na potrzeby ewidencji oraz sprawozdawczości;

- pomoc Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu;

- wnioskowanie o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie określonym w kontrakcie z Wykonawcą;

- kontakty z właścicielami posesji w celu uzgodnień lokalizacji przyłączy;

- uczestnictwo w odbiorach, testach, badaniach, rozruchach inwestycji   realizowanych w ramach Projektu;

- zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie projektów określonych kontraktem;

- współudział w przygotowywaniu Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych, Planów Płatności oraz planów inwestycyjnych w zakresie Projektu Funduszu Spójności;

- archiwizowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji odbiorów częściowych i końcowych;

- podejmowanie działań zapobiegawczych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji umów oraz wyjaśnianie niezgodności;

- uzgadnianie zmian w kontraktach;

- nadzór formalno-proceduralny nad rozliczaniem prowadzonych inwestycji;

- prowadzenie i archiwizacja wymaganej przez Komisję Europejską dokumentacji w zakresie przetargów;

- dokonywanie rozliczeń prowadzonych inwestycji;

- nadzorowanie pracy Inżyniera Kontraktu;

- przeprowadzanie wyrywkowych kontroli postępów prac w terenie i przygotowanie informacji dla Zespołu ds. Organizacyjno – Finansowych i Kierownika JRP;

- uczestniczenie w procedurach przekazywania placu budowy wraz z dostarczeniem Wykonawcy dzienników budowy;

- monitorowanie usuwania wad i niedoróbek;

- opiniowanie projektów organizacji ruchu drogowego;

- opiniowanie wniosków i protokołów zmian, prac dodatkowych, nieprzewidzianych;

- wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO, Zastępcę MAO oraz Kierownika JRP.