Zarządzenie Nr 382/2290/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawach:

- nie uwzględnienia wniosku użytkownika wieczystego dotyczącego przedłużenia terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Oskara Lange,

- wyznaczenia dodatkowego terminu

Na podstawie:

- art. 62 ust. 1, 3 oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

- art. 26 ust. 1 i 4, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                     o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Koszalina zarządza, co następuje:

§ 1.

Nie wyrazić zgody na przedłużenie terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką ewidencyjną nr 29/3 w obrębie ewidencyjnym nr 17, o powierzchni 2.466 m2, położonej w Koszalinie przy                       ul. Oskara Lange, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie księga wieczysta nr 67548.

§ 2.

Wyznaczyć „Idea Inwest” Spółce z o.o. w Szczecinie - użytkownikowi wieczystemu nieruchomości opisanej w paragrafie 1 zarządzenia, dodatkowy termin rozpoczęcia zabudowy nieruchomości do dnia 30.06.2006 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 382/2290/05

z dnia 20 grudnia 2005 r.

Umową oddania terenu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego Rep. „A” Nr 6378/2003 z dnia 09.12.2003 r. ustanowione zostało na rzecz „Idea Invest” Spółki z o.o. w Szczecinie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką ewidencyjną nr 29/3 w obrębie ewidencyjnym nr 17          o powierzchni 2.466 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Oskara Lange.

Powyższą umową nabywcy zobowiązani zostali do rozpoczęcia zabudowy w terminie dwóch lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej oraz zakończenia zabudowy            w terminie następnych trzech lat. W wyniku otwarcia w bliskiej odległości sklepu spożywczego Lidl, Spółka Berti wycofała się z wcześniejszych deklaracji. W związku             z tym Spółka prowadząc negocjacje z nowym inwestorem, który był zainteresowany zagospodarowaniem przedmiotowej nieruchomości, wystąpiła z w dniu 20.06.2005 r.        z wnioskiem o przedłużenie terminu rozpoczęcia zabudowy.

W związku z tym, iż termin rozpoczęcia zabudowy mijał w 09.12.2005 roku Prezydent Miasta Koszalina postanowił, iż nie było podstaw do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, gdyż przedłużenie jak i wyznaczenie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości może nastąpić w razie upływu danego terminu zabudowy. Strona poinformowana została również o tym, iż wyznaczony nowy termin dla Spółki nie przechodzi na nowego nabywcę.

Spółka złożyła ponowny wniosek o przedłużenie terminu rozpoczęcia zabudowy przedmiotowej nieruchomości uzasadniając tym, iż ze względu na prowadzone konsultacje techniczne z Zarządem Dróg Miejskich w Koszalinie przeciąga się termin złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Konsultacje te mają na celu ustalenie optymalnych rozwiązań wjazdu na działkę i umiejscowienia miejsc parkingowych w taki sposób aby pozostawały w zgodzie z założeniami aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, iż decyzja dotycząca planowanych parkingów nie może zostać wydana do czasu uchwalenia planu zagospodarowaniu przestrzennego Spółka wystąpiła z przedmiotowym wnioskiem.

W dniu 27.10.2005 r. Rada Miejska w Koszalinie podjęła Uchwałę                         nr XXIX/463/2005 zatwierdzającą w/w plan zagospodarowania przestrzennego.              W związku ze zgłoszonymi przez Wojewodę uwagami projekt uchwały ponownie zostanie przedstawiony na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 29.12.2005 r.

Ostateczne ustalenia dotyczące przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości,              w szczególności rozgraniczenia terenów na cele publiczne określi plan.

Spółka posiada również ważną bezterminowo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr 492 z dnia 17 grudnia 2003 r.

Zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) możliwe jest przedłużenie na wniosek użytkownika wieczystego terminów zabudowy jeżeli nie mogły być dotrzymane z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego. Przedłużenie terminu wiąże się ze zmianą warunków umowy notarialnej co wiąże się z kosztami zawarcia aktu notarialnego.

Natomiast zgodnie z art. 63 ust. 1 wymienionej ustawy właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, o ile wystąpiły okoliczności umożliwiające prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie, bez względu na to czy są one niezależne czy też zależne od użytkownika wieczystego.

W związku z powyższym zasadne jest wyznaczenie dodatkowego terminu rozpoczęcia zabudowy przedmiotowej nieruchomości do dnia 30.06.2005 r.