Zarządzenie nr 302/1826/05

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 02 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) Prezydent Miasta Koszalina zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta

Mirosław Mikietyński

REGULAMIN

ORGANIZACJI  INWESTYCYJNYCH  INICJATYW  SPOŁECZNYCH

REALIZOWANYCH  NA  TERENIE MIASTA  KOSZALINA

§ 1

- Ilekroć w Regulaminie organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie Miasta Koszalina jest mowa o:

- inwestycji – należy przez to rozumieć budowę infrastruktury do celów bytowych – wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz budowę infrastruktury drogowej – drogi, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego;

- inicjatorach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Koszalina zgłaszających inwestycyjną inicjatywę społeczną;

- inwestycyjnej inicjatywie społecznej – należy przez to rozumieć wolę udziału w finansowaniu inwestycji zgłoszoną przez mieszkańców Miasta Koszalina.

- Inwestycyjna inicjatywa społeczna może obejmować wyłącznie infrastrukturę realizowaną na gruncie będącym własnością Miasta Koszalina.

§ 2

- Miasto Koszalin finansuje budowę infrastruktury w wysokości:

  - do 50% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury do celów 
bytowych,

  - do 80% wartości inwestycji – przy budowie infrastruktury drogowej.

- W pozostałym zakresie koszt budowy ponoszą inicjatorzy.

- W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezydenta Miasta, wysokość procentowego udziału Miasta i inicjatorów w realizacji inwestycji może ulec zmianie.

§ 3

- Inicjatorzy składają wniosek o wprowadzenie inwestycji do budżetu Miasta Koszalina.

- Wniosek zawiera:

- opis inwestycji;

- charakterystykę (długości, powierzchnie) inwestycji;

- deklarację udziału finansowego w inwestycji;

- imiona, nazwiska oraz adresy inicjatorów.

- Wniosek składany jest w terminie do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, na który składany jest wniosek.

- Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4

Przed wprowadzeniem inwestycji do budżetu Miasta wniosek podlega ocenie pod kątem celowości i realności przedsięwzięcia oraz oszacowany zostaje koszt dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji.

§ 5

Miasto Koszalin realizuje wnioskowaną inwestycję po jej zaakceptowaniu i wprowadzeniu do budżetu. Realizacja wnioskowanej inwestycji będzie się odbywała w okresie co najmniej dwuletnim:

- rok pierwszy – opracowanie dokumentacji technicznej i wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę;

- rok drugi i lata następne – realizacja inwestycji.

§ 6

- Opracowanie dokumentacji technicznej:

  - Inicjatorzy w terminie do dnia 10 marca zawierają z Miastem Koszalin umowę w sprawie udziału finansowego w opracowaniu dokumentacji technicznej i wpłacają na wskazane konto kwotę w wysokości 40% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 15% (infrastruktura drogowa) szacunkowej wartości dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji,

  - Miasto Koszalin w terminie do dnia 10 maja przeprowadza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, zawiera umowę z wybranym w przetargu wykonawcą;

  - po otrzymaniu opracowanej dokumentacji projektowej Miasto powiadamia Inicjatorów o przewidywanej wartości inwestycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

- Inicjatorzy do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym planowana jest realizacja inwestycji, składają deklarację udziału w finansowaniu realizacji inwestycji.

- Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 7

1. Realizacja inwestycji:

- Inicjatorzy zawierają z Miastem Koszalin umowę w sprawie udziału finansowego w realizacji inwestycji i wpłacają na wskazane konto kwotę w wysokości 40% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 15% (infrastruktura drogowa) wartości kosztorysu inwestorskiego w terminie do dnia 10 kwietnia;

- Miasto Koszalin przeprowadza przetarg na wykonanie inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca, zawiera umowę z wybranym w przetargu wykonawcą oraz nadzoruje realizację inwestycji.

§ 8

1. Po zakończeniu robót Miasto Koszalin dokonuje ostatecznego rozliczenia 
          inwestycji.

2. Inicjatorzy składają informację o wkładzie finansowym poszczególnych osób.

§ 9

W sprawach rozpoczętych, a nie zakończonych przed wejściem w życie zarządzenia, stosuje się przepisy Regulaminu z zastrzeżeniem § 10.

§ 10

Do realizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych w roku 2005 mają zastosowanie następujące terminy:

1) opracowanie dokumentacji technicznej:

- Inicjatorzy składają deklarację udziału w finansowaniu opracowania dokumentacji technicznej do dnia 30 czerwca 2005r.;

- Inicjatorzy zawierają z Miastem Koszalin umowę w sprawie udziału finansowego w opracowaniu dokumentacji technicznej i wpłacają na wskazane konto kwotę w wysokości 40% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 15% (infrastruktura drogowa) szacunkowej wartości dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji wnioskowanej inwestycji;

- Miasto Koszalin przeprowadza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w terminie do dnia 30 września 2005r., zawiera umowę z wybranym w przetargu wykonawcą;

- po otrzymaniu opracowanej dokumentacji projektowej, Miasto powiadamia Inicjatorów o przewidywanej wartości inwestycji wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.

2) realizacja inwestycji:

- Inicjatorzy składają deklarację udziału w finansowaniu realizacji inwestycji do dnia 30 czerwca 2005r.;

- Inicjatorzy zawierają z Miastem Koszalin umowę w sprawie udziału finansowego w realizacji inwestycji i wpłacają na wskazane konto kwotę w wysokości 40% (infrastruktura do celów bytowych) bądź 15% (infrastruktura drogowa) wartości kosztorysu inwestorskiego w terminie do dnia 10 lipca 2005r.;

- Miasto Koszalin przeprowadza przetarg na wykonanie inwestycji w terminie do dnia 30 września 2005r., zawiera umowę z wybranym w przetargu wykonawcą oraz nadzoruje realizację inwestycji.

Koszalin, dnia __________________

| (adres do korespondencji) |  |
| --- | --- |
|  | # Prezydent # Miasta Koszalina |

WNIOSEK

o wprowadzenie inwestycji do budżetu Miasta Koszalina

- My niżej podpisani mieszkańcy Koszalina składamy wniosek o umieszczenie w budżecie Miasta na rok _______ następującej inwestycji: ______________ ______________________________________________________________

- Charakterystyka inwestycji: ________________________________________

______________________________________________________________

- Deklarujemy udział finansowy w realizacji w/w inwestycji na zasadach określonych w regulaminie organizacji inwestycyjnych inicjatyw społecznych.

| L.p. | Imię i nazwisko | ## Adres | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Koszalin, dnia __________________

| (adres do korespondencji) |  |
| --- | --- |
|  | # Prezydent # Miasta Koszalina |

DEKLARACJA

udziału w finansowaniu realizacji inwestycji

My niżej podpisani mieszkańcy Koszalina deklarujemy udział w finansowaniu realizacji następującej inwestycji: ___________________________________ ______________________________________________________________

Nasz udział w finansowaniu realizacji w/w inwestycji będzie wynosił ________ zł, słownie złotych ____________________________________________________

W/w kwotę zobowiązujemy się wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 10 kwietnia ________r.

| L.p. | Imię i nazwisko | ## Adres | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |