Zarządzenie Nr 429/2487/06

Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia 20 kwietnia 2006 r.

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia                          zabudowy nieruchomości położonej w Koszalinie.

Na podstawie :

-	art.62 ust. 1 i ust.3 oraz art.63 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia   1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 261   poz. 2603 z późn.zm.)

-	art. 30  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.   zm.).

Prezydent Miasta Koszalina zarządza co następuje :

§ 1.

Wyznaczyć  Adamowi Zglińskiemu i Adrianie Jachtoma-Zglińskiej - użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 12 działką ewidencyjną nr 347/8 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w Koszalinie, ujawnionej w księdze wieczystej Nr 59138, dodatkowy termin zakończenia zabudowy do dnia 19 lutego  2007 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT  MIASTA

Mirosław Mikietyński

# Uzasadnienie do zarządzenia Nr ......../.........../06

# Prezydenta Miasta Koszalina

z dnia ....................2006 r.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką ewidencyjną nr 347/8 w obrębie ewidencyjnym nr 12 o powierzchni 0,0772 ha, położonej w Koszalinie na tzw. Osiedlu Północ II zostało ustanowione umową oddania gruntu w użytkowanie wieczyste zawartą w formie aktu notarialnego Rep.”A” Nr 698/2001 z dnia 19.02.2001 r.

Zgodnie z paragrafem 6 w/w umowy notarialnej określone zostały terminy: rozpoczęcia zabudowy  do 19.02.2003 r. i  zakończenia  do 19.02.2006 r.

Państwo Adam Zgliński i Adriana Jachtoma-Zglińska  prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości nabyli umową przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości, zawartą w formie aktu notarialnego Rep.”A” Nr 1009/2006 z dnia 17.03.2006 r.

W dniu 21.03.2006 r. nowi nabywcy wystąpili z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zabudowy  o półtora roku, z uwagi na trwające prace nad projektem zamiennym.

Wizja w terenie przeprowadzona z udziałem nowego użytkownika wieczystego w dniu 22.03.2006 r. wykazała, że na nieruchomości wylane są fundamenty.

Właściwy organ może wyznaczyć dodatkowy termin (art.63 ust.1 w/p ustawy) w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości,  jeżeli wystąpiły okoliczności uniemożliwiające prowadzenie zamierzonej inwestycji w określonym terminie, nawet z przyczyn zależnych od użytkownika wieczystego.

Mając na uwadze, że wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości nabyli umową z dnia 17.03.2006 r. oraz zamierzają zatwierdzić projekt zamienny, zasadnym jest wyznaczenie dodatkowego terminu zakończenia zabudowy  o jeden rok licząc od daty 19.02.2006 r. Po dacie 19.02.2007 r. przeprowadzone zostanie postępowanie wyjaśniające stan zaawansowania realizacji inwestycji.