Uchwała XII/118/2007

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 29 czerwca  2007 r.

w sprawie przyjęcia raportu z wykonania  Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2004 - 2007

Na podstawie: art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902,NR 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124);

Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina na lata 2004 - 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Jan Kuriata

Załącznik do Uchwały Nr XII/118/2007

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

.

Raport z wykonania

„Programu ochrony środowiska

dla Miasta Koszalina na lata 2004 – 2007”

stan na 31 grudnia 2006 r.

czerwiec 2007 r.

Spis treści:

1.	Wprowadzenie	3

2.	Stan czystości środowiska w latach 2004 – 2006 r.	4

3.	Cele i działania w zakresie polityki ekologicznej 2004 – 2006 r.	15

4.	Plan działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2004 – 2006 r.	23

5.	Mierniki realizacji programu ochrony środowiska, 2004 – 2006 r.	28

6.	Podsumowanie	32

Spis tabel

- Jakość wód wgłębnych w punkcie pomiarowym w miejscowości Świeszyno-Włoki.

- Jakość wód gruntowych w latach 1996 – 2001.

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód wgłębnych w latach 2004-2005

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód gruntowych w latach 2004-2005

- Wyniki bezpośredniej oceny jakości rzek w przekrojach monitoringu regionalnego w latach 1997 – 1998

- Ocena jakości wód w latach 2004-2005

- Wykaz jezior w Koszalinie, badanych w latach 1990-2001.

- Wstępna klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń.

- Rodzaje i wielkość emisji w Koszalinie w 2002 r. w Mg.

- Ocena wstępna – klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń – 2005 r.

- Zestawienie rodzajów i wielkości emisji w powiecie koszalińskim– według danych za 2004 i 2005 r.

- Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego – według oceny rocznej za 2004 i 2005 r.

- Wyniki oceny wstępnej jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 dla województwa zachodniopomorskiego (strefa koszalińsko-sławieńska)

- Zestawienie wartości równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej oraz wielkości przekroczeń poziomów dopuszczalnych dźwięku według pomiarów przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad.

# Wprowadzenie

- Cel przygotowania raportu

Celem przygotowania niniejszego raportu z wykonania programu ochrony środowiska jest:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego,

- przedstawienie stanu środowiska w okresie sprawozdawczym 2004-2006 r.,

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w programie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień,

- określenie w jakim stopniu udało się przedsięwzięcia przyjęte w programie ochrony środowiska zrealizować do dnia 31 grudnia 2006 r.,

- uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji programu ochrony środowiska.

- Podstawa prawna sporządzenia raportu

Z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 129 z 2006 r., poz. 902) wynika obowiązek sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy gminy, które przedstawia się radzie gminy.

- Data i numer uchwały rady miejskiej w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina uchwalony został Uchwałą Nr XIX/285/2004 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 października 2004 r. i obejmuje okres do roku 2007.

- Okres, jaki obejmuje raport

Okres od dnia uchwalenia pierwszego programu ochrony środowiska, tj.: od dnia 28 października 2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. Do zobrazowania zmian stanu środowiska na terenie Miasta Koszalina przyjęto dane obejmujące lata 2004 – 2006. Poniesione koszty na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska również przedstawiono za lata 2004 – 2006.

- Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2004 - 2005, WIOŚ w Szczecinie, luty 2007 r.,

- Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu i benzo(a)pirenu w pyle oraz dostosowanie wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza do wymagań dyrektywy 2004/107/WE, WIOŚ w Szczecinie, sierpień 2006 r.,

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - Raport za 2005 rok, WIOŚ w Szczecinie, czerwiec 2006 r.,

- Raport z kontroli i informacja o źródłach zanieczyszczenia środowiska w powiatach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2003, WIOŚ w Szczecinie, styczeń 2005 r.,

- dane z Urzędu  Miejskiego w Koszalinie.

# Stan czystości środowiska w latach 2004 – 2006 r.

Stan czystości środowiska przedstawiono w oparciu o informacje o stanie środowiska na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2006 opracowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Badania prowadzone w tych latach na terenie Miasta Koszalina obejmowały stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz stan jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego.

2.1. Stan czystości wód

Ocena jakości wód podziemnych

Do wód wgłębnych zalicza się wody poziomu wodonośnego o charakterze subartezyjskim lub artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń. Do wód gruntowych zalicza się poziomy wodonośne o swobodnym zwierciadle wody.

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano następujące dane dotyczące jakości wód wgłębnych i gruntowych

Wody wgłębne na obszarze powiatu koszalińskiego badano w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Świeszyno - Włoki, gmina Świeszyno. Wyniki tych badań są miarodajne dla wód wgłębnych z obszaru Koszalina. Jakość tych wód w latach 1997 – 2001 przedstawiała się następująco (tabela poniżej):

- Jakość wód wgłębnych w punkcie pomiarowym w miejscowości Świeszyno-Włoki.

| Rok badań | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | III | Ib | III | III | Ia |

Źródło: WIOŚ  w Szczecinie

Wody gruntowe na obszarze miasta Koszalina badano w latach 1997-2001. Jakość tych wód przedstawia się następująco - tabela poniżej:

- Jakość wód gruntowych w latach 1996 – 2001.

| Lp. | Numer otworu | Wiek warstwy wodonośnej | Lokalizacja |  | Rok badań |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | miejscowość | gmina | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 1. | 199 | czwartorzęd | Koszalin | Koszalin | 1b | 1b | 1b | 1a | 1b |

Źródło: Raport WIOŚ w 2001r.

- Klasa Ia – wody o najwyższej jakości,

- Klasa Ib – wody wysokiej jakości,

- Klasa II – wody średniej jakości,

- Klasa III – wody niskiej jakości.

Wśród wskaźników podstawowych najwyższe wartości, nie odpowiadające normom III klasy, stwierdzono dla zanieczyszczeń pochodzenia naturalnego; chlorków sodu, potasu oraz żelaza.

Ze względu na brak uregulowań prawnych w tym zakresie ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o „Klasyfikację jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu na podstawie oceny wskaźników fizycznych i chemicznych według PIOŚ”, 1995. Zasady kwalifikowania wody do odpowiedniej klasy były inne, niż stosowane przy ocenie jakości wód powierzchniowych.

- W latach 2004-2006 na terenie Miasta Koszalina oraz gmin przyległych przeprowadzono poniższe oceny jakości wód wgłębnych i gruntowych

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód wgłębnych w latach 2004-2005

| L.p. | Nr punktu badawczego | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Klasa 2004* | Klasa 2005* | Wskaźniki determinujące jakość wód podziemnych w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 382 | Świeszyno-Włoki | Świeszyno | Q | 5 | II | II | amoniak (II), wodorowęglany (II), mangan (II) |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- Zestawienie wyników klasyfikacji jakości wód gruntowych w latach 2004-2005

| L.p. | Nr punktu badawczego | Miejscowość | Gmina | Stratygrafia | Użytkowanie terenu | Klasa 2004* | Klasa 2005* | Wskaźniki determinujące jakość wód podziemnych w 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 199 | Koszalin | Koszalin | Q | 3 | II | II | mangan (II), siarczany (II), wodorowęglany (II), wapń (II), przewodność (II) |
| 2. | 945 | Koszalin-Bonin | Manowo | Q | 7 | IV | IV | amoniak (II), fluorki (II), siarczany (II), przewodność (II), krzemionka (III), wapń (III), mangan (IV), wodorowęglany (V), żelazo (V) |

Użytkowanie terenu:

3 – grunty orne (gospodarka wielkopolowa)

5 – nieużytki naturalne

7 – obszary zabudowane

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* - klasyfikacja pomocnicza, obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. Środowiska straciło moc  dniem 01.01.2005 r.

Klasy wód podziemnych

klasa I — wody o bardzo dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej,

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa II — wody dobrej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne,

- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa III — wody zadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego,

- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego,

- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa V — wody złej jakości:

- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,

- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Trudno jest porównać wyniki przedstawionych badań na przestrzeni lat. Mimo, iż wszystkie one prowadzone były przez WIOŚ w Szczecinie w stałych punktach, klasyfikacja odbywała się na podstawie różnych wskaźników oraz opracowań, a ponadto na podstawie obecnie już nieobowiązujących przepisów.

Można stwierdzić, iż w latach 1997-2001 jakość wód wgłębnych ulegała dużym wahaniom, natomiast w latach 2004-2005 wody te utrzymały stałą – II klasę jakości, tj. wód dobrej jakości.

Wody gruntowe w latach 1997-2001 zgodnie z ówczesną kwalifikacją zaliczały się do wód klasy 1a czyli wód o najwyższej jakości, natomiast w latach 2004-2005 wody te zakwalifikowały się do II klasy jakości.

Na jakość wód podziemnych badanych w latach 2004-2005 nie miały wpływu metale o charakterze toksycznym oraz analizowane substancje niebezpieczne. Jest to potwierdzeniem, że wody na analizowanym terenie nie podlegają presji zanieczyszczeń charakterystycznych dla obszarów wysoko uprzemysłowionych oraz dla intensywnej, wielkopolowej produkcji rolnej.

Powszechne występowanie żelaza i zwykle towarzyszącego mu manganu ma charakter geogeniczny i związane jest z rodzajem warstw wodonośnych.

Ocena jakości wód powierzchniowych

Rzeki

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano dane dotyczące jakości wód:

- Wyniki bezpośredniej oceny jakości rzek w przekrojach monitoringu regionalnego w latach 1997 – 1998

| Stanowisko pomiarowe |  |  |  | Grupa wskaźników zanieczyszczeń - klasy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa rzeki | Nazwa przekroju | Km | Gmina | Substancje organiczne | Substancje mineralne | Substancje biogenne | Zawiesiny | Stan sanitarny | Hydrobiologia |
| Dzierżęcinka | pow. Koszalina | 13,0 | Koszalin | II | I | II | II | II | II |
|  | pon. Koszalina | 6,4 | Koszalin | II | I | III | II | non | II |
|  | młyn Jamno (pow. oczyszczalni) | 3,4 | Będzino | II | I | non | II | non | II |
|  | ujście do j. Jamno | 1,2 | Będzino | II | I | non | II | non | II |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* - klasyfikacja obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. OŚNiL uchylone z dniem 01.01.2003 r.

• klasa I – wody nadające się do:

- zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

- zaopatrzenia zakładów wymagających wody o jakości wody pitnej,

- bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych.

• klasa II – wody nadające się do:

- bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate,

- chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,

- celów rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz urządzania zorganizowanych kąpielisk.

• klasa III – wody nadające się do:

- zaopatrzenia zakładów innych niż wymagające wody o jakości wody do picia,

- nawadniania terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych, upraw pod szkłem i pod osłonami z innych materiałów.

Non  - wody pozaklasowe.

- W latach 2004-2005 rz. Dzierżęcinka badana była przez WIOŚ w Szczecinie w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych.

- Ocena jakości wód w latach 2004-2005

| Stanowiska pomiarowe |  |  |  | Klasyfikacja wg. rozp. MŚ* |  | Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych |  | Ocena koncentracji azotanów i stopnia eutrofizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rzeka | Nazwa stanowiska | km | Rok ostatniego badania |  |  | wg. rozp. MŚ | wg. dyrektywy 78/659EEC dla norm dop. | max. stężenie azotanów [mg NO3/dm3] | przekroczenia wskaźników eutrofizacji |
| Dzierżęcinka | pow. m. Koszalin | 13,0 | 2005 | - | - | NON | KARP | 6,5 | NIE |
|  | ujście do J. Jamno (Dobiesławiec) | 1,2 | 2004 2005 | IV | IV | NON | NON | 15,4 | TAK |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

* - klasyfikacja pomocnicza, obecnie nieobowiązująca - rozporządzenie Min. Środowiska straciło moc  z dniem 01.01.2005 r.

klasa IV — wody niezadowalającej jakości:

- spełniają wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3),

- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

NON  - wody pozaklasowe.

KARP – wody nadające się do bytowania ryb karpiowatych.

Wnioski:

Trudno jest porównać wyniki przedstawionych badań na przestrzeni lat. Mimo, iż wszystkie one prowadzone były przez WIOŚ w Szczecinie w stałych punktach, klasyfikacja odbywała się na podstawie różnych wskaźników oraz opracowań, a ponadto na podstawie obecnie już nieobowiązujących przepisów.

Można stwierdzić

- Nastąpiła zmiana jakości wód rzeki Dzierżęcinki. 1997-1998 zgodnie z ówczesną kwalifikacją wody zaliczały się klasy I i II czyli wód o wysokiej jakości, natomiast w latach 2004-2005 wody te zakwalifikowały się do IV klasy jakości – wód o niezadowalającej jakości – jednakże zgodnie z obiema klasyfikacjami woda nadaje się do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

- W latach 2004-2005 utrzymuje się niezadowalająca jakość fizykochemiczna i sanitarna wód Dzierżęcinki. Prowadzi ona wody klasy IV – są to wody niezadowalającej jakości:

  - spełniają wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (w przypadku ich uzdatniania sposobem właściwym dla kategorii A3),

  - wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych.

Do tej klasy czystości zalicza się wody, w których wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku słabego oddziaływania antropogenicznego, przy czym wskaźniki jakości wody nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla wód przeznaczonych na cele wodociągowe kategorii A3 (woda wymagająca zastosowania wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego).

- Badania wykazały, że rzeka w obu punktach pomiarowych, nie jest przydatna do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych ze względu na przekroczenia wyznaczonych wartości kryterialnych w zakresie związków azotu i fosforu.

- W punkcie ujścia do jeziora Jamno stwierdzono wysoki stopień  zeutrofizowania rzeki. Zanotowano tu przekroczenia wartości kryterialnych.

- W latach 2004-2006 nie stwierdzono przypadków zdarzeń o charakterze poważnych awarii powodujących zanieczyszczenie wód powierzchniowych.

- Na terenie miasta Koszalina w latach 1990-2001 było badane wyłącznie jezioro Lubiatowo.

- Wykaz jezior w Koszalinie, badanych w latach 1990-2001.

| Lp. | Nazwa | Zlewnia | Powierzchnia [ha] | Objętość [tys. m3] | Klasa czystości | Kategoria podatności na degradację | Rok badań | Gmina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lubiatowo | Dzierżęcinka | 265,1 | 1905,0 | III | P.K. | 2001 | Koszalin, Manowo |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- W latach 2004-2005 nie prowadzono badań jakości wód jez. Lubiatowo.

2.2. Stan czystości powietrza

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano dane dotyczące jakości powietrza:

Jak wynika z oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyników klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2003 r. Miasto Koszalin zostało zakwalifikowane do następujących stref (tabela poniżej):

- Wstępna klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń.

| Miasto/ Powiat | Klasa strefy dla zanieczyszczeń (według oceny) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | CO | Benzen |
| Koszalin | IIIb | IIIb | I | IIIb | IIIb | II |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- Rodzaje i wielkość emisji w Koszalinie w 2002 r. w Mg

| Nazwa strefy | Emisja SO2 |  |  |  | Emisja NO2 |  |  |  | Emisja CO |  |  |  | Emisja pyłu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma | punktowa | powierzchniowa | liniowa | suma |
| Koszalin | 37 | 358 | 12 | 407 | 91 | 164 | 46 | 301 | 81 | 394 | 1587 | 2062 | 100 | 1338 | 9 | 1447 |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- W latach 2004-2006 badano jakość powietrza na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym na terenie Miasta Koszalina.

- Ocena wstępna – klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń – 2005 r.

| Miasto/ Powiat | Klasa strefy dla zanieczyszczeń (według oceny) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | Benzen | CO | O3 |
| Koszalin – powiat grodzki | IIIb | IIIb | I | IIIb | II | IIIb | I |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

- Zestawienie rodzajów i wielkości emisji w powiecie koszalińskim– według danych za 2004 i 2005 r.

| Nazwa strefy - powiat |  | Rok oceny | Emisja dwutlenku siarki SO2 [Mg/rok] |  |  |  | Emisja dwutlenku azotu NO2 [Mg/rok] |  |  |  | Emisja tlenku węgla CO [Mg/rok] |  |  |  | Emisja pyłu [Mg/rok] |  |  |  | Emisja benzenu1) [Mg/rok] | Emisja ołowiu1) [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji | punktowa | powierzchniowa | liniowa | Suma emisji |  |  |
| Koszalin (gr.) |  | 2004 | 38 | 90 | 41 | 169 | 95 | 55 | 559 | 709 | 138 | 170 | 1756 | 2054 | 81 | 187 | 31 | 299 | 14,6 | 0,144 |
|  |  | 20052) | 549 | 95 | 47 | 691 | 180 | 68 | 633 | 881 | 173 | 186 | 1906 | 2265 | 223 | 220 | 36 | 479 | 14,6 | 0,144 |
|  | Zmiana emisji2) | - | +1345% | +6% | +15% | +308% | +89% | +24% | +13% | +24% | +25% | +9,4% | +8,5% | +10% | +75% | +118% | +16% | +60% | 0% | 0% |

1) -  ze względu na brak danych o punktowych i powierzchniowych źródłach emisji benzenu i ołowiu, do obliczeń wykorzystano dane dotyczące emisji tych zanieczyszczeń     wyłącznie ze źródeł liniowych (transport samochodowy)

2) – dane zaokrąglono

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Analiza danych, przedstawionych w tabelach pozwala na stwierdzenie, iż:

- Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł punktowych uwzględniona w ocenie za 2005 r., w porównaniu z emisją uwzględnioną w ocenie za rok 2004, uległa zwiększeniu. W przypadku SO2 nastąpił wzrost o 1345%, NO2 zwiększyła się o 89%, emisja CO zwiększyła się o 25%, emisja pyłu zwiększyła się o 75%.

- Przedstawione w tabeli 11 wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej ze źródeł powierzchniowych (związanych przede wszystkim z ogrzewaniem mieszkań), uwzględnione w obliczeniach za rok 2005, w porównaniu z emisją za 2004 r. są znacznie wyższe. I tak, w roku 2005 emisja SO2 wzrosła o 6%, emisja NO2 o 24%, emisja CO o 10%, zaś pyłu aż o 60%. Przyczyną tego nie jest jednak obiektywny wzrost emisji ze źródeł powierzchniowych, lecz podobnie jak w przypadku emisji punktowej, związane jest to z pozyskaniem w 2005 r. większej ilości bardziej szczegółowych danych emisyjnych, w porównaniu do roku 2004.

- W przypadku emisji liniowej kontynuowana była współpraca z Powiatowymi Zarządami Dróg w zakresie pozyskiwania informacji o natężeniu ruchu samochodowego na drogach w poszczególnych powiatach. Otrzymane dane o natężeniu ruchu pojazdów z różnych punktów województwa umożliwiły zaktualizowanie bazy emisyjnej. Nastąpił wzrost emisji: SO2 o 15%, NO2 o 13%, CO o 8,5% i pyłu o 16%. W przypadku benzenu i ołowiu nie nastąpiła zmiana w stosunku do roku 2004.

- W porównaniu do roku 2004 łączne emisje poszczególnych zanieczyszczeń wzrosły: SO2 o 308%, NO2 o 24%, CO o 10% zaś pyłu o 60%.

| Nazwa strefy - powiat | Rok oceny | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia |  |  |  |  |  |  | Klasa ogólna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| Koszalin (gr.) | 2004 | A | A | A | A | A | A | A | A |
|  | 2005 | A | A | A | A | A | A | A | A |

- Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego – według oceny rocznej za 2004 i 2005 r.

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Dla strefy – powiat grodzki Koszalin przyjęto dla wszystkich badanych zanieczyszczeń (SO2, NO2, PM10, CO, C6H6, Pb i O3) najwyższą klasę wynikową A, gdzie wielkości mierzonych zanieczyszczeń powietrza nie przekraczają dopuszczalnych wartości. Wymaganym działaniem dla tej strefy jest utrzymanie jakości powietrza w strefie na tym samym lub lepszym poziomie.

W roku 2006 przeprowadzono ocenę wstępnej jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 dla województwa zachodniopomorskiego.

- Wyniki oceny wstępnej jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 dla województwa zachodniopomorskiego (strefa koszalińsko-sławieńska)

| Strefa | Substancja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arsen As | Kadm Cd | Nikiel Ni | Benzo(a)piren B(a)P |
| Strefa m. Koszalin | Klasa 1 | Klasa 1 | Klasa 1 | Klasa 2 |

Źródło: WIOŚ w Szczecinie

Dla strefy m. Koszalin dla 3 z badanych zanieczyszczeń przyjęto najwyższą klasę 1, gdzie najwyższe stężenia zanieczyszczenia w strefie kształtują się poniżej dolnego progu oszacowania.

Dla benzenu przyjęto klasę 2 – dla tej strefy, w ocenach rocznych pomiary są obowiązkowe, ale o mniej intensywnym programie (pokrycie czasu w roku nie mniejsze niż 14%). Wyniki pomiarów mogą być uzupełniane matematycznym modelowaniem.

2.1. Stan klimatu akustycznego

- W „Programie ochrony środowiska dla Miasta Koszalina” podano dane dotyczące jakości klimatu akustycznego:

W 1997 i 1998 r. WIOŚ prowadził cykliczne, raz w miesiącu, kompleksowe badania hałasu drogowego w wybranych dwóch punktach monitoringowych w Koszalinie. Pierwszy punkt wybrano na Rynku Staromiejskim, a drugi w pobliżu osiedla Przylesie, przy drodze krajowej relacji Szczecin – Gdańsk.

Z pomiarów tych wynika, że średnie roczne wartości równoważnego poziomu hałasu wykazały wartości przekraczające dopuszczalne normy i wynosiły:

W punkcie I:

73,3 dB w 1999 r.

72,6 dB w 2000 r.

W punkcie II:

73,5 dB w 1999 r.

73,2 dB w 2000 r.

- W latach 2004-2005 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przeprowadziła badania na drodze krajowej nr 11 w 1 punkcie monitoringowym.

- Zestawienie wartości równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej oraz wielkości przekroczeń poziomów dopuszczalnych dźwięku według pomiarów przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad

| Nr drogi | Lokalizacja punktu | Klasyfikacja terenu | Dopuszczalne poziomy hałasu dla dróg | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (źródło) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (środowisko) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (źródło) [dB] | Wartość równoważnego poziomu dźwięku (środowisko) [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dzień (6.00 – 22.00) |  | Noc (22.00 – 6.00) |  |
| 11 | Koszalin | Zabudowa mieszkaniowa z usługami | dla pory dnia 60 dB dla pory nocy 50 dB | 62,8 | 59,2 | 57,1 | 53,1 |

źródło – punkt pomiarowy w bezpośrednim sąsiedztwie drogi – tzw. punkt źródłowy odległy od drogi o 10 m, na wysokości 4 m

środowisko – punkt pomiarowy odległy od drogi o 20 m, na wysokości 1,5 m lub innej, gdy pomiar wykonywany był przy zabudowie mieszkaniowej.

Wykonane pomiary wykazały, iż na terenach zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dróg krajowych, przy braku odpowiednich zabezpieczeń akustycznych (np. ekrany akustyczne) występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego dźwięku zarówno w porze nocnej jak i dziennej.

# Cele i działania w zakresie polityki ekologicznej 2004 – 2006 r.

Cel 1. Gospodarka wodna – zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, zwiększenie zasobów w zlewniach

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Mostowie – kontynuacja (w roku 2005 planowane jest zakończenie tej inwestycji) | Zakończona w 2005 r. | MWiK, Miasto Koszalin | Dane poniżej |  |
| 2. | Modernizacja stacji uzdatniania wody ujęcia w Koszalinie | W trakcie realizacji 2004-2010r. | MWiK | Dane poniżej |  |
| 3. | Utrzymanie w sprawności, remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie miasta | W trakcie realizacji – inwestycja ciągła | MWiK | Dane poniżej |  |
| 4. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta | W trakcie realizacji 2004-2010 | MWiK, Miasto Koszalin | Dane poniżej |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel. 1. Źródła i koszty finansowania

| L.p. |  | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł |  |  |  | Źródła finansowania (udział w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | do 31.12.04 | 2005 | 2006 |  |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Uzbrojenie Osiedla Wenedów | Miasto Koszalin | - | 2733,6 | 100 | 0 | Budżet miasta |
| 2. |  | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Kompleks Koszalin ( w tym kanalizacja sanitarna) | Miasto Koszalin | - 1984,4 | 2114 | 1407,5 | 3374 | WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta – 66,1% |
| 3. |  | Magistrala wodociągowa do Dzierżęcina | Miasto Koszalin | - | 1150,0 | 263,5 | 0 | Budżet miasta |
| 4. |  | Osiedle Wilkowo – uzbrojenie | Miasto Koszalin | - | 56,1 | 11,3 | 846,3 | 2006 r.-WFOŚiGW-46,5% Budżet miasta-53,5% |
| 5. |  | Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście | MWiK | 0 | 0,0 | 1200 | 0 | MWiK |
| 6. |  | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej (w tym 1) kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg, 2) kan. Sanitarna i deszczowa wraz z separatorem) | Miasto Koszalin | 1984,4 | 4600 | 231,3 2005- | 886,1 156 -2006 566.7 | WFOŚiGW, Budżet miasta 1) 2006 r. WFOŚiGW-30,1% Budżet miasta- 69,9% 2) 2004 r. WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta-64,0% 2005/06r. WFOŚiGW-16,2% Budżet miasta-83,8% |
| 7. |  | Ul. Szczecińska (uzbrojenie) | Miasto Koszalin | - | 421,2 | 20,1 | 0,4 | Budżet miasta |
| 8. |  | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze | Miasto Koszalin | - | 1740 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 9. |  | Osiedle Raduszka - uzbrojenie | Miasto Koszalin | - | 56,3 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 10. |  | Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - uzbrojenie | Miasto Koszalin | - | 20,5 | 115 | 0 | Budżet miasta |
| 11. |  | Wymiana sieci wodociągowych w mieście, modernizacja stacji uzdatniania wody | MWiK | - | ciągłe | ciągłe | 4735 | MWiK, |
| 12. |  | Budowa stacji uzdatniania wody | MWiK | - | - | 9050,7 | 0 | MWiK |
| 13. |  | Magistrala wodociągowa do Lubiatowa | Miasto Koszalin | - | 2,6 | 7,4 | 2,4 | Budżet miasta |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa ulicy Śródmiejskiej - ekrany, - separatory) |  | Miasto Koszalin | - | 786,0 | 27000 4268,5 1386,2 | - | Ekrany WFOŚiGW-46,9% Budżet miasta-53,1% Separatory WFOŚiGW-3,4% Budżet miasto-96,6% |
| 2. | Uzbrojenie Osiedla Wenedów |  | Miasto Koszalin | - | 2733,6 | 100 | 0 | Budżet miasta |
| 3. | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Kompleks Koszalin (w tym kanalizacja sanitarna) |  | Miasto Koszalin | - 1984,4 | 2114 | 1407,5 | 3374 | WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta – 66,1% |
| 4. | Osiedle Wilkowo – uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,1 | 11,3 | 846,3 | 2006 r.-WFOŚiGW-46,5% Budżet miasta-53,5% |
| 5 | Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście |  | MWiK | 0 | 0 | 1200 | - | MWiK |
| 6. | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej (w tym 1) kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg, 2) kan. Sanitarna i deszczowa wraz z separatorem |  | Miasto Koszalin | 1984,4 | 4600 | 231,3 2005- | 886,1 156 -2006 566.7 | WFOŚiGW, Budżet miasta 1) 2006 r. WFOŚiGW-30,1% Budżet miasta- 69,9% 2) 2004 r. WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta-64,0% 2005/06r. WFOŚiGW-16,2% Budżet miasta-83,8% |
| 7. | Ul. Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki ściekowej) |  | Miasto Koszalin | 0 | 0 | 130,1 | 43,4 | Budżet miasta |
| 8. | Ul. Szczecińska (uzbrojenie) |  | Miasto Koszalin | - | 421,2 | 20,1 | 0,4 | Budżet miasta |
| 9. | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze |  | Miasto Koszalin | - | 1740 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 10. | Osiedle Raduszka - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,3 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 11. | Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 20,5 | 115 | 0 | Budżet miasta |
| 12. | Kolektor XXVIII |  | Miasto Koszalin | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | Budżet miasta GFOŚiGW |
| 13. | Kolektor sanitarny „A” |  | Miasto Koszalin | 2003-2004 2.028.4 | 0 | 0 | 0 | Budżet miasta WFOŚiGW 2003-2004 WFOŚiGW- 51,8% Budżet miasta 48,2% |
| 14. | Kolektor deszczowy południe |  | Miasto Koszalin | - | 0,2 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 15. | Przebudowa ul. Batalionów chłopskich – kanalizacja deszczowa i rozdzielenie sieci kanalizacyjnej |  | Miasto Koszalin | - | 515,3 | 0 | 0 | WFOŚiGW – 52,4% Budżet miasta-47,6% |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 2. Gospodarka odpadami – ujęto w sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami  (zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach)

Cel 3. Ochrona powietrza, hałas – zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciążliwego hałasu – głównie przy szlakach komunikacyjnych

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przeprowadzenie na terenie miasta inwentaryzacji źródeł emisji substancji pyłowych i gazowych | W 2006 r. przeprowadzono inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń na terenie Miasta Koszalina | #### Miasto Koszalin | GFOŚiGW-100% |  |
| 2. | Przeprowadzenie pomiarów i opracowanie map akustycznych | Działania w planach | #### Miasto Koszalin | GFOŚiGW-100% |  |
| 3. | Modernizacja istniejących systemów grzewczych według najlepszych dostępnych technologii z wykorzystaniem energii wytwarzanej w skojarzeniu | W latach 90-tych przeprowadzono modernizację źródeł emisji, polegającą na zmianie paliwa, kotłów, itp. | Podmioty gospodarcze | - |  |
| 4. | Wykonanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej oraz usługowych jak również budynków mieszkalnych | Działania w trakcie realizacji | Miasto Koszalin | - |  |
| 5. | Obwodnica Koszalina w przebiegu drogi krajowej nr 6 | Działania w planach | Miasto Koszalin, planowane unijne środki zewnętrzne | - |  |
| 6. | Obwodnica Koszalina w przebiegu drogi krajowej nr 11 |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel. 3. Źródła i koszty finansowania

| Lp. | Opis przedsięwzięcia | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł |  |  |  | Źródła finansowania (udział w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | do 31.12.04 | 2005 | 2006 |  |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa ulicy Śródmiejskiej ( w tym ekrany separatory) | Miasto Koszalin | - | 786,0 | 27000 4268,5 1386,2 | - | Ekrany WFOŚiGW-46,9% Budżet miasta-53,1% Separatory WFOŚiGW-3,4% Budżet miasto-96,6% |
| 2 | Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I | MEC | - | 4110 | 1534 | 8750 | MEC |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 4. Ochrona powierzchni ziemi – ochrona przed degradacją i rekultywacja terenów zdegradowanych

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Rekultywacja gleb i ziem zdegradowanych | #### Aktualnie na terenie Miasta nie występują tereny zdegradowane przeznaczone do rekultywacji | - | - | - |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 5. Racjonalne użytkowanie zasobów przyrodniczych – zachowanie walorów, zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zasobów leśnych

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Opracowanie programu rozwoju i promocji turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych miasta Koszalina | - Regionalne Centrum Informacji Turystycznej 1.07.2005 r. - Badania ankietowe turystów 26.09.2005 r. - Cykliczna impreza integracyjno – promocyjna - W celu integracji Koszalina z okolicznymi gminami, corocznie organizowane są dożynki, które odbyły się 3.09.05r. i 9.09.06r. - Miasto Koszalin uczestniczyło w targach turystycznych ITB w Berlinie i Warszawie. Na targach prezentowane były materiały promocyjno-informacyjne zarówno Miasta jak również okolicznych gmin, m.in. Mielna, Sianowa, Manowa oraz oferta agroturystyczna, baza noclegowa, turystyka aktywna. | Miasto Koszalin |  | 2005-2006 r. ok.140.000,00 30.000,00 - ITB – 2005-2006 r. ok. 24.000,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla obszarów i obiektów chronionych | Opracowanie przewodnika pt."„Drzewa uznane za pomniki przyrody" Waloryzacja przyrodnicza miasta Koszalina | p. Marek Kubacki na zlecenie ZDM Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie | GFOŚiGW Budżet Miasta | 10.000,00 7.083,00 |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 6. Przeciwdziałanie poważnym awariom – ochrona przed poważnymi awariami oraz nowym wyzwaniom, zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substancji niebezpiecznych | Bieżący nadzór | ###### Miasto Koszalin | Środki zabezpieczone w GFOŚiGW |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 7. Edukacja ekologiczna – zwiększenie świadomości społecznej

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Opracowanie koncepcji Powszechnego Programu Edukacji Ekologicznej w mieście Koszalinie | Na terenie Miasta Koszalina istnieją dwa Centra Edukacji Ekologicznej: - Centrum Edukacji Ekologicznej przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin, - Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin. Jednostką, która w sposób ciągły zajmuje się edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni, jest CEE przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Działania CEE, skierowane są głównie w kierunku dzieci i młodzieży, obejmują również dorosłych mieszkańców Miasta. Miasto przy współpracy CEE przy PGK, organizuje liczne akcje edukacyjne, w tym: - Sprzątanie Świata – coroczna międzynarodowa akcja na rzecz utrzymania czystości, organizowana od 1993r. - Święto Drzewa - coroczna akcja na rzecz zadrzewiania Miasta - Święto niezapominajki, itp. - na bieżąco prowadzone są liczne inicjatywy ekologiczne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, w tym konkursy, prelekcje, wyjazdy terenowe (w tym na wysypisko odpadów w Sianowie). W Mieście prowadzona jest akcja informacyjna w zakresie segregacji i recyklingu odpadów. |  |  |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

Cel 8. Monitoring środowiska – zbudowanie systemu monitoringu oceny środowiska, dostosowanie do wymagań i standardów Unii Europejskiej

| Lp. | Zadania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Monitoring hałasu | Realizacja zadnia w sposób ciągły | Miasto Koszalin | GFOŚiGW |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

# Plan działania i koszty realizacji programu ochrony środowiska w latach 2004 – 2006 r.

| Lp. | Nazwa działania | Podjęte działania i okres ich realizacji | Podmioty realizujące | Źródła finansowania (% udział) | Poniesione koszty tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Mostowie - kontynuacja | Dane poniżej |  |  |  |
|  | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową |  |  |  |  |
|  | Budowa kanałów i urządzeń kanalizacyjnych |  |  |  |  |
|  | Modernizacje ujęć wody i stacji uzdatniania wody |  |  |  |  |
|  | Modernizacja budynku odżelaziaczy |  |  |  |  |
|  | Modernizacja układu komunikacyjnego Koszalina |  |  |  |  |
|  | Budowa obwodnicy drogi krajowej nr 6 – I etap |  |  |  |  |
|  | Remonty dróg i ulic |  |  |  |  |
|  | Budowa ulicy śródmiejskiej |  |  |  |  |
|  | Budowa parku miejskiego przy ul. Prostej |  |  |  |  |
|  | Budowa trasy turystycznej: masyw Góry Chełmskiej - dolina Dzierżęcinki - J.Lubiatowskie |  |  |  |  |
|  | Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego |  |  |  |  |
|  | Porządkowanie gospodarki ściekowej (ul. Lniana, Różana) |  |  |  |  |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

| Lp. | Opis przedsięwzięcia |  | Jednostka odpowiedzialna | Koszty w tys. zł |  |  |  | Źródła finansowania (udział w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 | do 31.12.04 | 2005 | 2006 |  |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uzbrojenie Osiedla Wenedów |  | Miasto Koszalin | - | 2733,6 | 100 | 0 | Budżet miasta |
| 2 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Kompleks Koszalin ( w tym kanalizacja sanitarna) |  | Miasto Koszalin | - 1984,4 | 2114 | 1407,5 | 3374 | WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta – 66,1% |
| 3 | Magistrala wodociągowa do Dzierżęcina |  | Miasto Koszalin | - | 1150,0 | 263,5 | 0 | Budżet miasta |
| 4 | Osiedle Wilkowo – uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,1 | 11,3 | 846,3 | 2006 r.-WFOŚiGW-46,5% Budżet miasta-53,5% |
| 5 | Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście |  | MWiK | 0 | 0,0 | 1200 | 0 | MWiK |
| 6 | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej (w tym 1) kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg, 2) kan. Sanitarna i deszczowa wraz z separatorem) |  | Miasto Koszalin | 1984,4 | 4600 | 231,3 2005- | 886,1 156 -2006 566.7 | WFOŚiGW, Budżet miasta 1) 2006 r. WFOŚiGW-30,1% Budżet miasta- 69,9% 2) 2004 r. WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta-64,0% 2005/06r. WFOŚiGW-16,2% Budżet miasta-83,8% |
| 7 | Ul. Szczecińska (uzbrojenie) |  | Miasto Koszalin | - | 421,2 | 20,1 | 0,4 | Budżet miasta |
| 8 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze |  | Miasto Koszalin | - | 1740 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 9 | Osiedle Raduszka - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,3 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 10 | Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 20,5 | 115 | 0 | Budżet miasta |
| 11 | Wymiana sieci wodociągowych w mieście, modernizacja stacji uzdatniania wody |  | MWiK | - | ciągłe | ciągłe | 4735 | MWiK, |
| 12 | Budowa stacji uzdatniania wody |  | MWiK | - | - | 9050,7 | 0 | MWiK |
| 13 | Magistrala wodociągowa do Lubiatowa |  | Miasto Koszalin | - | 2,6 | 7,4 | 2,4 | Budżet miasta |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa ulicy Śródmiejskiej (w tym: - ekrany, - separatory) |  | Miasto Koszalin | - | 786,0 | 27000 4268,5 1386,2 | - | Ekrany WFOŚiGW-46,9% Budżet miasta-53,1% Separatory WFOŚiGW-3,4% Budżet miasto-96,6% |
| 2 | Uzbrojenie Osiedla Wenedów |  | Miasto Koszalin | - | 2733,6 | 100 | 0 | Budżet miasta |
| 3 | Uzbrojenie terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Kompleks Koszalin (w tym kanalizacja sanitarna) |  | Miasto Koszalin | - 1984,4 | 2114 | 1407,5 | 3374 | WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta – 66,1% |
| 4 | Osiedle Wilkowo – uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,1 | 11,3 | 846,3 | 2006 r.-WFOŚiGW-46,5% Budżet miasta-53,5% |
| 5 | Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście |  | MWiK | 0 | 0 | 1200 | - | MWiK |
| 6 | Uzbrojenie Osiedla Unii Europejskiej (w tym 1) kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg, 2) kan. sanitarna i deszczowa wraz z separatorem) |  | Miasto Koszalin | 1984,4 | 4600 | 231,3 2005- | 886,1 156 -2006 566.7 | WFOŚiGW, Budżet miasta 1) 2006 r. WFOŚiGW-30,1% Budżet miasta- 69,9% 2) 2004 r. WFOŚiGW-33,9% Budżet miasta-64,0% 2005/06r. WFOŚiGW-16,2% Budżet miasta-83,8% |
| 7 | Ul. Różana-Lniana (porządkowanie gospodarki ściekowej) |  | Miasto Koszalin | 0 | 0 | 130,1 | 43,4 | Budżet miasta |
| 8 | Ul. Szczecińska (uzbrojenie) |  | Miasto Koszalin | - | 421,2 | 20,1 | 0,4 | Budżet miasta |
| 9 | Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe spółdzielcze |  | Miasto Koszalin | - | 1740 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 10 | Osiedle Raduszka - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 56,3 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 11 | Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego - uzbrojenie |  | Miasto Koszalin | - | 20,5 | 115 | 0 | Budżet miasta |
| 12 | Kolektor XXVIII |  | Miasto Koszalin | 11,9 | 11,9 | 0 | 0 | Budżet miasta GFOŚiGW |
| 13 | Kolektor sanitarny „A” |  | Miasto Koszalin | 2003-2004 2.028.4 | 0 | 0 | 0 | Budżet miasta WFOŚiGW Budżet miasta-30% 2003-2004 WFOŚiGW- 51,8% Budżet miasta 48,2% |
| 14 | Kolektor deszczowy południe |  | Miasto Koszalin | - | 0,2 | 0 | 0 | Budżet miasta |
| 15 | Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich – kanalizacja deszczowa i rozdzielenie sieci kanalizacyjnej |  | Miasto Koszalin | - | 515,3 | 0 | 0 | WFOŚiGW – 52,4% Budżet miasta-47,6% |
| 16 | Realizacja międzygminnego programu zagospodarowania odpadów komunalnych |  | PKG | - | 8 | 215 | - | Finansowane przez PGK, planowane środki z UE |
| OCHRONA PRZED HAŁASEM, OCHRONA POWIETRZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa ulicy Śródmiejskiej ( w tym ekrany, separatory) |  | Miasto Koszalin | - | 786,0 | 27000 4268,5 1386,2 | - | Ekrany WFOŚiGW-46,9% Budżet miasta-53,1% Separatory WFOŚiGW-3,4% Budżet miasto-96,6% |
| 2 |  | Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I | MEC | - | 4110 | 1534 | 8750 | MEC |
| 3 |  | Budowa parku miejskiego | Miasto Koszalin | - | 62 | 5 | 0 | Budżet Miasta Współfinansowane ze środków GFOŚiGW, |

Źródło: Oprac. wg danych z Urzędu Miasta i Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina

# Mierniki realizacji programu ochrony środowiska, 2004 – 2006 r.

| MIERNIKI* | Wartość wskaźnika dla roku bazowego 2004 |  |  |  | Wartość wskaźnika na koniec 2006 r. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - jakość wody pitnej i przeznaczonej dla celów przemysłowych oraz rolnych, zwłaszcza jakość wody dostarczonej do odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Mostowie |  |  | Stacja Koszalin | Stacja Mostowo |  |  | Stacja Koszalin | Stacja Mostowo |
|  | Barwa Odczyn pH Przewodność μS/cm3 Żelazo Fe/dm3 Mangan Mn/dm3 Amoniak NH4+ Azotan V NO3- III NO2- |  | akceptowalna 7,39 779 <0,02 <0,02 <0,02 0,532 <0,02 | akceptowalna 7,79 313 <0,02 <0,02 0,039 0,665 <0,02 | Barwa Pt/dm3 Odczyn pH Przewodność μS/cm3 Żelazo Fe/dm3 Mangan Mn/dm3 Amoniak NH4+ Azotan V NO3- III NO2- |  | 0 7,38 751 <0,01 <0,01 0,21 0,48 0,03 | 5 7,76 326 0,04 0,05 0,24 0,22 0,1 |
| - jakość wody powierzchniowej | J. Lubiatowo – klasa 2, Rz. Dzierżęcinka – w granicach miasta II-III klasa, przy ujściu do J. Jamno IV klasa |  |  |  | Parametry bez zmian w stosunku do 2004 r. |  |  |  |
| - jakość wody podziemnej | Klasa II |  |  |  | b.d. |  |  |  |
| - ilość (odsetek do ogółu mieszkańców) odbiorców korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej - 99,6% Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - 94% |  |  |  | Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej - 99,7% Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej - 96% |  |  |  |
| - procent redukcji związków biogennych w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni, zwłaszcza w oczyszczalni w Jamnie | 92% |  |  |  | 92% |  |  |  |
| - jakość wód w rzece Dzierżęcinka, zwłaszcza poniżej spustu ścieków z oczyszczalni w Jamnie. | Klasa IV Max. stężenie azotanów 8,9 mg NO3/l |  |  |  | Parametry bez zmian w stosunku do 2004 r. |  |  |  |
| - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, w tym w przeliczeniu na jednego mieszkańca (ton/rok/mieszkańcy) |  |  |  |  | 46736,85 Mg 0,45 Mg/rok/mieszkaniec) |  |  |  |
| - ilość odpadów komunalnych poddanych segregacji na składowisku w Sianowie | Dane w sprawozdaniu z realizacji „Planu gospodarki odpadami” |  |  |  |  |  |  |  |
| - ilość odpadów wykorzystanych gospodarczo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ilość wykorzystanych oraz ilość składowanych odpadów przemysłowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nakłady inwestycyjne poniesione na przebudowę (modernizację) składowiska odpadów w Sianowie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - poziom zanieczyszczenia powietrza, oceniany w m. Koszalin | klasa A |  |  |  | klasa A |  |  |  |
| - poziom promieniowania elektromagnetycznego w wyznaczonych punktach w m. Koszalin oraz wzdłuż linii wysokiego napięcia i w pobliżu Głównych Punktów Zasilania (GPZ) | Nie badano |  |  |  | Nie badano |  |  |  |
| - ilość (powierzchnia) zakładanych pasów zieleni izolacyjnej, zwłaszcza wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich | - |  |  |  | 0,5048ha |  |  |  |
| - powierzchnia obszarów chronionych i ich udział do powierzchni ogólnej. | Obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Park Nadmorski”, parki miejskie, zabytki architektoniczne i archeologiczne, drzewa pomnikowe |  |  |  | Obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Park Nadmorski”, parki miejskie, zabytki architektoniczne i archeologiczne, drzewa pomnikowe |  |  |  |
| - udział obszarów prawnie chronionych do powierzchni ogółem; | Dwa rezerwaty przyrody: „Bielica” – 1,3 ha, „Jezioro Lubiatowskie” – 370 ha, obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Park Nadmorski” – 48,340 ha, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wąwozy Grabowe – 10,32 ha, 9 użytków ekologicznych na terenach leśnych – 26,6 ha 456,56ha /3375 ha lasy i grunty leśne ogółem (40,6% ogólnej powierzchni Miasta |  |  |  | Dwa rezerwaty przyrody: „Bielica” – 1,3 ha, „Jezioro Lubiatowskie” – 370 ha, obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Park Nadmorski” – 48,340 ha, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wąwozy Grabowe – 10,32 ha, 9 użytków ekologicznych na terenach leśnych – 26,6 ha 456,56ha /3375 ha lasy i grunty leśne ogółem (40,6% ogólnej powierzchni Miasta |  |  |  |
| - wielkość powierzchni lasów, w tym struktura gatunkowa; | 95,9 ha (las komunalny – 4 typy siedliskowe: 58% sosny, 18% brzozy, 12 % buki, 7% dęby, 5% świerki i 1% daglezje, modrzewie) |  |  |  | 95,9 ha (las komunalny – 4 typy siedliskowe: 58% sosny, 18% brzozy, 12 % buki, 7% dęby, 5% świerki i 1% daglezje, modrzewie) |  |  |  |
| - stan zdrowotności lasów oceniany przez służbę leśną; | średni |  |  |  | średni |  |  |  |
| - ilość waloryzacji przyrodniczych i wykaz obszarów wyznaczonych do prawnej ochrony (stopień realizacji zaleceń). | 2 (Powiat i Miasto) |  |  |  | 2 (Powiat i Miasto) |  |  |  |
| - lista zakładów i instalacji stwarzających potencjalne zagrożenie wystąpienia poważnej awarii; | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - opracowane (ilość) zewnętrzne programy operacyjno-ratownicze; | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - rodzaj i ilość stwierdzonych awarii przemysłowych; | nie stwierdzono |  |  |  | nie stwierdzono |  |  |  |
| - ilość stwierdzonych wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych; | nie stwierdzono |  |  |  | nie stwierdzono |  |  |  |
| - ilość tworzonych stanowisk postojowych i parkingów dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne; | - |  |  |  | - |  |  |  |
| - liczba prowadzonych szkoleń i ilość uczestników; | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | 44/1303 |  |  |
|  | PGK | 137 / 3343 |  |  | PKG | 79 / 2016 |  |  |
| - liczba zajęć praktyczno-dydaktycznych z wybranymi klasami szkół podstawowych; | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | 10 spotkań |  |  |
|  | PGK | 101 |  |  | PGK | 56 |  |  |
| - nakład materiałów informacyjnych (broszur, ulotek); | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | -produkcja filmu edukacyjno – promocyjnego „Woda=życie” (15’), -ulotki 1000 szt. -plany lekcji 1000 szt. -upominki promocyjne (np. ołówki, długopisy, linijki, notatniki, smycze, torby ekologiczne) od 200 do 700 szt. Materiały informacyjne opatrzono treściami ekologicznymi. |  |  |
|  | PGK | 22266 |  |  | PGK | 5092 |  |  |
| - liczba akcji informacyjnych przez środki publicznego przekazu; | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | 8 akcji informacyjnych, w tym: - 7-dniowy cykl emisji filmu „Woda=życie” na antenie lokalnej TV, - promocja imprez, np. I Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Wody, Święto Drzewa, konkurs plastyczny na temat oczyszczania ścieków w Koszalinie |  |  |
|  | PGK | 42 |  |  | PGK | 61 |  |  |
| - wielkość nakładów finansowych na edukację ekologiczną; | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | Ok. 25.000 zł |  |  |
|  | PGK | 100.333 zł |  |  | PGK | 61.570 zł |  |  |
| - badania opinii społecznej; | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  | MWiK | Brak możliwości określenia wartości wskaźnika z uwagi na brak danych z tego okresu |  |  |
|  | PGK |  |  |  | PGK |  |  |  |

Źródło: Oprac. na podst. danych z Urzędu Miasta, WIOŚ

# Podsumowanie

Raport niniejszy opracowano jako realizację wymogu wynikającego z art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 129 z 2006 r., poz. 902) nakładającego obowiązek sporządzania co 2 lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska przez organ wykonawczy gminy, które przedstawia się radzie gminy.

Raport niniejszy z wykonania Programu ochrony środowiska dla Miasta Koszalina został wykonany za okres od jego uchwalenia: od 28.10.2004 r. do 31.12.2006 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji programu ochrony środowiska w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż stopień realizacji zadań zaplanowanych jest na poziomie zaawansowanym, większość zadań została wykonana. Na wykonanie zadań wydatkowano środki budżetu miasta, jak również pozyskano znaczne środki finansowe z zewnątrz (m.in. fundusze ochrony środowiska, fundusze UE)

Z danych zamieszczonych w niniejszym Raporcie wynika, iż realizacja Programu przebiega prawidłowo, a osiągane rezultaty zasadniczo zgodne z założeniami Programu.

Z diagnozy stanu środowiska na terenie miasta wynika, iż stan czystości środowiska w latach 2004-2006 r. jest dobry, nie ulega zmianom. W celu utrzymania i dalszej poprawy tego stanu rzeczy miasto podejmuje działania, takie jak: budowa ekranów akustycznych, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadza ekologiczne źródła energii, a także prowadzi edukację ekologiczną. Efekty tych działań w postaci, m.in. poprawy stanu czystości wód powierzchniowych, stanu powietrza powinny być widoczne w najbliższych latach. W latach 2004-2006 nie stwierdzono przypadków zdarzeń o charakterze poważnych awarii powodujących zanieczyszczenie wód powierzchniowych i powierzchni ziemi.

Z uwagi na obowiązujące przepisy (art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2001r. Nr 62, poz. 627/) konieczna będzie aktualizacja w roku 2007 Programu ochrony środowiska dla Miasta Koszalina.

Do opracowania ww. aktualizacji Programu niezbędne będzie wykorzystanie niniejszego Raportu.

.