# Załącznik VI

# FORMULARZ  NR 4 – ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WG PRORYTETÓW

| Wnioskujący |  |  |  | #### Wydział Rozwoju i Współpracy Zagranicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Zestawienie zadań inwestycyjnych wg priorytetów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### Priorytet | Lp. | Symbol i nr | Nazwa inwestycji |  | Wielkość nakładów w latach (w tys. zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inwestycji |  |  | Poniesione do końca 2004r. | 2005r. | 2006r. | 2007 r. |  | 2008 r. | Łącznie w latach planu | ### Po 2008r. | Poniesione ogółem na inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zadania konieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem zadania konieczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet 1 | 1 | RWZ/001/01 | Park Technologiczny – Centrum Wdrożeń Przemysłowych |  | 120 | 0 | 434 | 3 226 |  | 2 401 | 6 061 | 0 | 6 181 |
|  | 2 | RWZ/003/05 | Koszaliński Park Przemysłowy |  | 0 | 268,3* | 749,2 | 42 000 |  | 0 | 43 017,5 | 0 | 43 017,5 |
|  | Razem priorytet 1 |  |  |  | 120 | 268,3 | 1 183,2 | 45 226 |  | 2 401 | 49 078,5 | 0 | 49 198,5 |
| Priorytet 2, 3 | 3 | RWZ/002/02 | Eksperymentarium |  | 0 | 0 | 1 216 | 4 231 |  | 16 924 | 22 371 | 5 175 | 27 546 |
|  | Razem priorytet 2, 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 216 | 4 231 |  | 16 924 | 22 371 | 5 175 | 27 546 |
| Łączne koszty |  |  |  |  | 120 | 268,3 | 2 399,2 | 49 457 |  | 19 325 | 71 449,5 | 5 175 | 76 744,5 |

* kwota zabezpieczona w trakcie roku 2005 łącznie z planowanymi środkami unijnymi