Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane w 2010 r.

(stan na dzień 30.06.2010r.)

- Osiedle Parkowe – drogi - zlecenie opracowania dokumentacji technicznej budowy odcinka Obrońców Helu wraz z łącznikiem z ulicą Szwoleżerów oraz odcinek ulic Czwartaków – Parkowej - Zwycięstwa po uregulowaniu spraw formalno prawnych (dostęp do terenu).

- Ulica Zdobywców Wału Pomorskiego (odcinek od ulicy Sianowskiej do ulicy Słonecznej) - zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po uregulowaniu spraw formalno-prawnych (spadkowych).

- Ulica Grabowa - nastąpiło zerwanie umowy (z winy projektanta) na wykonanie projektu ulicy. Planowane ponowne zlecenie w II półroczu 2010r.

- Ulica Rolna – w trakcie opracowanie wielobranżowej koncepcji ulicy Rolnej                           w Koszalinie; termin: 10.07.2010r.

- Boiska sportowe realizowane w ramach Programu „Moje boisko-ORLIK 2012” – zlecenie opracowania adaptacji dokumentacji na budowę boisk sportowych w ramach Programu – edycja 2010r . w II połowie br., po podjęciu decyzji nowych lokalizacji.

- Koncepcje i dokumentacje techniczne budowy uzbrojenia (zadania związane                        z Wieloletnim Planem Rozwoju i  Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                                   i Kanalizacyjnych na lata 2009-2012 MWiK) – wykonano projekt sieci wodociągowej             w ulicy Lubiatowskiej oraz podpisano umowę na opracowanie koncepcji drogowej              ul. Lubiatowskiej na Osiedlu Dzierżęcin-Lubiatowo; termin: 13.09.2010r.

- Trasa turystyczna (zalew) – inwestycja wspólna z Wojewódzkim Zarządem Melioracji             i Urządzeń Wodnych.

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 03.09.2010 r.