# Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane w 2009 r.

- Targowisko miejskie: zlecenie opracowania w przypadku podjęcia decyzji o innej niż obecnie funkcjonującej lokalizacji docelowego targowiska.

- Kolektor deszczowy południe: zlecenie opracowania koncepcji drogowych po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,; dokumentacja techniczna budowy uzbrojenia – MWiK zgodnie z „Wieloletnim Planem Rozwoju i  Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MWiK Sp. z o.o. na lata 2009-2012”.

- Osiedle Raduszka – uzbrojenie: przygotowano materiały przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej; Inwestycja planowana była do dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na nie spełnienie kryteriów dofinansowania oraz duży koszt opracowania (obejmujący bardzo duży obszar) zlecenie kompleksowej dokumentacji odsunięto w czasie. Będzie ona zlecana i sukcesywnie realizowana przez MWiK w ramach „Wieloletniego Planu i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych MWiK Sp. z o.o. na lata 2009-2012”.

- Osiedle Rokosowo – uzbrojenie: budowa sieci kanalizacji deszczowej przez MWiK zgodnie z „Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych MWiK Sp. z o.o. na lata 2009-2012”. Planowane opracowanie dokumentacji po uchwaleniu zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Uzbrojenie rejonu ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego- Słoneczna: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej po uregulowaniu spraw formalno-prawnych (spadkowych).

- Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicą Władysława IV-go – Batalionów Chłopskich (za torami): opracowano koncepcję drogową (ulic na terenie pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich – Osiedlem Unii Europejskiej – ul. Władysława IV-go – PKP) umożliwiającą zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia; dalsza realizacja przez MWiK  zgodnie z „Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych MWiK Sp. z o.o. na lata 2009-2012”.

- Osiedle Dzierżęcin-Lubiatowo – uzbrojenie: w trakcie opracowania aktualizacja koncepcji drogowej ulicy Lubiatowskiej (od ulicy Zwycięstwa w kierunku Lubatowa do granic Miasta Koszalina) w dostosowaniu do planu zagospodarowania przestrzennego. Termin opracowania: 12.05.2010r.

- Osiedle Parkowe – drogi: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej budowy odcinka Obrońców Helu wraz z łącznikiem z ulicą Szwoleżerów oraz odcinek ulic Czwartaków- Parkowej-Zwycięstwa po uregulowaniu spraw formalno prawnych (dostęp do terenu).

- Ulica Zdobywców Wału Pomorskiego (odcinek od ulicy Sianowskiej do ulicy Słonecznej): zlecenie opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej po uregulowaniu spraw formalno-prawnych (spadkowych).

- ul. Grabowa: nastąpiło zerwanie umowy ( z winy projektanta) na wykonanie projektu ulicy. Planowane ponowne zlecenie w 2010r.

- Budowa ulicy Słonecznej: odstąpienie od zlecenia dokumentacji (brak planów dotyczących budowy szpitala).

- Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie (zadanie wspólne z Muzeum): zlecenie dokumentacji technicznej  uzależnione jest od możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego; temat wykreślony z Planu Rozwoju Lokalnego  Miasta Koszalina na lata 2009-2011.

- Sala sportowa przy ZS nr 7, ul. Orląt Lwowskich: z uwagi na wiele rozpoczętych inwestycji z zakresu edukacji i sportu zlecenie dokumentacji przesunięto w czasie.

- Budowa zjazdu narciarskiego na Górze Chełmskiej: zlecenie opracowania dokumentacji technicznej odsunięto w czasie.

- Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13: Na wniosek Wydziału Nieruchomości w 2006r., Wydział Infrastruktury Komunalnej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13 ze względu na konieczność podziału tego terenu dla celów sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach nr 11 i 13. Wykonawca wybrany do opracowania dokumentacji projektowej nie wywiązał się z umowy, co spowodowało odstąpienie w br. Zamawiającego od umowy i naliczenie dla Wykonawcy związanych z tym kar. Decyzją administracyjną z dnia 12.01.2009r. został zatwierdzony podział powyższej działki, co pozwoliło Wydziałowi Nieruchomości przeprowadzenie procedury związanej ze sprzedażą mieszkań w powyższych budynkach. W związku z powyższym nie istnieje konieczność ponownego zlecenia opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania tego terenu.

- System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego:

Zgodnie z uchwałą Nr XL/445/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 września 2009 roku wprowadzono tytuł inwestycyjny (informacja tabelaryczna - poz. 49).

- Wielobranżowa koncepcja budowy dróg na terenie obrębów ewidencyjnych Jamno i Łabusz:

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną, pozwalającą na podjęcie działań związanych z wydzieleniem geodezyjnym i pozyskaniem gruntów (nabyciem od osób prywatnych) do celów budowy  infrastruktury technicznej, dróg, chodników i ścieżek rowerowych.

- Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4, ulica Podgórna: zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boisk w ramach Programu „Moje boisko – ORLIK 2012”; termin opracowania: 25.04.2010r.

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.