ROBOTY INWESTYCYJNE

W budżecie Miasta Koszalina na 2009 rok pierwotnie na realizację robót inwestycyjnych zaplanowano kwotę 84.266,7 tys. zł. W ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 83.576,8 tys. zł. Został on wykonany w wysokości 71.425,7 tys. zł, tj. w 85,5 %. Dynamika do roku 2008 wyniosła 119,9 %. Z łącznej kwoty inwestycji 2.654,5 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków zewnętrznych, natomiast ze środków własnych miasto zrealizowało inwestycje na kwotę 68.771,1 tys. zł,. Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

- hala widowiskowo – sportowa  - wydatkowano 4.416,8 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.222,5 tys. zł,

- „Moje boisko – Orlik 2012” – wykonano boisko przy SP Nr 18 oraz boisko na Os. Wenedów na łączną kwotę 2.675,9 tys. zł, w tym dotacja z budżetu państwa 1.332,0 tys. zł

- sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 6 - 601,2 tys. zł w tym dofinansowanie 100,0 tys. zł.

Najważniejsze wydatki inwestycje zrealizowane w 2009 roku dotyczą działów:

Dział 600 Transport i łączność

Pierwotny plan w kwocie 46.020,0 tys. zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 35.981,9 tys. zł, gdyż trzy inwestycje  drogowe nie otrzymały dofinansowania ze środków zewnętrznych (ul. Syrenki, Waryńskiego oraz ul. Kwiatkowskiego - zadania te były wykonane ze środków własnych). Zrealizowano 88,4 % planu, co stanowi kwotę 31.791,2 tys. zł.  Dynamika do 2008 roku wynosi 117,2 %.

Najważniejsze inwestycje w tym dziale to:

- ul. Kwiatkowskiego – 3.475,0 tys. zł,

- ul. Syrenki , Gdańska – 8.186,5 tys. zł,

- ul. Waryńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Zwycięstwa – 2.217,6 tys. zł,

- drogi na os. Unii Europejskiej – 1.479,7 tys. zł na os. Topolowe – 594,3 tys. zł,

- przebudowa uliczek w centrum miasta 3.497,4 tys. zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6.621,2 tys. zł został wykonany w 100 %.

Wydatki te obejmują prace przy 4 budynkach socjalnych przy ul. Przemysłowej, dwa z nich na 48 mieszkań zostały oddane w 2009 roku, następne dwa, przy których wykonano prace ziemne i podłączeniowe,  są przewidziane do oddania w maju 2010 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan w wysokości 1.580,4 tys. zł został zrealizowany w wysokości 840,7 tys. zł, tj. w 53,2 %.  Dynamika do 2008 roku wynosi 90,6 %.  Najważniejsze zadania to:

- budowa windy dla osób niepełnosprawnych w USC – 146,9 tys. zł,

- przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza – 58,6 tys. zł

- modernizacja toalet w Ratuszu - 414,7 tys. zł,

Ponadto została przekazana dotacja celowa w kwocie 176,6 tys. zł dla  Starostwa Powiatowego na dofinansowanie  budowy parkingu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 14.522,5 tys. zł wykonanie 11.227,1 tys. zł, tj. w 77,3 %

W 2009 roku miasto przeznaczyło bardzo wysokie nakłady  na inwestycje w zakresie oświaty.  Stanowią one ponad 15 % wszystkich robót inwestycyjnych, a dynamika do roku 2008 wyniosła 193,9 %. Najważniejsze zadania to:

- w szkołach podstawowych – budowa boisk sportowych przy ZS Nr 13 ul. Franciszkańskiej oraz przy SP Nr 7 przy ul. Wojska Polskiego i SP Nr 13 przy ul. Rzemieślniczej na łączną kwotę 3.246,0 tys. zł,

- gimnazja – rozpoczęto budowę sali gimnastycznej wraz z boiskiem zewnętrznym i zapleczem przy Gimnazjum nr 6 – wydatkowano 601,2 tys. zł,

- licea - budowa pawilonu szkolnego przy II.LO im. Wł. Broniewskiego na kwotę 1.530,5 tys. zł oraz elewacja budynku szkoły 364,0 tys. zł,

- termomodernizacja Przedszkola Nr 19 na kwotę 1.626,5 tys. zł oraz innych placówek przedszkolnych na kwotę 745,0 tys. zł,

- pozostała modernizacja placówek oświatowych na kwotę 3.113,9 tys. zł (naprawa dachów, remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, wymiana instalacji elektrycznej, podłóg, stolarki okiennej, i inne).

Należy dodać, że w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” wybudowano  boisko szkolne przy SP Nr 18 oraz rozpoczęto budowę boisk przy SP Nr 17 i Nr 10 – w 2009 roku wydatkowano  łącznie 1.884,2 tys. zł (Dział 926), co zwiększa wydatki inwestycyjne na szkoły do kwoty 13.111,4 tys. zł.

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony w wysokości 12.923,5 tys. zł został wykonany w wysokości 9.878,8 tys. zł, co stanowi 76,4 %. Dynamika do 2008 roku wynosi 174,6 tys. zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne to:

- gospodarka wodno ściekowa:

- ul. Lniana – Różana – jest to zadanie wykonywane wspólnie ze spółką  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, w 2009 roku zrealizowano I etap  kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz część nawierzchni i chodników w ul. Lnianej, na kwotę 1.400,5 tys. zł,

- kontynuacja uzbrojenia terenu pod Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną – Podstrefa Koszalin -  zadania na kwotę 5.544,1 tys. zł objęły wykonawstwo w ul. Łukasiewicza , BOWiD, Boh. W-Wy, Strefowej, Mieszka I, H.Cegielskiego.  Miasto podpisało preumowę na dofinansowanie tej inwestycji  ze środków zewnętrznych,

- rozpoczęcie realizacji dużej inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, obejmującej ul. Szczecińską, Sarzyno oraz Wilkowo, na łączną kwotę ponad 5 mln zł; zadanie to będzie dofinansowane ze środków unijnych, w 2009 roku   realizacja prac wstępnych na kwotę 215,3 tys. zł oraz rozpoczęcie  wyłaniania Inżyniera Kontraktu,

- wydatki w 2009 roku na zieleń w mieście na kwotę 680,7 tys. zł dotyczyły rewitalizacji Parku Książąt Pomorskich oraz Placu Polonii przy Koszalińskiej Bibliotece Publicznej,

- pozostałe inwestycje w tym dziale na kwotę 2.038,2 tys. zł dotyczą budowy kolektora północnego, budowy punktów świetlnych, opracowania dokumentacji technicznej, m.in.  dla przyszłego schroniska dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan  na zadania inwestycyjne w wysokości 2.136,0 tys. zł został zrealizowany w 93 %, tj. w kwocie 1.987,3 tys. zł. Niska dynamika do  roku poprzedzającego (30,1 %) wynika z realizacji w roku 2008 modernizacji budynku Teatru na 5,7 mln zł.

Wydatki dotyczyły:

- przebudowy wejścia głównego oraz zamontowania windy dla niepełnosprawnych w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym na kwotę 1.048,9 tys. zł,

- nakładów  związanych z budową nowego gmachu Filharmonii Koszalińskiej – 581,6 tys. zł, zadanie to jest dofinansowane ze środków unijnych,

- modernizacją budynku Muzeum w Koszalinie (monitoring, nowe instalacje elektryczne, remont klatki schodowej) na kwotę 356,8 tys. zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości 8.196,7 tys. zł został zrealizowany w 96,3 %, tj. w kwocie 7.893,0 tys. zł. Dynamika do 2008 roku wynosi 235,8 %.Najważniejszym zadaniem w tym dziale jest budowa wspólnie z Politechniką Koszalińską hali widowiskowo- sportowej (4.416,8 tys. zł); zadanie to jest dofinansowane z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Pozostałe inwestycje na kwotę 3.476,2 tys. zł dotyczą budowy boisk szkolnych oraz na os. Wenedów w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji przedstawiony jest w Tabeli nr 6,  a otrzymane dotacje oraz zrealizowane wydatki na zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w Tabeli nr 7.

Autor dokumentu: Barbara Malinowska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 27.04.2010 r.