Załącznik nr 1

Dokumentacja i prace przygotowawcze pod przyszłe inwestycje planowane

w 2008 roku

- Osiedle Podgórne-Batalionów Chłopskich (uzbrojenie) – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę uzbrojenia w ul. J. Dąbrowskiego. Termin oddania opracowania 02.02.2009 r.

- Osiedle Wilkowo (uzbrojenie) – opracowano dokumentację techniczną na budowę wodociągu w ulicy Szmaragdowej, Rubinowej, Diamentowej, Opalowej, Szafirków.

- Osiedle Dzierżęcin (wodociąg) – opracowano koncepcję drogową ulic Poziomkowej, Malinowej, Truskawkowej, Jagodowej, Borówkowej, Jarzynowej (element dokumentacji technicznej; realizacja wodociągu przez MWiK (zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2008-2011 MWiK).

- Osiedle Kotarbińskiego (drogi) – w trakcie przygotowania materiałów przetargowych  na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki.

- Osiedle Parkowe - drogi – brak dostępu do terenu (sprawy spadkowe).

- ul. Chałubińskiego–Leśna – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy wraz z uzbrojeniem ulicy Leśnej – Chałubińskiego.

- Ul. Grabowa – w trakcie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulicy.

- Budowa ulicy Słonecznej – zlecenie dokumentacji uzależnione od zaawansowania prac związanych z budową szpitala.

- Ścieżki rowerowe – przygotowanie materiałów związanych z opracowaniem dokumentacji dotyczącej kompleksowego systemu rowerowego (wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego - projektowanie odcinków ścieżek rowerowych w mieście, oznakowanie, tablice informacyjne, promocja).

- Etnograficzny Park Tematyczny w Kłosie – nadzór nad tematem sprawuje Muzeum.

- Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 13, ul. Rzemieślnicza – dokumentacja techniczna opracowana. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Sala sportowa przy ZS nr 7, ul. Orląt Lwowskich – przygotowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji budowy sali.

- Uzbrojenie rejonu ul. Romualda Traugutta – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy uzbrojenia. Termin oddania – 06.04.2009 r.

- Łącznik ulic Dywizji Drezdeńskiej-Przyjaźni – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy łącznika. Termin oddania opracowania 15.01.2009 r.

- Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Moniuszki 11-13 – w trakcie opracowania dokumentacja techniczna zagospodarowania podwórka.

- Osiedle 4 Marca (drogi) –  opracowano dokumentację techniczną budowy          ul. Bajkowej.

- Boiska sportowe przy Szkole Podst. Nr 18, ul. St. Staszica - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy boisk, planowanych do realizacji w ramach Programu „Moje boisko-ORLIK 2012”. Termin oddania opracowania 15.01.2009 r.

- Boiska sportowe na osiedlu Wenedów - opracowano dokumentację techniczną budowy boisk, planowanych do realizacji w ramach Programu „Moje boisko-ORLIK 2012”.

- Uzbrojenie terenu pod ogródki działkowe przy ulicy Władysława IV-go - przygotowanie materiałów przetargowych na opracowanie dokumentacji budowy uzbrojenia.

- Parking przy ulicy Na Skarpie - E. Kwiatkowskiego – aktualizacja dokumentacji technicznej budowy parkingu.

Autor dokumentu: Sylwia Szpak

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 24.04.2009 r.