Zarządzenie  Nr  635/2427/10

Prezydenta Miasta Koszalina

# z dnia 20 września 2010 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Zubrzyckiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich w  Koszalinie do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej w Koszalinie – etap I – roboty dodatkowe” -  do kwoty 673.784,94 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 września 2010 r.

## U z a s a d n i e n i e

Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej 
w limitach wydatków budżetowych była przewidziana do realizacji na rok 2011. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne w ostatnim okresie zimowym (bardzo niskie temperatury, obfite opady śniegu) spowodowały znaczne pogorszenie stanu nawierzchni. Niektóre odcinki jezdni ze względu na bezpieczeństwo ruchu zostały wyłączone z ruchu do czasu rozpoczęcia robót. W najgorszym stanie znajdowała się jezdnia wlotowa z kierunku Poznania od której rozpoczęto przebudowę na podstawie projektu opracowanego w 2005r.. Projekt przewidywał poza wymianą krawężników, przebudowę chodników oraz sfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstw wzmacniających:

- 7 cm podbudowa z BA 0/25 mm

- min. 5 cm warstwa profilowa z BA 0/20 mm.

Po sfrezowaniu nawierzchni stwierdzono, że istniejąca podbudowa betonowa znajduje się 
w bardzo złym stanie technicznym. Zły stan nawierzchni bitumicznej spowodował, 
że w okresie ostatnich kilku lat, a zwłaszcza po ostatnim okresie zimowym podbudowa uległa znacznej degradacji. Stwierdzono liczne pęknięcia podłużne, poprzeczne i siatkowe 
oraz odcinki przełomowe wymagające wymiany podłoża i wykonania nowej podbudowy 
(w załączeniu dokumentacja zdjęciowa).

Zły stan podbudowy wskazuje na utratę jej nośności. Ze względu na zaleganie w podłożu gruntów wysadzinowych wymiana podbudowy na przebudowywanym odcinku ulicy wiązałaby się z koniecznością wymiany gruntu na głębokość do ok. 1 m. Z uwagi na bardzo wysoki koszt wymiany podłoża i podbudowy przyjęto, że po wyremontowaniu  odcinków przełomowych pełnić ona będzie funkcję ulepszonego podłoża gruntowego. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed przenoszeniem spękań  odbitych i ograniczeniem deformacji plastycznych należy zabezpieczyć ją membraną antyspękaniową z mieszanki mastyksowo – grysowej o uziarnieniu 0-8 mm i grubości 3 cm. Ze względu na zachowanie warunku mrozoodporności należy wykonać warstwę wzmacniająco – profilową z betonu asfaltowego 0-25 mm o grubości średnio 14 cm. Jej wykonanie wiąże się z koniecznością regulacji wysokościowej krawężników. Geodezyjne tyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykazało rozbieżności pomiędzy istniejącą konstrukcją nawierzchni, a zakładaną w projekcie. Dla osiągnięcia projektowanej 7,0 m szerokości jezdni należy wykonać poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni na długości 60,0 m o 20,0 cm.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie przygotowuje postępowanie o udzielenie   zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. Kosztorys ofertowy zamyka się kwotą 673.784,94 zł brutto.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona firmie STRABAG Sp. z o.o. , 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, która jest wykonawcą zamówienia podstawowego.

Zamówienie z wolnej ręki udziela się na podstawie art. 66 i 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), tj. w przypadku, gdy wykonawcą zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym jest dotychczasowy wykonawca zamówienia, wartość zamówienia nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej  do przewidzenia i wykonanie zamówienia jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zamówienie będzie finansowane:

# Przebudowa ul. Gnieźnieńskiej (od 4 Marca do ul. Połczyńskiej) – limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w tym: 2011 – 5620 tys. zł